Apstiprināts

ar Iepirkuma komisijas

2014.gada 28.aprīļa lēmumu

Protokols Nr.17.

ATKLĀTA KONKURSA

„Ķekavas novada pašvaldības Ķekavas sākumskolas saimniecības ēkas rekonstrukcija par Jauniešu centru”

NOLIKUMS

ID Nr. ĶND/2014/15

Ķekavā, 2014

SATURS

1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA	3

1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs	3

1.2. Iepirkuma veids	3

1.3. Pasūtītājs	3

1.4. Kontaktpersona	3

1.5. Pretendenti	3

1.6. Apakšuzņēmēji	3

1.7. Informācijas apmaiņas kārtība	4

1.8. Konkursa nolikuma saņemšana	4

1.9. Papildu informācijas sniegšana	4

1.11. Piedāvājumu iesniegšana	5

1.12. Piedāvājumu grozīšana un atsaukšana	5

1.13. Piedāvājuma nodrošinājums	5

2. INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU	6

2.1. Iepirkuma priekšmeta apraksts	6

2.2. Iepirkuma līguma izpildes laiks un vieta	6

2.3. Iepirkuma līguma noteikumi	7

3. IESNIEDZAMIE DOKUMENTI	7

3.1. Pretendentu atlase	7

3.2. Pretendentu atlases prasības un dokumenti	8

3.3. Kompleksu risinājumu projekts	9

3.4. Objekta apskates kārtība:	9

3.5. Tehniskais un Finanšu piedāvājums	9

4. PIEDĀVĀJUMA IZVĒLES KRITĒRIJS UN PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA	10

4.1. Piedāvājuma izvēles kritērijs	10

4.2. Piedāvājuma vērtēšanas pamatnoteikumi	10

4.3. Piedāvājuma nodrošinājumu pārbaude	11

4.4. Piedāvājuma noformējuma pārbaude	11

4.5. Pretendentu atlase	11

4.6. Tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaude	11

4.7. Finanšu piedāvājuma pārbaude	11

4.8. Piedāvājumu vērtēšana	11

5. LĒMUMA PAR KONKURSA REZULTĀTU PIEŅEMŠANA UN PAZIŅOŠANA, UN IEPIRKUMA LĪGUMA SLĒGŠANA	12

5.1. Informācijas pārbaude pirms lēmuma par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pieņemšanas	12

5.2. Lēmuma par Konkursa rezultātu pieņemšana un paziņošana	12

5.3. Iepirkuma līguma slēgšana	12

6. IEPIRKUMA KOMISIJA	13

6.1. Iepirkuma komisijas tiesības:	13

6.2. Iepirkuma komisijas pienākumi:	13

7. PRETENDENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI	13

7.1. Pretendenta tiesības	13

7.2. Pretendenta pienākumi	13

8. PIELIKUMU SARAKSTS	14

# 1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

## 1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs

ĶND/2014/15

## 1.2. Iepirkuma veids

Atklāts konkurss saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.panta pirmās daļas pirmo punktu.

## 1.3. Pasūtītājs

Pasūtītāja nosaukums: Ķekavas novada pašvaldība

Juridiskā adrese: Gaismas iela 19 k-9-1, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads.

Reģistrācijas numurs: 9000048491

Interneta adrese: http://www.kekava.lv

Bankas rekvizīti: Konts: LV62 UNLA 0050 0142 7280 0; AS "SEB Banka", Dienvidu filiāle

## 1.4. Kontaktpersona

Kontaktpersona: Ilga Viegliņa

Kontaktpersona sniedz tikai organizatoriska rakstura informāciju par šo nolikumu.

Tālruņa numurs: +371 67937818

Faksa numurs: +371 67935819

E-pasta adrese: iepirkumi@kekava.lv

## 1.5. Pretendenti

1.5.1. Pretendents var būt jebkura fiziska vai juridiska persona, šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kura ir iesniegusi piedāvājumu atklātā konkursā „Ķekavas novada pašvaldības Ķekavas sākumskolas saimniecības ēkas rekonstrukcija par Jauniešu centru”, identifikācijas Nr. ĶND/2014/15 (turpmāk – Konkurss).

1.5.2. Ja piedāvājumu iesniedz fizisko vai juridisko personu apvienība jebkurā to kombinācijā (turpmāk – piegādātāju apvienība), piedāvājumā jānorāda persona, kura pārstāv piegādātāju apvienību Konkursā, kā arī katras personas atbildības apjoms. Ja nav norādīta persona, kura pārstāv piegādātāju apvienību Konkursā, tad visi piegādātāju apvienības biedri paraksta Konkursa pieteikumu, tehnisko – finanšu piedāvājumu.

1.5.3. Pretendents iepirkuma līguma izpildē ir tiesīgs piesaistīt apakšuzņēmējus.

1.5.4. Visiem pretendentiem piemēro vienādus noteikumus.

## 1.6. Apakšuzņēmēji

1.6.1. Apakšuzņēmējs ir pretendenta vai tā apakšuzņēmēja piesaistīta vai nolīgta persona, kura veic būvdarbus vai sniedz pakalpojumus, kas nepieciešami ar Pasūtītāju noslēgta iepirkuma līguma izpildei neatkarīgi no tā, vai šī persona būvdarbus veic vai pakalpojumus sniedz pretendentam vai citam apakšuzņēmējam

1.6.2. Pretendents savā piedāvājumā norāda visus tos apakšuzņēmējus, kuru veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 20 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka, un katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamo iepirkuma līguma daļu

1.6.3. Pretendents ir tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt apakšuzņēmēju nomaiņu, kā arī papildu apakšuzņēmēju iesaistīšanu iepirkuma līguma izpildē, izņemot gadījumu, ja apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām Konkursā izraudzītais pretendents balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu.

1.6.4. Atklāta konkursa nolikumā noteiktajām prasībām, pēc iepirkuma līguma noslēgšanas drīkst nomainīt tikai ar pasūtītāja rakstveida piekrišanu, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 68.panta nosacījumus.

## 1.7. Informācijas apmaiņas kārtība

Iepirkuma komisija un ieinteresētais piegādātājs ar informāciju apmainās rakstiski.

## 1.8. Konkursa nolikuma saņemšana

1.8.1. Ieinteresētais piegādātājs Konkursa nolikumu un ar to saistīto dokumentāciju var saņemt lejuplādējot elektroniskajā formātā Pasūtītāja mājas lapā internetā: www.kekava.lv/Publiskie iepirkumi/Ķekavas novada pašvaldība

1.8.2. Lejuplādējot Konkursa nolikumu, ieinteresētais piegādātājs apņemas sekot līdzi turpmākajām izmaiņām Konkursa nolikumā, kā arī iepirkuma komisijas sniegtajām atbildēm uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem, kas tiks publicētas minētajā interneta mājas lapā pie Konkursa nolikuma.

## 1.9. Papildu informācijas sniegšana

1.9.1. Ieinteresētais piegādātājs jautājumus par Konkursa nolikumu uzdod rakstiskā veidā, adresējot tos iepirkuma komisijai un nosūtot tos elektroniski uz elektroniskā pasta adresi: iepirkumi@kekava.lv

1.9.2. Par jautājuma saņemšanas dienu tiek uzskatīts saņemšanas datums Pasūtītaja darba laikā pirmdien no plkst.8:00 līdz 18:00, otrdien un trešdien no plkst. 8:00 līdz plkst.17:00, ceturtdien no plkst.9:00 līdz plkst.19:00, piektdien no plkst.8:00 līdz plkst.14:00.

1.9.3. Ja ieinteresētais piegādātājs ir laikus (atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 30.panta trešajai daļai) pieprasījis papildu informāciju vai uzdevis jautājumu par Konkursu (tai skaitā, bet ne tikai, par Konkursa dokumentos iekļautajām prasībām attiecībā uz piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu vai pretendentu atlasi), iepirkuma komisija atbildi sniedz 5 (piecu) dienu laikā no pieprasījuma vai jautājuma saņemšanas dienas, bet ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

1.9.4. Iepirkuma komisija atbildi ieinteresētajam piegādātājam nosūta elektroniski uz elektroniskā pasta adresi, no kuras ir saņemts jautājums, un publicē Pasūtītāja interneta mājas lapā www.kekava.lv  sadaļā „Publiskie iepirkumi” pie paziņojuma par Konkursu.

1.9.5. Ieinteresēto piegādātāju pienākums ir pastāvīgi sekot mājas lapā www.kekava.lv  publicētajai informācijai par Konkursu.

1.9.6. Iepirkuma komisija nav atbildīga par to, ja kāds ieinteresētais piegādātājs nav iepazinies ar informāciju par Konkursu, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniska pieeja interneta mājas lapā www.kekava.lv.

1.10. Prasības piedāvājuma noformējumam

1.10.1. Uz piedāvājuma iesaiņojuma jānorāda:

Ķekavas novada pašvaldībai

Gaismas iela 19 k-9-1, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123

pretendenta nosaukums, juridiskā adrese, tālrunis

Atklāts konkurss

„Ķekavas novada pašvaldības Ķekavas sākumskolas saimniecības ēkas rekonstrukcija par Jauniešu centru”

identifikācijas Nr. ĶND/2014/15

Neatvērt līdz piedāvājumu atvēršanas sanāksmei

2014.gada 2.jūnijam, plkst. 10:00

1.10.2. Konkursā jāiesniedz piedāvājuma dokumentu oriģināls un kopija. Uz piedāvājuma oriģināla titullapas jābūt norādei „ORIĢINĀLS”, bet uz piedāvājuma kopijas titullapas jābūt norādei „KOPIJA”.

1.10.3. Pieteikuma oriģināls (1. pielikums) jāparaksta pretendenta pārstāvim (-jiem) ar pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarotai (-ām) personai (-ām).

1.10.4. Ja tiek konstatētas pretrunas starp piedāvājuma dokumentu oriģinālu un kopiju, vērtēti tiek piedāvājuma dokumentu oriģināli.

1.10.5. Piedāvājuma dokumentiem:

1.10.5.1. jābūt latviešu valodā vai, ja to oriģināli ir svešvalodā, attiecīgajam dokumentam jāpievieno tā tulkojums latviešu valodā;

1.10.5.2. piedāvājuma dokumentu lapām jābūt numurētām;

1.10.5.3. visiem piedāvājuma dokumentiem jābūt cauršūtiem ar izturīgu diegu vai auklu. Diegiem jābūt stingri nostiprinātiem, uzlīmējot baltu papīra lapu. Šuvuma vietai jābūt apstiprinātai ar pretendenta pārstāvja ar pārstāvības tiesībām parakstu, jānorāda atšifrēts lappušu skaits. Piedāvājumam jābūt noformētam tā, lai novērstu iespēju nomainīt lapas, nesabojājot nostiprinājumu;

1.10.5.4. piedāvājumam ir jābūt skaidri salasāmam, bez labojumiem un dzēsumiem;

1.10.5.5. piedāvājuma sākumā jāievieto satura rādītājs. Ja piedāvājums iesniegts vairākos sējumos, satura rādītājs jāsastāda katram sējumam atsevišķi, pirmā sējuma satura rādītājā jānorāda sējumu skaits un lapu skaits katrā sējumā.

1.10.6. Piedāvājuma dokumenti jāsakārto šādā secībā:

1.10.6.1. piedāvājuma nodrošinājuma oriģinālu iesniedz atsevišķi (neiešūtu), bet piedāvājuma nodrošinājuma kopiju kopējā piedāvājuma paketē (paraugs 3.pielikumā);

1.10.6.2. pieteikums (1. pielikums);

1.10.6.3. atlases dokumenti;

1.10.6.4. tehniskais un finanšu piedāvājums.

1.10.7. Tehniskais un finanšu piedāvājums papildus ir jāiesniedz arī CD datu nesējā MS Excel formātā vienā eksemplārā. Radušos pretrunu gadījumā par pamatu tiks ņemta rakstiskā informācija, kas iekļauta piedāvājuma oriģinālā.

## 1.11. Piedāvājumu iesniegšana

1.11.1. Ieinteresētie piegādātāji piedāvājumu iesniedz līdz 2014. gada 2.jūnijam, plkst. 10:00:

1.11.1.1. personīgi Gaismas ielā 19 k-9-1, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123;

1.11.1.2. vai nosūtot pa pastu ierakstītā sūtījumā (adrese: Gaismas ielā 19 k-9-1, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123).

1.11.2. Ja piedāvājums tiek nosūtīts pa pastu, ieinteresētais piegādātājs nodrošina, ka piedāvājums tiek saņemts līdz Konkursa nolikuma 1.11.1.apakšpunktā minētajam termiņam.

1.11.3. Iepirkuma komisija neatvērtu piedāvājumu nosūta pa pastu uz pretendenta norādīto adresi, ja piedāvājums iesniegts vai piegādāts pēc Konkursa nolikuma 1.11.1.apakšpunktā norādītā piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.

1.11.4. Piedāvājums jāiesniedz 1 (vienā) aizlīmētā un aizzīmogotā ar zīmogu un/vai parakstu iesaiņojumā, nodrošinot iesaiņojuma drošību, lai piedāvājuma dokumentiem nevar piekļūt, nesabojājot iesaiņojumu.

1.11.5. Pretendents drīkst iesniegt 1 (vienu) piedāvājuma variantu par visu iepirkuma priekšmeta apjomu.

## 1.12. Piedāvājumu grozīšana un atsaukšana

1.12.1. Pretendentam ir tiesības papildināt vai atsaukt savu piedāvājumu līdz Konkursa nolikuma 1.11.1.apakšpunktā noteiktajam piedāvājumu iesniegšanas termiņam un atbilstoši 1.11.1.1. un 1.11.1.2.apakšpunktiem.

1.12.2. Uz piedāvājuma papildinājuma vai atsaukuma iesaiņojuma jānorāda Konkursa nolikuma 1.10.1.apakšpunktā noteiktā informācija un papildus norāde: “PAPILDINĀJUMS” vai “ATSAUKUMS”.

## 1.13. Piedāvājuma nodrošinājums

1.13.1. Piedāvājuma nodrošinājuma oriģinālu vai bankas apliecinātu maksājuma uzdevumu iesniedz atsevišķi (neiešūtu), bet piedāvājuma nodrošinājuma vai maksājuma uzdevuma kopijai jābūt iešūtai kopējā piedāvājuma paketē (paraugs 3. pielikums).

1.13.2. Pretendents iesniedz bankas vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegtu piedāvājuma nodrošinājumu, vai iemaksā piedāvājuma nodrošinājumu pasūtītāja kontā, kas noteikts Nolikuma 1.3.punktā. Piedāvājuma nodrošinājuma apmērs ir 5000 EUR.

1.13.3. Piedāvājuma nodrošinājums ir spēkā īsākajā no šādiem termiņiem:

1.13.3.1. līdz 2014.gada 1.jūlijam vai jebkuram piedāvājuma derīguma termiņa pagarinājumam, ko pēc Pasūtītāja lūguma rakstveidā paziņojis pretendents un galvotājs;

1.13.3.2. līdz iepirkuma līguma noslēgšanai.

1.13.4. Galvotājs izmaksā Pasūtītājam piedāvājuma nodrošinājuma summu, ja pretendents:

1.13.4.1. atsauc savu piedāvājumu piedāvājuma nodrošinājuma derīguma termiņa laikā;

1.13.4.2. neparaksta iepirkuma līgumu Pasūtītāja noteiktajā termiņā;

1.13.5. Pasūtītājs atgriež oriģinālu vai atmaksā piedāvājuma nodrošinājumu pretendentam:

1.13.5.1. pēc lēmuma pieņemšanas par Konkursa pārtraukšanu vai izbeigšanu neizvēloties nevienu piedāvājumu 10 darbadienu laikā;

1.13.5.2. 10 darbadienu laikā pēc iepirkuma līguma noslēgšanas ar Konkursa uzvarētāju.

1.13.6. Piedāvājuma nodrošinājuma atmaksāšanu pasūtītājs veiks šādā kārtībā:

1.13.6.1. pēc iesnieguma saņemšanas no pretendenta, pārskaitot iemaksāto piedāvājuma nodrošinājumu uz pretendenta – juridiskas personas norādīto bankas kontu, ja piedāvājuma nodrošinājums būs iemaksāts pasūtītāja kontā, kas noteikts Nolikuma 1.3.apakšpunktā;

1.13.6.1. nosūtot rakstveida paziņojumu bankai vai apdrošināšanas sabiedrībai, kura izsniegusi piedāvājuma nodrošinājumu, ja piedāvājuma nodrošināšanai saņemts bankas galvojums vai apdrošināšanas sabiedrības polise, un arī informēs pretendentu, nosūtot attiecīgā paziņojuma kopiju.

1.13.7. Ja Pretendents tiek atzīts par uzvarētāju un ar viņu tiek slēgts līgums par Iepirkuma priekšmetu:

1.13.7.1. Pretendents 5 (piecu) darbadienu laikā pēc līguma noslēgšanas iesniedz Pasūtītājam līguma izpildes nodrošinājumu bankas izsniegtas garantijas veidā 10% apmērā no līguma kopējās summas;

1.13.7.2. Pretendents pēc Iepirkuma priekšmeta pieņemšanas no Pasūtītāja puses, kopā ar gala rēķinu iesniedz garantijas laika garantiju bankas izsniegtas garantijas veidā 5 % apmērā no iepirkuma līguma summas.

# 2. INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU

## 2.1. Iepirkuma priekšmeta apraksts

2.1.1. Iepirkuma priekšmets ir Ķekavas novada pašvaldības Ķekavas sākumskolas saimniecības ēkas rekonstrukcija par Jauniešu centru, atbilstoši SIA „Pašvaldību ekonomiskās attīstības fonds” izstrādātajam būvniecības projektam „Ķekavas Jauniešu centrs” (turpmāk – Būvdarbi) saskaņā ar Konkursa nolikuma 2. pielikumā „Tehniskā specifikācija” noteiktajām prasībām

2.1.2. Iepirkuma nomenklatūra (CPV kods): 45000000-7.

## 2.2. Iepirkuma līguma izpildes laiks un vieta

2.2.1. Iepirkuma līguma termiņš (Būvdarbu izpildes termiņš) no iepirkuma līguma spēkā stāšanās dienas - 5 (pieci) mēneši, bet ne vēlāk kā līdz 2014.gada 30.novembrim.

2.2.2. Iepirkuma līguma izpildes termiņā (Būvdarbu izpildes termiņā) netiek ieskaitīts tehnoloģiskais pārtraukums, ja laika apstākļi ir neatbilstoši attiecīgo Būvdarbu veikšanas tehnoloģijai un tas tiek iepriekš rakstiski saskaņots ar Pasūtītāju.

2.2.3. Ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem tiek pagarināts projekta „Saimniecības ēkas pārbūve par jauniešu centru Ķekavā”, projekta Nr.13-04-LL10-L413202-000002, kas tiek realizēts Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Lauku attīstības programmas pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” ietvaros un Rīgas un Bordesholmas (Vācija) ROTARI klubu līdzfinansētajam projektam „Miera balodis”, īstenošanas termiņš, Pasūtītājs par attiecīgo laika periodu ir tiesīgs pagarināt būvdarbu līguma izpildes termiņu, bet ne vairāk kā par 2 (diviem) mēnešiem, nepalielinot būvdarbu izmaksas.

2.2.4. Iepirkuma līguma izpildes vieta: Skolas iela 2, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123.

## 2.3. Iepirkuma līguma noteikumi

2.3.1. Plānotais iepirkuma apjoms atbilstoši Konkursa nolikuma 2.pielikumam „Tehniskā specifikācija”.

2.3.2. Finansējums tiek piešķirts projekta „Saimniecības ēkas pārbūve par jauniešu centru Ķekavā”, projekta Nr.13-04-LL10-L413202-000002, kas tiek realizēts Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Lauku attīstības programmas pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”, ietvaros, un Rīgas un Bordesholmas (Vācija) ROTARI klubu līdzfinansētā projekta „Miera balodis”, ietvaros.

2.3.3. Apmaksa par veiktajiem Būvdarbiem objektā tiek veikta ar pārskaitījumu uz izpildītāja norādīto bankas kontu pēc tam, kad Pasūtītājam iesniegti šādi dokumenti:

2.3.3.1. nodošanas – pieņemšanas akts par izpildītajiem Būvdarbiem, kuru apstiprinājuši līgumslēdzēju pārstāvji un būvuzraugs;

2.3.3.2. akts par būvgružu izvešanu, noglabāšanu un utilizāciju, ja Būvdarbu laikā ir darbs ar azbestu saturošiem materiāliem;

2.3.3.3. izpildītāja izrakstīts rēķins.

2.3.4. Pēdējais maksājums par veiktajiem Būvdarbiem tiek veikts ar pārskaitījumu uz izpildītāja norādīto bankas kontu pēc tam, kad Pasūtītājam iesniegti šādi dokumenti:

2.3.4.1. nodošanas – pieņemšana akts par izpildītajiem Būvdarbiem, kuru apstiprinājuši līgumslēdzēju pārstāvji un būvuzraugs;

2.3.4.2. izpildītāja izrakstīts rēķins;

2.3.4.3. visa ar Būvdarbu veikšanu saistītā dokumentācija;

2.3.4.4. būvdarbu garantijas laika garantijas bankas izsniegtas garantijas veidā 5 % no līguma summas (8.pielikums);

2.3.4.5. akts par būvgružu izvešanu, noglabāšanu un utilizāciju.

2.3.5. Izpildītāja civiltiesiskā atbildība tiks apdrošināta par apdrošinājuma summu, kas nav zemāka par Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumos Nr. 454 „Noteikumi civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu būvniecībā” noteikto. Izpildītāja civiltiesiskai apdrošināšanai jābūt attiecinātai uz iepirkuma priekšmetā minēto objektu. Civiltiesiskās apdrošināšanas līgumu pretendents slēdz ar noteikumu, saskaņā ar kuru, iestājoties apdrošināšanas gadījumam, apdrošināšanas atlīdzība tiek izmaksāta zaudējumus cietušajai personai. Apliecinājuma teksts ir iekļauts Konkursa nolikuma 1. pielikumā „Pieteikums” un papildus apliecinājumu (atsevišķā dokumentā) nav nepieciešams iesniegt.

# 3. IESNIEDZAMIE DOKUMENTI

## 3.1. Pretendentu atlase

3.1.1. Pretendentu atlases nosacījumi ir obligāti visiem pretendentiem, kuri vēlas iegūt tiesības slēgt iepirkuma līgumu.

3.1.2. Konkursā piedāvājumus iesniedz pretendenti, uz kuriem neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta pirmajā daļā noteiktie pretendentu izslēgšanas noteikumi.

3.1.3. Atlases prasības attiecas uz pretendentu un šādām pretendenta piesaistītajām personām:

3.1.3.1. pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 20 procenti no iepirkuma līguma summas;

3.1.3.2. personālsabiedrības biedriem, ja pretendents ir personālsabiedrība;

3.1.3.3. pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai Konkursa nolikumā noteiktajām atlases prasībām.

3.1.4. Iesniedzot Konkursa nolikumā pieprasītos atlases dokumentus, pretendents apliecina, ka tā kvalifikācija ir pietiekama iepirkuma līguma izpildei.

## 3.2. Pretendentu atlases prasības un dokumenti

| Atlases prasības | Atlases dokumenti |
| --- | --- |
| 3.2.1. Pretendenta apliecinājums par piedalīšanos Konkursā, kas jāparaksta pretendenta pārstāvim ar pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarotai personai. | 3.3.2.1.1. Pretendenta pieteikums dalībai Konkursā (aizpildīts 1. pielikums) |
|  | 3.3.2.1.2. Pretendenta amatpersonas ar pārstāvības tiesībām izdota pilnvara (oriģināls vai apliecināta kopija) citai personai parakstīt piedāvājumu un iepirkuma līgumu, ja tā atšķiras no Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā norādītās |
|  | 3.3.2.1.3. Ja pretendents ir piegādātāju apvienība un sabiedrības līgumā nav atrunātas pārstāvības tiesības, pieteikuma oriģināls jāparaksta katras personas, kas iekļauta piegādātāju apvienībā, pārstāvim ar pārstāvības tiesībām. |
| 3.2.2. Pretendents ir reģistrēts būvkomersantu reģistrā vai attiecīgā reģistrā ārvalstīs, vai pretendentam ir kompetentas institūcijas izsniegta licence, sertifikāts vai cits līdzvērtīgs dokuments, ja attiecīgās valsts normatīvie akti paredz profesionālo reģistrāciju, licences, sertifikāta vai citu līdzvērtīgu dokumentu izsniegšanu. | 3.3.2.2.1. Latvijas Republikas Būvkomersanta reģistrācijas apliecības kopija vai līdzvērtīgas iestādes izdots dokuments, kas atbilstoši attiecīgās valsts normatīviem aktiem apliecina pretendenta tiesības veikt Konkursa nolikumā noteiktos darbus. |
|  | 3.3.2.2.2. Ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība, tad Konkursa nolikuma 3.2.2.1. apakšpunktā minēto dokumentu iesniedz par katru dalībnieku. |
|  | 3.3.2.2.3. Ja pretendents balstās uz apakšuzņēmēja iespējām, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai Konkursa nolikumā noteiktajām prasībām, tad Konkursa nolikuma 3.2.2.1. apakšpunktā minēto dokumentu iesniedz par apakšuzņēmēju, kurš piesaistīts, lai izpildītu 3.2.2. apakšpunktā noteikto prasību |
| 3.2.3. Pretendentam ne vairāk kā 5 (piecos) iepriekšējos gados līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim ir pieredze vismaz 2 (divu) līdzīgu būvdarbu apjoma un veida izpildē un objekti ir nodoti ekspluatācijā līgumā noteiktajā kārtībā, termiņā, kvalitātē un ir saņemtas pozitīvas pasūtītāja atsauksmes. Par līdzīga rakstura būvdarbiem pēc apjoma (naudas izteiksmē Eur bez PVN) tiks uzskatīti būvdarbi, kur kopējā katra objekta līgumcena ir vienāda vai lielāka par pretendenta piedāvājumā piedāvāto līguma summu (Eur bez PVN). Par līdzīga rakstura būvdarbiem pēc būves veida tiks uzskatīti ēku rekonstrukcijas būvdarbi. | 3.3.2.3.1. Apliecinājums par pretendenta pieredzi, kas jāiesniedz atbilstoši Konkursa nolikuma 4. pielikumā „Apliecinājums par pieredzi” norādītajai formai. |
|  | 3.3.2.3.2. Ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība, tad Konkursa nolikuma 3.2.3.1. apakšpunktā minēto dokumentu iesniedz par dalībnieku, kurš piesaistīts, lai izpildītu 3.2.3. apakšpunktā noteikto prasību |
|  | 3.3.2.3.3. Ja pretendents balstās uz apakšuzņēmēja iespējām, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai Konkursa dokumentos noteiktajām prasībām, tad Konkursa nolikuma 3.2.3.1. apakšpunktā minēto dokumentu iesniedz par apakšuzņēmēju, kurš piesaistīts, lai izpildītu 3.2.3. apakšpunktā noteikto prasību. |
| 3.2.4. Pretendenta uzņēmumā (personāla sastāvā) ir sertificēts būvdarbu vadītājs, kuram ne vairāk kā 5 (piecos) iepriekšējos gados ir pieredze ne mazāk kā 2 (divu) būvobjektu, kuri nodoti ekspluatācijā, būvdarbu vadīšanā. | 3.3.2.4.1. Apliecinājums par būvdarbu vadītāja pieredzi, kas jāiesniedz atbilstoši Konkursa nolikuma 4. pielikumā „Apliecinājums par pieredzi” norādītajai formai. Apliecinājumam jāpievieno speciālista sertifikāta kopija. |
|  | 3.3.2.4.2. Ja piedāvājuma iesniegšanas brīdī pretendenta personāla sastāvā nav minētā speciālista, pretendentam jāiesniedz apliecinājums, kuru paraksta attiecīgais speciālists, kurš iepirkuma līguma slēgšanas gadījumā, piekrīt piedalīties būvdarbu sniegšanā, pievienojot šī speciālista profesionalitāti apliecinoša dokumenta (sertifikāta) apliecinātu kopiju |
| 3.2.5. Pretendents ir tiesīgs veikt būvgružu savākšanu, pārvadāšanu un uzglabāšanu, atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai atkritumu apsaimniekošanas kārtībai, vai ar pretendentu tiks noslēgts vai ir noslēgts līgums par būvgružu atkritumu savākšanu, pārvadāšanu un uzglabāšanu | Pretendentam izsniegta spēkā esoša atļauja par būvgružu atkritumu savākšanu, pārvadāšanu un uzglabāšanu vai pretendenta apliecinājums, ka gadījumā, ja pretendents kļūs par uzvarētāju Konkursā un tiks noslēgts iepirkuma līgums, pretendents noslēgs līgumu par būvgružu savākšanu, pārvadāšanu un uzglabāšanu ar atkritumu apsaimniekotāju atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām. Ja pretendentam ir noslēgts līgums ar atkritumu apsaimniekotāju par būvgružu atkritumu savākšanu, pārvadāšanu un uzglabāšanu, piedāvājumā iesniedz spēkā esoša līguma apliecinātu kopiju. |
| 3.2.6. Pretendents ir apsekojis objektu | Pasūtītāja un Pretendenta parakstīta Objekta apsekošanas lapa (7.pielikums). |

## 3.3. Rekonstrukcijas projekts

3.3.1. Projekts „Ķekavas Jauniešu centrs” ir pievienots Konkursa nolikumam (6. pielikums).

3.3.2. Papildus elektroniski pieejamai projekta „Ķekavas Jauniešu centrs” dokumentācijai pretendents var iepazīties ar projekta oriģinālu Ķekavas novada pašvaldībā, apmeklējuma laiku iepriekš saskaņojot telefoniski ar Pasūtītāja pilnvaroto personu Māri Ozoliņu, mob. tālr.: 28633324.

## 3.4. Objekta apskates kārtība:

3.4.1. Pasūtītājs rīko objekta apskati 2014. gada 19.maijā, plkst. 10:00, Skolas ielā 2, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, LV-2123.

3.4.2. Situācijā, ja ieinteresētais piegādātājs uz objekta apskati norādītajā laikā netiek, Pasūtītājs pēc ieinteresētā piegādātāja savlaicīga pieprasījuma organizē papildus objekta apskati. Šādā situācijā ieinteresētais piegādātājs piesakās objekta apskatei, nosūtot pieteikumu uz elektroniskā pasta adresi: iepirkumi@kekava.lv.

## 3.5. Tehniskais un Finanšu piedāvājums

3.5.1. Tehniskais un Finanšu piedāvājums jāsagatavo atbilstoši Tehniskai specifikācijai (2. pielikums).

3.5.2. Pretendenta piedāvātais būvdarbu garantijas laiks nav īsāks par 2 (diviem) gadiem no objekta nodošanas ekspluatācijā. Pretendents Konkursa nolikuma 1. pielikumā „Pieteikums” norāda piedāvāto garantijas termiņu (atsevišķā dokumentā nav nepieciešams iesniegt).

3.5.3. Tehniskajā piedāvājumā jāiekļauj:

3.5.3.1. Būvdarbu izpildes grafiks saskaņā ar Konkursa nolikuma 5. pielikumā apstiprināto būvdarbu izpildes laika grafika veidlapu un papildus elektroniski CD formātā;

3.5.3.2. informācija par to, vai Būvdarbu izpildei nepieciešams tehnoloģiskais pārtraukums un, ja jā, tad šis pārtraukums jāiekļauj Būvdarbu izpildes laika grafikā;

3.5.3.3. Būvdarbu darba organizācijas un izpildes kvalitātes nodrošināšanas plāns (papildus jāiesniedz elektroniski CD formātā);

3.5.3.4. un pretendentam jāņem vērā, ka atliktais maksājums, kuru paredzēts samaksāt pēc būvdarbu pieņemšanas ekspluatācijā – nodošanas akta parakstīšanas dienas, ir 5 % (pieci procenti) no kopējās Līguma cenas. Atlikto maksājumu pasūtītājs ir paredzējis ieturēt līdz laikam, kamēr Pasūtītājam tiks izsniegts būvdarbu garantijas laika garantija 5% (piecu procentu) apmērā no kopējās piedāvājuma līgumcenas (apliecinājumā precīzi jānorāda Pasūtītājs (Ķekavas novada pašvaldība), pretendents, iepirkuma nosaukums, galvojuma apmērs procentos (%) un eiro (EUR) un garantijas galvojuma spēkā esamības termiņš).

3.5.3.5. Darbu izpildes iespējamo risku kontroles un novēršanas apraksts, norādot kā tiks kontrolēti un novērsti tehniskie riski (radītās vai uzlabotās infrastruktūras tehniskā neatbilstība, būvdarbu termiņa pagarinājums, neparedzēto darbu risks, būvdarbu sezonas risks u.c.) un vadības riski (būvdarbu vadība, būvdarbu dokumentācija, negadījumu un dabas apstākļu riski, negaidītas dabas stihiju riski, darba aizsardzības ievērošanas pārkāpumu un ugunsgrēka iespējamības risks, u.c);

3.5.3.6. apliecinājums, ka Būvdarbi tiks veikti atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām un būvniecībā tiks pielietoti tikai sertificēti materiāli atbilstoši Eiropas Savienības vai ekvivalentiem standartiem un Latvijas Republikas būvnormatīviem (1. pielikums).

3.5.4. Finanšu piedāvājums (Būvdarbu izpildes tāme):

3.5.4.1. jāsagatavo atbilstoši Tehniskās specifikācijas (2. pielikums) dotajiem apjomiem un Ministru kabineta 2006. gada 19. decembra noteikumu Nr. 1014 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība” 5., 6. un 7. pielikuma formai, lokālās tāmes beigās pievienojot virsizdevumu daļu un būvdarbu apjoma sarakstu, drukātā formātā un papildus elektroniski CD Ms Excel formātā;

3.5.4.2. jāizsaka eiro (EUR bez PVN) piedāvājuma cenas jāaprēķina un jānorāda ar precizitāti 2 (divas) zīmes aiz komata;

3.5.4.3. jāsagatavo, ņemot vērā arī iepirkuma līguma projektā (11. pielikums) noteiktos izpildītāja pienākumus.

# 4. PIEDĀVĀJUMA IZVĒLES KRITĒRIJS UN PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA

## 4.1. Piedāvājuma izvēles kritērijs

Konkursa nolikuma prasībām atbilstošs saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums.

## 4.2. Piedāvājuma vērtēšanas pamatnoteikumi

4.2.1. Iepirkuma komisija atlasa pretendentus saskaņā ar izvirzītajām kvalifikācijas prasībām,

pārbauda piedāvājumu atbilstību Konkursa nolikumā noteiktajām prasībām un izvēlas piedāvājumu saskaņā ar noteikto piedāvājuma izvēles kritēriju.

4.2.2. Iepirkuma komisija piedāvājumu vērtēšanu veic slēgtās sēdēs sešos posmos:

4.2.2.1. piedāvājuma nodrošinājuma pārbaude;

4.2.2.2. piedāvājuma noformējuma pārbaude;

4.2.2.3. pretendentu atlase;

4.2.2.4. tehniskā piedāvājuma pārbaude;

4.2.2.5. finanšu piedāvājuma pārbaude;

4.2.2.6. piedāvājuma vērtēšana.

4.2.3. Katrā vērtēšanas posmā vērtē tikai to pretendentu piedāvājumus, kuri nav noraidīti iepriekšējā vērtēšanas posmā.

## 4.3. Piedāvājuma nodrošinājumu pārbaude

4.3.1. Iepirkuma komisija pārbauda vai pretendents ir iesniedzis Konkursa nolikuma 1.13.punktā noteiktajām prasībām atbilstošu piedāvājuma nodrošinājumu.

4.3.2. Ja pretendents nav iesniedzis piedāvājuma nodrošinājumu un/vai tas neatbilst Konkursa nolikuma 1.13. punktā noteiktajām prasībām, iepirkuma komisija pretendentu izslēdz no turpmākās dalības Konkursā un tā piedāvājumu tālāk nevērtē.

## 4.4. Piedāvājuma noformējuma pārbaude

4.4.1. Iepirkuma komisija novērtē piedāvājuma atbilstību Konkursa nolikuma 1.10.punktā noteiktajām prasībām.

4.4.2. Iepirkuma komisija var izslēgt pretendentu no turpmākās dalības Konkursā, un tā piedāvājumu tālāk nevērtēt, ja piedāvājums nav noformēts atbilstoši Konkursa nolikuma 1.10.punkta prasībām.

## 4.5. Pretendentu atlase

4.5.1. Iepirkuma komisija novērtē piedāvājumu noformējuma pārbaudi izturējušā pretendenta

atbilstību Konkursa nolikuma 3.1. un 3.2.punktos noteiktajām pretendentu atlases prasībām.

4.5.2. Ja iepirkuma komisija konstatē, ka pretendents neatbilst kādai no Konkursa nolikuma 3.1. un 3.2.punktos noteiktajām pretendentu atlases prasībām, iepirkuma komisija izslēdz pretendentu no turpmākās dalības Konkursā un tā piedāvājumu tālāk nevērtē.

## 4.6. Tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaude

4.6.1. Iepirkuma komisija novērtē pretendentu atlasi izturējušā pretendenta tehniskā piedāvājuma atbilstību Konkursa nolikumā izvirzītajām prasībām.

4.6.2. Ja tehniskais piedāvājums neatbilst Konkursa nolikumā izvirzītajam prasību līmenim, iepirkuma komisija attiecīgo pretendentu izslēdz no turpmākās dalības Konkursā un tā piedāvājumu tālāk nevērtē.

## 4.7. Finanšu piedāvājuma pārbaude

4.7.1. Iepirkuma komisija novērtē pretendentu finanšu piedāvājumu atbilstību Konkursa nolikumā izvirzītajām prasībām.

4.7.2. Iepirkuma komisija pārbauda vai finanšu piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu. Ja iepirkuma komisija konstatē šādas kļūdas, tā tās izlabo. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu iepirkuma komisija paziņo pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas. Vērtējot piedāvājumu, iepirkuma komisija ņem vērā labojumus.

4.7.3. Ja finanšu piedāvājums neatbilst Konkursa nolikumā izvirzītajam prasību līmenim, iepirkuma komisija attiecīgo pretendentu izslēdz no turpmākās dalības Konkursā un tā piedāvājumu tālāk nevērtē.

## 4.8. Piedāvājumu vērtēšana

4.8.1. Iepirkuma komisija izvēlas saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu no piedāvājumiem, kuri atbilst Konkursa nolikuma prasībām, salīdzinot pretendentu piedāvājumus un ņemot vērā šādus pretendentu piedāvājumu vērtēšanas kritērijus:

| Kritērija apzīmējums | Vērtēšanas kritērijs | Maksimālais punktu skaits | Formula |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.A A | Cena Eur (bez PVN) | 90 | Viszemākā piedāvātā cena | =A x 90 |  |
|  |  |  | Pretendenta piedāvātā cena |  |  |
| 2. B | Būvdarbu izpildes termiņš | 10 | Īsākais piedāvātais būvdarbu izpildes termiņš | =Bx x 10 |  |
|  |  |  | Pretendenta piedāvātais būvdarbu izpildes termiņš |  |  |
| S | Punkti kopā: |  |  |  | S=A+B |

4.8.2. Aprēķinot izdevīguma punktus, iepirkuma komisija noapaļo iegūtos izdevīguma punktus ar precizitāti 2 (divas) zīmes aiz komata.

4.8.3. Lai noteiktu saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, tiek saskaitīti iegūtie izdevīguma punkti.

4.8.4. Par saimnieciski visizdevīgāko tiks atzīts piedāvājums, kurš būs ieguvis visaugstāko punktu skaitu saskaņā ar Konkursa nolikuma 4.8.1. apakšpunktā noteiktajiem piedāvājumu vērtēšanas kritērijiem.

4.8.5. Ja iegūtais vērtējums sakrīt, tad priekšroka dodama tam pretendentam, kurš ieguvis lielāko punktu skaitu A. kritērijā – Cena Eur (bez PVN).

# 5. LĒMUMA PAR KONKURSA REZULTĀTU PIEŅEMŠANA UN PAZIŅOŠANA, UN IEPIRKUMA LĪGUMA SLĒGŠANA

## 5.1. Informācijas pārbaude pirms lēmuma par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pieņemšanas

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 39.1 pantu iepirkuma komisija attiecībā uz pretendentu un pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 20 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības, personālsabiedrības biedriem, ja pretendents ir personālsabiedrība, un pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst Konkursa nolikumā noteiktajām prasībām, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības veiks pretendentu atbilstības pārbaudi.

## 5.2. Lēmuma par Konkursa rezultātu pieņemšana un paziņošana

5.2.1. Iepirkuma līguma slēgšanas tiesības tiks piešķirtas pretendentam, kurš būs iesniedzis Konkursa nolikuma prasībām atbilstošu saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu.

5.2.2. Visi pretendenti tiek rakstveidā informēti par Konkursa rezultātu 3 (trīs) darba dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas.

5.2.3. Ja Konkursā nav iesniegti piedāvājumi, iepirkuma komisija pieņem lēmumu izbeigt Konkursu un 3 (trīs) darbdienu laikā pēc tam, kad pieņemts šajā punktā minētais lēmums, iesniedz publicēšanai Iepirkumu uzraudzības birojam paziņojumu par Konkursa rezultātu.

5.2.4. Iepirkuma komisija var jebkurā brīdī pārtraukt Konkursu, ja tam ir objektīvs pamatojums. Iepirkuma komisija 3 (trīs) darbdienu laikā vienlaikus (vienā dienā) informē visus pretendentus par visiem iemesliem, kuru dēļ Konkurss tiek pārtraukts. Iepirkuma komisija iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darbdienu laikā pēc pretendentu informēšanas iesniedz publicēšanai Iepirkumu uzraudzības birojam paziņojumu par Konkursa rezultātu, kā arī nosūta pārtraukšanas pamatojumu Iepirkumu uzraudzības birojam, norādot apstākļus, kas bija par pamatu Konkursa pārtraukšanai.

## 5.3. Iepirkuma līguma slēgšana

5.3.1. Pasūtītājs slēdz ar Konkursa uzvarētāju iepirkuma līgumu saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 67. panta ceturto daļu. Iepirkuma līgums tiek sagatavots, pamatojoties uz Pasūtītāja lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanu un Konkursa uzvarētāja iesniegto piedāvājumu.

5.3.2. Konkursa uzvarētājam iepirkuma līgums jāparaksta 5 (piecu) darbdienu laikā no Pasūtītāja nosūtītā uzaicinājuma parakstīt iepirkuma līgumu saņemšanas dienas. Ja norādītajā termiņā Konkursa uzvarētājs neparaksta iepirkuma līgumu, tas tiek uzskatīts par atteikumu slēgt iepirkuma līgumu kā rezultātā iestājas piedāvājuma nodrošinājuma ieturēšanas gadījums.

5.3.3. Pēc iepirkuma komisijas pieprasījuma piegādātāju apvienība, attiecībā, uz kuru pieņemts lēmums slēgt iepirkuma līgumu:

5.3.3.1. reģistrē personālsabiedrību Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā 10 (desmit) darba dienu laikā no iepirkuma komisijas nosūtītā uzaicinājuma;

5.3.3.2. noslēdz sabiedrības līgumu, kur visi biedri par uzņemtajām saistībām atbild solidāri, iesniedzot Pasūtītājam sabiedrības līguma kopiju.

5.3.4. Ja piedāvājumu Konkursā iesniedz personālsabiedrība, tad iepirkuma līgums tiek slēgts pēc komersanta reģistrācijas apliecības (kopijas) iesniegšanas Pasūtītājam. Ja 10 (desmit) darba dienu laikā no Pasūtītāja nosūtītā uzaicinājuma personālsabiedrība netiek reģistrēta vai netiek iesniegts sabiedrības līgums, tas tiek uzskatīts par pretendenta (piegādātāju apvienības) atteikumu slēgt iepirkuma līgumu, kā rezultātā iestājas piedāvājuma nodrošinājuma ieturēšanas gadījums.

# 6. IEPIRKUMA KOMISIJA

Iepirkuma komisija darbojas saskaņā ar Publisko iepirkuma likumu un Konkursa nolikumu.

## 6.1. Iepirkuma komisijas tiesības:

6.1.1. Pieprasīt precizēt piedāvājumā iesniegto informāciju un sniegt detalizētus paskaidrojumus.

6.1.2. Pārbaudīt visu pretendenta sniegto ziņu patiesumu.

6.1.3. Pieaicināt iepirkuma komisijas darbā ekspertus ar padomdevēja tiesībām.

6.1.4. Pieprasīt no pretendenta informāciju par piedāvājuma cenas veidošanās mehānismu.

6.1.5. Noraidīt nepamatoti lētu piedāvājumu.

6.1.6. Pārtraukt Iepirkumu procedūru jebkurā tā stadijā, ja tam ir objektīvs pamatojums, par to attiecīgi nosūtot paziņojumu Iepirkumu uzraudzības birojam un visiem pretendentiem.

6.1.7. Veikt citas darbības saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, citiem normatīvajiem aktiem un Konkursa nolikumu.

## 6.2. Iepirkuma komisijas pienākumi:

6.2.1. Nodrošināt Konkursa norisi un dokumentēšanu.

6.2.2. Nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem.

6.2.3. Pēc ieinteresēto personu pieprasījuma normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniegt informāciju par Konkursa nolikumu.

6.2.4. Vērtēt pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu un Konkursa nolikumu, izvēlēties piedāvājumu vai pieņemt lēmumu par Konkursa izbeigšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

6.2.5. Veikt citas darbības saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, citiem normatīvajiem aktiem un Konkursa nolikumu.

# 7. PRETENDENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

## 7.1. Pretendenta tiesības

7.1.1. Laikus pieprasīt iepirkuma komisijai papildu informāciju par Konkursa nolikumu, iesniedzot rakstisku pieprasījumu.

7.1.2. Rakstiski pieprasīt Konkursa nolikuma izsniegšanu elektroniskā formā izmantojot elektronisko pastu.

7.1.3. Veidot piegādātāju apvienības un iesniegt vienu kopēju piedāvājumu Konkursā.

7.1.4. Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu.

7.1.5. Iesniedzot piedāvājumu, pieprasīt apliecinājumu par piedāvājuma saņemšanu.

7.1.6. Veikt citas darbības saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, citiem normatīvajiem aktiem un Konkursa nolikumu.

## 7.2. Pretendenta pienākumi

7.2.1. Lejupielādējot vai saņemot Konkursa nolikumu ieinteresētais piegādātājs apņemas sekot līdzi turpmākajām izmaiņām Konkursa nolikumā, kā arī iepirkuma komisijas sniegtajām atbildēm uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem, kas tiks publicētas Pasūtītāja interneta mājas lapā www.kekava.lv

7.2.2. Sniegt patiesu informāciju.

7.2.3. Ja piedāvājums tiek sūtīts pasta sūtījumā, pretendents ir atbildīgs par savlaicīgu piedāvājuma izsūtīšanu, lai nodrošinātu piedāvājuma saņemšanu ne vēlāk kā Konkursa nolikumā noteiktajā piedāvājumu atvēršanas termiņā.

7.2.4. Rakstveidā, iepirkuma komisijas norādītajā termiņā, sniegt atbildes un paskaidrojumus uz iepirkuma komisijas uzdotajiem jautājumiem par piedāvājumu.

7.2.5. Pēc iepirkuma komisijas pieprasījuma, iepirkuma komisijas norādītajā termiņā, rakstveidā sniegt informāciju par Pretendenta piedāvājuma finanšu piedāvājumā norādītās cenas veidošanās mehānismu.

7.2.6. Katrs pretendents līdz ar piedāvājuma iesniegšanu apņemas ievērot visus Konkursa nolikumā minētos noteikumus kā pamatu Konkursa izpildei.

7.2.7. Veikt citas darbības saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, citiem normatīvajiem aktiem un Konkursa nolikumu.

# 8. PIELIKUMU SARAKSTS

1. pielikums – Pieteikums (veidlapa);

2. pielikums – Tehniskā specifikācija;

3. pielikums – Piedāvājuma nodrošinājums (paraugs);

4. pielikums – Apliecinājums par pieredzi (veidlapa);

5. pielikums – Darbu izpildes laika grafiks (veidlapa);

6. pielikums – Rekonstrukcijas projekts;

7.pielikums – Objekta apsekošanas reģistrācijas lapa;

8.pielikums – Darbu garantijas termiņa nodrošinājums (veidlapa);

9.pielikums – Līguma (saistību) nodrošinājuma paraugs;

10.pielikums - Līguma projekts.

Komisijas priekšsēdētājs 	A.Liškovskis

1. pielikums

Konkursa, identifikācijas

Nr. ĶND/2014/15, nolikumam

PIETEIKUMS

Kam: Ķekavas novada pašvaldībai, Gaismas ielā 19 k-9-1, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, LV-2123

No: _________________________________ (pretendenta nosaukums un adrese)

Godātā komisija,

1. Mēs piekrītam Atklāta konkursa nolikuma noteikumiem, tajā iepirkuma līguma projekta noteikumiem un piedāvājam veikt Ķekavas novada pašvaldības Ķekavas sākumskolas saimniecības ēkas rekonstrukciju par Jauniešu centru saskaņā ar Atklāta konkursa nolikuma un tā pielikumu prasībām.

2. Mēs apliecinām, ka nav tādu apstākļu, kuri liegtu piedalīties Konkursā, pildīt Atklāta konkursa nolikuma tehniskajā specifikācijā norādītās prasības.

3. Mēs apliecinām, ka neesam nekādā veidā ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts Atklātā konkursā un sniedzam patiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai.

4. Ja pretendents ir piegādātāju apvienība:

- personas, kuras veido piegādātāju apvienību (nosaukums, reģ. Nr. juridiskā adrese):

______________________________________;

- katras personas atbildības līmenis __________________________________.

5. Ja pretendents piesaista apakšuzņēmēju (veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 20 % no kopējās iepirkuma līguma summas):

- apakšuzņēmējs (nosaukums, reģ. Nr. juridiskā adrese): ________________________;

- apakšuzņēmēja atbildības līmenis %__________________________________.

6. Mēs apliecinām, ka būvdarbi tiks veikti atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām un būvniecībā tiks pielietoti tikai sertificēti materiāli atbilstoši Eiropas Savienības vai ekvivalentiem standartiem un Latvijas Republikas būvnormatīviem.

7. Mēs apliecinām, ka gadījumā, ja kļūsim par uzvarētāju Konkursā un tiks noslēgts iepirkuma līgums, noslēgsim līgumu par būvgružu savākšanu, pārvadāšanu un uzglabāšanu ar atkritumu apsaimniekotāju atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām un iesniegsim pasūtītājam.

8. Mēs apliecinām, ka pretendenta civiltiesiskā atbildība tiks apdrošināta par apdrošinājuma summu, kas nav zemāka par Ministru kabineta 2005. gada 28. jūnija noteikumiem Nr. 454 „Noteikumi par civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu būvniecībā” noteikto. Civiltiesiskā apdrošināšana būs attiecināta uz iepirkuma priekšmetā minēto objektu. Civiltiesiskās apdrošināšanas līgumu noslēgsim ar noteikumu, saskaņā ar kuru, iestājoties apdrošināšanas gadījumam, apdrošināšanas atlīdzība tiks izmaksāta zaudējumus cietušajai personai.

9. Mēs apstiprinām, ka būvdarbu garantijas laiks ir 2 (divi) gadi no objekta nodošanas ekspluatācijā.

10. Mēs apliecinām, ka būvdarbu izpildes termiņš ir _____ (_____) kalendārās nedēļas no iepirkuma līguma spēkā stāšanās dienas (vērtēšanas kritērijs).

11. Mēs apliecinām, ka nodrošināsim darba drošības nosacījumu ievērošanu un vides aizsardzības prasību nodrošināšanu.

12. Mēs apliecinām, ka nekvalitatīvi vai iepirkuma līguma noteikumiem neatbilstoši veikto darbu trūkumus novērsīsim bez papildus samaksas pasūtītāja pretenziju aktā norādītajā termiņā.

13. Mūsu piedāvātā kopējā līgumcena EUR bez PVN:

(summa  cipariem un vārdiem EUR bez PVN)

14. Mēs apliecinām, ka piedāvātā summa ir pilnīgi pietiekama, lai izpildītu Pasūtītāja prasības, un lai izpildītu Būvdarbus un nodotu Būvi Pasūtītājam.

15. Mēs apliecinām, ka Tāmē – specifikācijā ir iekļauti visi darbi un materiāli, pat, ja Pasūtītājs tos nav iekļāvis Projekta dokumentācijā, bet to nepieciešamība no tās izriet.

16. Būvuzņēmējs apliecina, ka ir iepazinies ar Būvobjektu un ir izpētījis apstākļus, kas varētu ietekmēt Būvdarbu izpildi un samaksas noteikšanu par Būvdarbu izpildi, tajā skaitā laika apstākļus, veselībai atbilstošus apstākļus, iespējas piegādāt materiālus, transporta iespējas, Būvobjekta vietas atrašanos, tiesību normas, darbaspēka izmantošanas nosacījumus, iespējas izmantot elektroenerģiju, ūdeni un citus pakalpojumus, un ir ņēmis vērā minētos apstākļus, nosakot Līgumā minēto samaksu par Būvdarbu izpildi – piedāvāto summu. Tāpēc piedāvājuma summu un Būvdarbu izpildes termiņus nevar ietekmēt iepriekš minētie apstākļi.

17. Informācija par pretendentu vai personu, kura pārstāv piegādātāju Konkursā:

Pretendenta nosaukums: __________________________________________

Reģistrēts Komercreģistrā: __________________________________________

ar Nr. __________________________________________

Juridiskā adrese: __________________________________________

Korespondences adrese: __________________________________________

Kontaktpersona: __________________________________________

(vārds, uzvārds, amats)

Telefons: __________________________________________

Fakss: __________________________________________

E-pasta adrese: __________________________________________

Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.: __________________________________________

Banka: __________________________________________

Kods: __________________________________________

Konts: __________________________________________

Ar šo uzņemos pilnu atbildību par Atklāta konkursa iesniegto dokumentu komplektāciju, tajos ietverto informāciju, noformējumu un atbilstību Atklāta konkursa nolikuma prasībām. Sniegtā informācija un dati ir patiesi.

Piedāvājuma dokumentu pakete sastāv no _________ (_____________) lapām.

Amats:__________________________________

Vārds uzvārds:____________________________

Paraksts: ________________________________

Datums: _________________________________

2. pielikums

Atklāta konkursa, identifikācijas

Nr. ĶND/2014/15, nolikumam

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Pieejama Ķekavas novada pašvaldības mājas lapā www.kekava.lv sadaļā „Publiskie iepirkumi” pie iepirkuma „Ķekavas novada pašvaldības Ķekavas sākumskolas saimniecības ēkas rekonstrukcija par Jauniešu centru”, identifikācijas Nr.ĶND/2014/15, ar nosaukumu „Tehniskā specifikācija”.

.

3. pielikums

Atklāta konkursa, identifikācijas

Nr. ĶND/2014/15, nolikumam

PARAUGS

Pēc pretendenta pieprasījuma aizpilda banka vai apdrošināšanas sabiedrība un noformē uz savas veidlapas

PIEDĀVĀJUMA NODROŠINĀJUMS

Ievērojot to, ka ___________________________________________ (turpmāk –Pretendents) (pretendenta nosaukums) ir iesniedzis piedāvājumu Atklātam konkursam „Ķekavas novada pašvaldības Ķekavas sākumskolas saimniecības ēkas rekonstrukcija par Jauniešu centru”, (identifikācijas Nr. ĶND/2014/15), (turpmāk – Piedāvājums), mēs ____________________________(turpmāk – Galvotājs) izsniedzam galvojumu Ķekavas novada pašvaldībai, reģ. Nr. 9000048491, Gaismas iela 19, k.9, Ķekava, Latvija, LV - 2123, 5000 EUR (pieci tūkstoši euro 00 eurocenti) apmērā.

Galvotājs samaksā Ķekavas novada pašvaldībai galvojuma summu šādos gadījumos, ja:

1. Pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums;

2. Pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju, neparaksta iepirkuma līgumu Ķekavas novada pašvaldības noteiktajā termiņā;

3. Pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju, Ķekavas novada pašvaldība noteiktajā termiņā nav iesniedzis tam Atklāta konkursa nolikumā un iepirkuma līguma projektā paredzēto iepirkuma līguma nodrošinājumu.

Galvotājs apņemas samaksāt Ķekavas novada pašvaldībai pēc tā pirmā rakstiskā pieprasījuma, bez nepieciešamības pamatot savu prasību, jebkuru summu, kas nepārsniedz galvojuma summu ar noteikumu, ka savā pieprasījumā Ķekavas novada pašvaldība norāda, ka tā pieprasītā summa ir jānomaksā viena vai vairāku augstākminēto gadījumu dēļ.

Šis galvojums ir spēkā līdz 2014.gada 1.jūlijam (saskaņā ar Pretendenta piedāvājuma derīguma termiņu) un jebkurš prasījums šī galvojuma ietvaros ir jāiesniedz Galvotājam ne vēlāk kā līdz šim datumam.

4. pielikums

Atklāta konkursa, identifikācijas

Nr. ĶND/2014/15, nolikumam

Aizpilda pēc nepieciešamības pats pretendents, apvienības biedri, apakšuzņēmēji

VEIDLAPA

APLIECINĀJUMS PAR PIEREDZI

1. PRETENDENTA PIEREDZE

1.1. Pretendentam ne vairāk kā 5 (piecos) iepriekšējos gados līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim ir pieredze vismaz 2 (divu) līdzīgu pēc būvdarbu apjoma un veida būvdarbu izpildē un objekts ir nodots ekspluatācijā līgumā noteiktajā kārtībā un termiņā un kvalitātē un ir saņemtas pasūtītāja atsauksmes.

1.2. Par līdzīga rakstura būvdarbiem:

1.2.1. pēc apjoma (naudas izteiksmē Eur bez PVN) tiks uzskatīti būvdarbi, kur kopējā katra objekta līgumcena ir vienāda vai lielāka par pretendenta piedāvājumā piedāvāto līgumcenu (Eur bez PVN).

1.2.2. pēc būves veida tiks uzskatīti ēku rekonstrukcijas būvdarbi.

(Lai apliecinātu pieredzi, tabulā jānorāda informācija, kas atbilst šī pielikuma 1. punktā minētajai prasībai.)

| Nr.p.k | Objekta nosaukums un adrese | Pasūtītāja nosaukums | Pasūtītāja kontaktpersona (vārds, uzvārds, kontakttālrunis) (norāda, ja pretendentam ir zināma pasūtītāja kontaktpersona) | Realizētā projekta būvniecības izmaksas (Eur bez PVN) | Projekta uzsākšanas un ekspluatācijā nodošanas laiks (datums no - līdz) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2. PERSONĀLA PIEREDZE

Pretendenta piedāvātajam sertificētajam būvdarbu vadītājam ne vairāk kā 5 (piecos) iepriekšējos gados ir pieredze ne mazāk kā 2 (divu) būvobjektu, kuri nodoti ekspluatācijā, būvdarbu vadīšanā

(Informāciju, kas raksturo pretendenta personāla pieredzi norādīt zemāk norādītajās tabulās, aizpildot visas tabulas ailes, un pievienot attiecīgo sertifikātu vai kompetenci apliecinošo dokumentu.)

| Vārds, uzvārds | Profesionālo kvalifikāciju apliecinoša dokumenta nosaukums, izdevējs, izdošanas datums | Būvobjekta adrese | Gads, kurā būvobjekts nodots ekspluatācijā | Kontaktpersona būvobjektā (norāda, ja pretendentam ir zināma) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Iepirkuma līguma izpildē iesaistītā speciālista apliecinājums par gatavību piedalīties

pakalpojuma sniegšanā

Ar šo es ______________ (norāda vārdu, uzvārdu) apņemot strādāt pie iepirkuma „Ķekavas novada pašvaldības Ķekavas sākumskolas saimniecības ēkas rekonstrukcija par Jauniešu centru” identifikācijas Nr. ĶND/2014/15, iepirkuma līguma izpildes tādā statusā, kāds man ir paredzēts ______________ (norāda pretendenta nosaukumu) piedāvājumā, gadījumā, ja ar šo piegādātāju tiks noslēgts iepirkuma līgums. Šī apņemšanās nav atsaucama, izņemot, ja iestājas ārkārtas apstākļi, kurus nav iespējams paredzēt iepirkuma „Ķekavas novada pašvaldības Ķekavas sākumskolas saimniecības ēkas rekonstrukcija par Jauniešu centru” laikā, par kuriem apņemos informēt.

Pievienoju profesionalitāti apliecinoša dokumenta (sertifikāta) apliecinātu kopiju, kura atrodas piedāvājuma __. lapā.

Vārds uzvārds:____________________________

Paraksts: ________________________________

Datums: __________________

5. pielikums

Atklāta konkursa, identifikācijas

Nr. ĶND/2014/15, nolikumam

VEIDLAPA

BŪVDARBU IZPILDES LAIKA GRAFIKA PARAUGS

| Nr. p.Nr.p.k. | Darba nosaukums | Pretendents norāda termiņus kādos tiks veikti būvdarbi saskaņā ar Tehnisko specifikāciju un Rekonstrukcijas projektu |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Būvlaukuma sagatavošana |  |  |  |  |
| 2. | Cokola siltināšana |  |  |  |  |
| 3. | Jumta remonts un siltināšana |  |  |  |  |
| 4. | Fasādes siltināšana |  |  |  |  |
| 5. | 1. Stāva vitrīnu nomaiņa |  |  |  |  |
| 6. | Logu un durvju montāža |  |  |  |  |
| 7. | Apgaismojums |  |  |  |  |

6. pielikums

Atklāta konkursa, identifikācijas

Nr. ĶND/2014/15, nolikumam

VIENKĀRŠOTĀS RENOVĀCIJAS PROJEKTS

Pieejams Ķekavas novada pašvaldības mājas lapā www.kekava.lv sadaļā „Publiskie iepirkumi” pie iepirkuma „Ķekavas novada pašvaldības Ķekavas sākumskolas saimniecības ēkas rekonstrukcija par Jauniešu centru” identifikācijas Nr. ĶND/2014/15, ar nosaukumu „Rekonstrukcijas projekts”.

7. pielikums

Atklāta konkursa, identifikācijas

Nr. ĶND/2014/15, nolikumam

ĶEKAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA

reģistrācijas numurs 90000048491

Gaismas iela 19 k-9-1, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123,

tālrunis 67708676, fakss 67935819, e-pasts novads@kekava.lv

OBJEKTA APSEKOŠANAS REĢISTRĀCIJAS LAPA

| Objekta nosaukums | Pasūtītāja pārstāvis (vārds, uzvārds paraksts) | Pretendenta pilnvarotais pārstāvis (uzņēmums, kontakttālrunis vārds, uzvārds, paraksts) | Objekta apsekošanas datums |
| --- | --- | --- | --- |
| Ķekavas novada pašvaldības Ķekavas sākumskolas saimniecības ēkas rekonstrukcija par Jauniešu centru |  |  |  |

8. pielikums

Atklāta konkursa, identifikācijas

Nr. ĶND/2014/15, nolikumam

GARANTIJAS LAIKA GARANTIJAS PARAUGS*

| PASŪTĪTĀJS: |  |
| --- | --- |

Garantijas Nr._______________ 		 Rīga, 2014.gada __.______________

Garantijas perioda garantija Nr. ______________________

Mūsu klients _____________adrese, ____________, Reģistrācijas Nr.______________, ir informējis mūsu banku, ka 2014. gada __.______________ ir parakstīts Līgums Nr. ___________ (Uzņēmēja reģistrā Nr.___________) (turpmāk – Līgums) starp Jums kā PASŪTĪTĀJU un mūsu klientu kā UZŅĒMĒJU par <iepirkuma nosaukums>..

Saskaņā ar Līguma noteikumiem uzņēmējam jānodrošina PASŪTĪTĀjs ar bankas garantiju par summu EUR ____________(__________________), kas ir 5% no Līguma kopējās summas, Līgumā noteiktā garantijas perioda laikā radušos defektu novēršanai.

Ņemot vērā augstāk minēto mēs, <garantijas izsniedzējs, tā rekvizīti>, atsakoties izmantot jebkuras mūsu klienta – galvenā parādnieka ierunas – , garantējam samaksāt uz Jūsu norādīto kontu pēc jūsu pirmā rakstiskā pieprasījuma jebkuru summu līdz

EUR ____________(________________________________________),

saņemot jūsu rakstisku prasību maksāt summu, kas nepārsniedz šīs garantijas summu, un jūsu rakstisku apstiprinājumu, ka Uzņēmējs nav izpildījis savas saistības saskaņā ar Līgumu, norādot, kādas saistības nav izpildītas.

Mūsu garantija ir spēkā līdz 20__. gada __._____________ un izbeidzas pilnībā un automātiski, ja līdz šim datumam mūsu banka nav saņēmusi Jūsu rakstisko prasību maksāt un apstiprinājumu, neatkarīgi no tā, vai šī garantija ir mums atgriezta vai nav.

Katrs ar šo garantiju saistībā esošais maksājums atbilstoši samazinās mūsu saistības.

*Var tikt aizpildīta arī uz bankas izstrādātas formas, bet ieverot šajā formā esošo saturu un nosacījumus

9.Pielikums

Atklāta konkursa, identifikācijas

Nr. ĶND/2014/15, nolikumam

#### LĪGUMA (SAISTĪBU) NODROŠINĀJUMA PARAUGS

#### (GALVOJUMA PARAUGS)

2014. gada ____ ______________

Adresāts: _____________

Līgums: „___________”, iepirkuma identifikācijas Nr. ___________

Tā kā ______________________________________________ (Piegādātāja nosaukums) (turpmāk – Piegādātājs) ir ieguvis tiesības un uzņēmies Ķekavas novada pašvaldībai, Reģ. Nr.: ________, adrese: _______ (turpmāk – Pasūtītājs), veikt rekonstrukciju, saskaņā ar Līgumu Nr. ________ datētu ar 2014.g. ___. ____________ (turpmāk – Līgums) atbilstoši iepirkumam „______________” iesniegtajam piedāvājumam

Un tā kā Līgumā ir norādīts, ka iesniedz Pasūtītājam bankas izsniegtu līguma izpildes nodrošinājumu 10% apmērā no kopējās Līguma summas kā nodrošinājumu Piegādātāja Līgumā noteikto saistību izpildei,

Un tā kā mēs esam piekrituši dot Piegādātājam līguma izpildes nodrošinājumu,

mēs, _______________________ (bankas nosaukums un adrese) apstiprinām, ka mēs galvojam Jums par Piegādātāja savlaicīgu un pienācīgu Līguma saistību izpildi un uzņemamies saistības attiecībā pret Jums par summu, ___________________ (summa vārdos un skaitļos). Mēs apņemamies, saņemot Jūsu pirmo rakstisko pieprasījumu, kurā minēts, ka Piegādātājs nav izpildījis Līguma saistības un ir iestājies kāds no līgumā minētajiem gadījumiem, bez iebildumiem izmaksāt summu, kas noteikta saskaņā ar līguma un, kas nepārsniedz iepriekšminēto līguma izpildes nodrošinājuma summu.

Jebkura prasība saistībā ar šo līguma izpildes nodrošinājumu ir rakstveidā jānosūta uz norādīto adresi ierakstītā vēstulē.

Maksājums tiks veikts piecu darbadienu laikā uz Pasūtītāja norādīto kontu pēc Pasūtītāja pirmā pieprasījuma saņemšanas. Piegādātāja vai finanšu institūcijas izvirzītās pretenzijas nevar būt par iemeslu maksājuma aizkavēšanai.

Mēs neaizkavēsim maksājumu, un nekādā gadījumā neatkāpsimies no pienākuma veikt maksājumu. Par maksājuma izpildi mēs rakstiski informēsim Pasūtītāju cik vien ātri tas būs iespējams.

Šis līguma izpildes nodrošinājums ir spēkā līdz piegādes līguma pilnīgai izbeigšanai, kas tiks apliecināts ar Piegādātāja un Pasūtītāja kopīgi parakstītu pieņemšanas nodošanas aktu.

Datums:

| Galvojuma devēja vārdā: |  |
| --- | --- |
|  | (amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs) |

10. pielikums

Iepirkuma procedūras, identifikācijas

Nr. ĶND 2014/15, nolikumam

LĪGUMA PROJEKTS

LĪGUMS Nr.____________

par Ķekavas novada pašvaldības Ķekavas sākumskolas saimniecības ēkas rekonstrukciju par Jauniešu centru

(identifikācijas Nr. ĶND 2014/15)

__________________________, reģistrācijas Nr. _________ (turpmāk –  Pasūtītājs), tās ______________________personā, kurš rīkojas uz ________________ pamata,  no vienas puses, un

_____________, reģistrēta ___________________ ar vienoto reģistrācijas Nr.______________________ (turpmāk –  Izpildītājs), tās __________________ personā, kurš(-a) rīkojas uz ____________ pamata, no otras puses,

abi kopā saukti „Puses” un katrs atsevišķi „Puse”,

pamatojoties uz atklāta konkursa „Ķekavas novada pašvaldības Ķekavas sākumskolas saimniecības ēkas rekonstrukcija par Jauniešu centru”,  identifikācijas Nr. ĶND 2014/15 (turpmāk – Atklāta konkursa) rezultātiem, noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):

1. Līguma priekšmets

1.1. Pasūtītājs uzdod, bet Izpildītājs apņemas ar saviem darba rīkiem, tehniskajiem līdzekļiem,  materiāliem un darbaspēku veikt Ķekavas novada pašvaldības Ķekavas sākumskolas saimniecības ēkas rekonstrukciju par Jauniešu centru (turpmāk – Būvdarbi).

1.2. Izpildītājs Būvdarbus veic saskaņā ar:

1.2.1. Līguma noteikumiem;

1.2.2. apstiprināto Rekonstrukcijas projektu (1. pielikums);

1.2.3. atbilstoši Izpildītāja piedāvājumā Iepirkuma procedūrā iesniegtajām Būvdarbu izpildes tāmēm (2. pielikums);

1.2.4. Būvdarbu izpildes laika grafikam (3. pielikums).

1.3. Līguma finansējums tiek piešķirts projekta „Saimniecības ēkas pārbūve par jauniešu centru Ķekavā”, projekta Nr.13-04-LL10-L413202-000002, kas tiek realizēts Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Lauku attīstības programmas pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”, ietvaros, un Rīgas un Bordesholmas (Vācija) ROTARI klubu līdzfinansētā projekta „Miera balodis”, ietvaros.

2. Apakšuzņēmējs (sadaļu Līgumā iekļauj, ja nepieciešams)

2.1. Izpildītājs nodod apakšuzņēmējam _____% (___________) no kopējā Līguma apjoma.

2.2. Izpildītājs pilnībā uzņemas atbildību par Līguma izpildi kopumā, tajā skaitā, nodrošina, ka apakšuzņēmējs ievēros visus Līguma noteikumus.

2.3. Izpildītājs Līguma darbības laikā apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām Izpildītājs ir balstījies Iepirkuma procedūrā, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un Iepirkuma procedūras nolikumā noteiktajām prasībām pēc Līguma noslēgšanas drīkst nomainīt tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 68.panta trešās daļas nosacījumus.

2.4. Izpildītājs drīkst veikt apakšuzņēmēju, kuru veicamo būvdarbu vērtība ir 20 % (divdesmit procenti) no kopējās Līguma vērtības vai lielāka, nomaiņu, kā arī atbilstošu apakšuzņēmēju vēlāku iesaistīšanu Līguma izpildē, ja Izpildītājs par to paziņo Pasūtītājam un saņem Pasūtītāja rakstveida piekrišanu apakšuzņēmēja nomaiņai vai jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanai Līguma izpildē, un, ja uz piedāvāto apakšuzņēmēju neattiecas Iepirkuma procedūras nolikumā minētie izslēgšanas nosacījumi.

2.5. Lēmuma, par apakšuzņēmēju nomaiņu vai iesaistīšanu, pieņemšana:

2.6. Pasūtītājs veic apakšuzņēmēja atbilstības Iepirkuma procedūras nolikuma prasībām pārbaudi, pieprasot Izpildītājam iesniegt par piesaistāmo apakšuzņēmēju attiecīgus apliecinājumus, kvalifikācijas dokumentus un izziņas;

2.7. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt izraudzītā apakšuzņēmēja nomaiņu vai jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanu Līguma izpildē ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis no Izpildītāja visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai, un rakstiski informē par to Izpildītāju, sagatavojot vienošanos par Līguma grozījumiem.

3. Izpildītāja pienākumi un tiesības

3.1. Izpildītājs apliecina, ka ir iepazinies ar Rekonstrukcijas projektu, tajā ietvertajiem risinājumiem, darbu apjomu, pielietojamiem materiāliem un prasībām, kā arī ar būvlaukumu, un apliecina, ka Rekonstrukcijas projekts ir realizējams, un, ka Izpildītāja piedāvājumā ir iekļauti visi Izpildītāja ar Būvdarbu veikšanu saistītie izdevumi.

3.2. Izpildītāja pienākumi pirms Būvdarbu uzsākšanas:

3.2.1. 3 (trīs) darba dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās iesniegt Pasūtītājam noslēgta līguma (-u) ar atkritumu apsaimniekotāju (-iem) par būvgružu atkritumu noglabāšanu un utilizāciju kopiju;

3.2.2. 5 (piecu) darba dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās iesniegt Pasūtītājam visus no Izpildītāja puses nepieciešamos dokumentus, kas nepieciešami būvatļaujas saņemšanai;

3.2.3. Būvdarbu veikšanai saņemt visas normatīvajos aktos paredzētās atļaujas, licences (izņemot būvatļauju) un apmaksāt visus ar to saņemšanu saistītos izdevumus;

3.2.4. nodrošināt visu nepieciešamo Būvdarbu sagatavošanas darbu veikšanu;

3.2.5. normatīvajos dokumentos paredzētajā kārtībā norobežot Būvdarbu zonu, nodrošinot gājēju un braucēju drošību Būvdarbu zonā un tai pieguļošā teritorijā;

3.2.6. pirms Būvdarbu uzsākšanas norīkot Iepirkuma procedūras ietvaros norādīto atbildīgo būvdarbu vadītāju ____________ /sertifikāta Nr.______/, iesniedzot Pasūtītājam rīkojuma oriģinālu, kā arī nodrošināt visu Būvdarbu izpildes laiku ar atbildīgā būvdarbu vadītāja klātbūtni objektā, kurš veic savu darbu koordinēšanu ar Pasūtītāju, būvuzraugu un autoruzraugu;

3.2.7. pirms Būvdarbu uzsākšanas norīkot atbildīgo par darba drošības un aizsardzības noteikumu un ugunsdrošības noteikumu ievērošanu objektā, iesniedzot Pasūtītājam rīkojuma oriģinālu;

3.2.8. Būvdarbu objektā uzstādīt elektroenerģijas skaitītājus un veikt elektroenerģijas uzskaiti, kā arī ūdens skaitītājus, ja rodas nepieciešamība, un veikt samaksu par izmantotajiem resursiem.

3.3. Izpildītāja pienākumi, veicot Būvdarbus:

3.3.1. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izstrādāt un kārtot Būvdarbu veikšanas dokumentāciju visā Būvdarbu veikšanas laikā;

3.3.2. Būvdarbus uzsākt ne agrāk kā plkst. 8:00 un beigt ne vēlāk kā plkst. 20:00, darbu veikšanu ārpus norādītā laika rakstiski saskaņot ar Pasūtītāju;

3.3.3. Būvdarbus veikt precīzi un profesionālā līmenī;

3.3.4. Būvdarbu veikšanā izmantot tikai sertificētus būvizstrādājumus un pēc Pasūtītāja pieprasījuma uzrādīt Būvdarbos izmantoto būvizstrādājumu sertifikātus un citus to kvalitāti apliecinošos dokumentus;

3.3.5. nodot Pasūtītājam materiālu ražotāju un (vai) izplatītāju izsniegtos materiālu, konstrukciju vai iekārtu pielietošanas un (vai) iestrādes norādījumus vai instrukcijas. Šos dokumentus Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam līdz to iestrādei konstrukcijā vai tās daļā, vienlaicīgi uzrādot izstrādājuma atbilstības deklarāciju un/vai materiāla ražotājam/izplatītājam izsniegtu izstrādājuma vai materiāla kvalitātes sertifikātu;

3.3.6. veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai novērstu kaitējumu vai draudošo kaitējumu, kāds varētu rasties trešajai personai Būvdarbu izpildes rezultātā;

3.3.7. pēc Pasūtītāja pieprasījuma ne vēlāk kā 1 (vienas) dienas laikā iesniegt atskaiti par Būvdarbu gaitu vai informāciju ar Būvdarbiem saistītos jautājumos;

3.3.8. atbildēt par savām iekārtām, materiāliem un mehānismiem Būvdarbu zonā un tai pieguļošā teritorijā;

3.3.9. atbildēt par darba drošības, aizsardzības noteikumu un vides aizsardzības prasību ievērošanu, ugunsdrošības noteikumu ievērošanu, ievērot objektā tīrību un sanitārās normas, būvgružus un citus būvniecības atkritumus uzglabāt Izpildītāja konteineros vai iepakojumā, kas nepieļauj apkārtējās vides piesārņošanu. Būvgružus un citus atkritumus Izpildītājs savlaicīgi izved uz atkritumu izgāztuvi, neuzkrājot tos līdz Būvdarbu nobeigumam;

3.3.10. veikt Būvdarbus akceptētā būvprojekta risinājuma ietvaros. Izmaiņas akceptētā būvprojekta risinājumos, kas ietekmē būvobjekta izmaksas, pieļaujamas tikai saskaņā ar četrpusēji (Pasūtītājs, Izpildītājs, autoruzraugs, būvuzraugs) sastādītu un parakstītu aktu;

3.3.11. gadījumā, ja Izpildītājs savā piedāvājumā ir iekļāvis ekvivalentus materiālus, iekārtas un (vai) risinājumus, salīdzinot ar projekta dokumentācijā vai apjomu tabulās uzrādītajiem konkrētiem materiāliem un iekārtām, tad Izpildītājs ir atbildīgs par šo ekvivalentu pielietošanas saskaņojumu ar Pasūtītāju. Visa veida izdevumus par Pasūtītājam nepieņemamu ekvivalentu pielietošanu Būvdarbu izpildē sedz Izpildītājs;

3.3.12. patstāvīgi saskaņot ar Pasūtītāju mezglu un detaļu risinājumus, Pasūtītāja izvēlēto materiālu, konstrukciju, iekārtu u.c. krāsu, formu, faktūru, rakstu un citas estētiskās īpašības, ja tas nav norādīts būvprojektā un Vispārīgie būvnoteikumi to nenosaka savādāk;

3.3.13. atturēties no jebkādas rīcības, kas varētu apgrūtināt Būvdarbu veikšanu vai Līguma saistību izpildi;

3.3.14. gadījumā, ja konstatē kļūdas vai neprecizitātes tehniskajā dokumentācijā, vai ja atklāj neparedzētus apstākļus, kas var kavēt izpildīt ar Līgumu uzņemtās saistības, vai ietekmēt Būvdarbu drošību un kvalitāti, 2 (divu) darba dienu laikā rakstiski paziņot par to Pasūtītājam. Šādā situācijā Izpildītājs turpina pildīt Līgumu tādā mērā, cik tas neietekmē būves vai personāla drošību, ja vien Pasūtītājs nav rakstiski pieprasījis apturēt Būvdarbu veikšanu;

3.3.15. 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Būvdarbu izpildes par saviem līdzekļiem izvest no Pasūtītāja ēkas inventāru un darba rīkus, kas bija nepieciešami Būvdarbu veikšanai, būvgružus un jebkura veida atkritumus, kas radušies Būvdarbu izpildē;

3.3.16. iesniegt Pasūtītājam darbu izpildes aktu (-us) elektroniskā formā (MsExcel).

3.4. Izpildītāja pienākumi būvsapulču organizēšanā:

3.4.1. organizēt būvsapulces, kurās piedalās būvdarbu vadītājs, Pasūtītāja Līguma 7.1.punktā norādītais pārstāvis un būvuzraugs, kā arī viņu pieaicinātās personas;

3.4.2. nodrošināt, ka būvsapulces būvobjektā notiek katras nedēļas __________(norāda nedēļas dienu);

3.4.3. protokolēt būvsapulces. Būvsapulču protokoli Izpildītājam ir saistoši, un tajos noteiktie termiņi un prasības izpildāmas. Būvsapulcēs noteiktie termiņi un prasības ir saistoši Izpildītājam arī tajā gadījumā, ja tas nav piedalījies šajās sapulcēs, gadījumos, ja minētie termiņi un prasības nav pretrunā ar Līguma noteikumiem. Ja Izpildītājs nepiedalās būvsapulcē, tās protokolēšanu nodrošina Pasūtītājs.

4. Pasūtītāja pienākumi un tiesības

4.1. Pasūtītāja pienākumi:

4.1.1. izsniegt Izpildītājam derīgas būvatļaujas kopiju;

4.1.2. veikt Līgumā paredzētos maksājumus;

4.1.3. Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņā izskatīt Izpildītāja iesniegtos ziņojumus un cita veida dokumentus un sniegt atbildi.

4.2. Pasūtītājs:

4.2.1. ir tiesīgs pēc saviem ieskatiem veikt Būvdarbu izpildes pārbaudes, bet Pasūtītāja veiktā Būvdarbu izpildes pārbaude nevar būt par pamatu Līgumā vai normatīvajos aktos noteiktās Izpildītāja atbildības samazināšanai par neatbilstoši veiktiem Būvdarbiem;

4.2.2. vai būvuzraugs ir tiesīgs apturēt Būvdarbus, ja Izpildītājs vai tā personāls neievēro uz Būvdarbiem attiecināmos normatīvos aktus vai Līguma noteikumus. Izpildītājs ir tiesīgs atsākt Būvdarbus, saskaņojot ar Pasūtītāju, pēc konstatētā pārkāpuma novēršanas. Izpildītājam nav tiesības uz Līguma 5.1. punktā noteiktā Būvdarbu izpildes termiņa pagarināšanu sakarā ar šādu Būvdarbu apturēšanu;

4.2.3. Līguma 3.4. punktā noteiktā būvsapulces organizēšanas kārtība neierobežo Pasūtītāja vai būvuzrauga tiesības sasaukt būvsapulci, ja viņš to uzskata par nepieciešamu, savlaicīgi paziņojot Izpildītājam par būvsapulces sasaukšanu;

4.2.4. ir tiesīgs pieprasīt darbu vadītāja, atbildīgā par darba drošības un aizsardzības noteikumu, ugunsdrošības noteikumu ievērošanu nomaiņu, ja viņi nepienācīgi pilda savus pienākumus vai neatrodas objektā.

5. Darbu izpildes kārtība

5.1. Izpildītājs Būvdarbus uzsāk pēc Līguma spēkā stāšanās un būvatļaujas saņemšanas, bet ne ātrāk kā 2014. gada ___. _____________ un Būvdarbu izpildes termiņš ir ___ (________________) nedēļas, bet ne vālāk kā 2014.gada 30.novembris.

5.2. Izpildītājs 5 (piecu) darba dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās iesniedz Pasūtītājam spēkā esošas civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises apliecinātu kopiju.

5.3. Ja Izpildītājs 5 (piecu) darba dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās neiesniedz Pasūtītājam spēkā esošas civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises apliecinātu kopiju, tad Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji Līgumu izbeigt.

5.4. Izpildītājs līdz kārtējā mēneša 10. datumam iesniedz Pasūtītājam iepriekšējā mēnesī izpildīto Būvdarbu nodošanas – pieņemšanas aktu, kuru paraksta Pasūtītājs un Izpildītājs vai to pilnvarotas personas un būvuzraugs.

5.5. Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā:

5.5.1. paraksta nodošanas – pieņemšanas aktu un 1 (vienu) eksemplāru iesniedz Izpildītājam;

5.5.2. neparaksta nodošanas – pieņemšanas aktu un rakstveidā iesniedz Izpildītājam pretenziju aktu, norādot iemeslus, kādēļ Pasūtītājs atsakās pieņemt Būvdarbus.

5.6. Ja Pasūtītājs ir iesniedzis Izpildītājam Līguma 5.5.2. apakšpunktā norādīto pretenziju aktu, tad Izpildītājs par saviem līdzekļiem novērš pretenzijā norādītos trūkumus 5 (piecu) darba dienu laikā no pretenzijas saņemšanas.

5.7. Ikmēneša izpildītie Būvdarbi netiek pieņemti, ja tie neatbildīs faktiski izpildītajam Būvdarbu apjomam, Rekonstrukcijas projektam, Līgumam, Tāmei, normatīvo aktu prasībām.

5.8. Ja Pusēm rodas domstarpības par veikto Būvdarbu apjomu un kvalitāti un netiek veikts kārtējais ikmēneša maksājums, Izpildītājs nav tiesīgs pārtraukt Būvdarbus un turpina tos atbilstoši Būvdarbu veikšanas kalendārajam grafikam.

5.9. Līgumā noteiktie Būvdarbi uzskatāmi par pilnībā pabeigtiem un nodotiem Pasūtītājam, ja Būvdarbus ir pieņēmusi būves pieņemšanas ekspluatācijā komisija, saskaņā ar Ministru kabineta 2004. gada 13. aprīļa noteikumiem Nr. 299 „Noteikumi par būvju pieņemšanu ekspluatācijā” un ir parakstīts nodošanas – pieņemšanas akts.

5.10. Gadījumā, ja Būvdarbi kopumā vai arī iepriekšējā mēnesī izpildītās Būvdarba daļas nodošanas – pieņemšanas laikā Pasūtītājs konstatē, ka Būvdarbi kopumā vai kāda to daļa nav pabeigti un/vai to izpilde, vai Būvdarbā izmantotie materiāli, izstrādājumi vai konstrukcijas neatbilst Līguma noteikumiem, tad Būvdarbu pieņemšana – nodošana pārtraucama un par to 5 (piecu) darba dienu laikā sagatavojams akts, kurā norāda konstatētos Būvdarba trūkumus un/vai nepabeigtos Būvdarbus, kuru paraksta Puses vai to pilnvaroti pārstāvji.

5.11. Gadījumā, ja Izpildītājs nepiekrīt Līguma 5.10. punktā noteiktajā kārtībā Pasūtītāja izvirzītajām pretenzijām, tad Pasūtītājs un Izpildītājs kopēji organizē neatkarīgu ekspertīzi, kurā pierāda veikto Būvdarbu atbilstību vai neatbilstību Līguma un tā pielikumu, Līgumā noteiktās Tehniskās dokumentācijas un normatīvo aktu prasībām. Neatkarīgas ekspertīzes sabiedrības pārstāvis (pārstāvji) sagatavo ekspertu novērtējumu par Būvdarbu atbilstību vai neatbilstību. Sagatavotais ekspertu novērtējums ir saistošs Pusēm.

5.12. Ja piesaistīto ekspertu novērtējuma rezultāti pierāda Pasūtītāja prasību un paziņojumu nepamatotību attiecībā uz Būvdarbu atbilstību Līguma un tā pielikumu vai Līgumā noteiktā Rekonstrukcijas projekta un normatīvo aktu prasībām, tad Izpildītājs sedz visus ar Būvdarbu nodošanas kavēšanu saistītos Pasūtītāja zaudējumus un izmaksas, tajā skaitā maksā Līgumā noteiktos līgumsodus par Būvdarbu izpildes termiņu kavējumu, kā arī visas ar veikto ekspertīzi saistītās izmaksas. Ja ekspertu novērtējuma rezultātā ir konstatēta Būvdarbu atbilstība Līguma un tā pielikumu, Līgumā noteiktā Rekonstrukcijas projekta un normatīvo aktu prasībām, tad Pasūtītājs sedz visas ar ekspertīzi saistītās izmaksas.

5.13. Izpildītājs ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pirms Būvdarbu nodošanas iesniedz Pasūtītājam visu ar Būvdarbu veikšanu saistīto dokumentāciju (projekta dokumentāciju, Būvdarbu veikšanas dokumentāciju, izpilddokumentāciju u.c.). Minētās dokumentācijas nodošana Pasūtītajam ir priekšnoteikums galīgā pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanai.

5.14. Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā, saskaņojot ar Izpildītāju, veic izpildīto Būvdarbu iepriekšējo apskati. Ja iepriekšējā apskate ir sekmīga, tiek veikta Būvobjekta pieņemšana ekspluatācijā normatīvos aktos noteiktajā kārtībā.

5.15. Ne akta par Būvobjekta pieņemšanu ekspluatācijā parakstīšana, ne arī Būvdarbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšana neatbrīvo Izpildītāju no atbildības par Būvdarbu defektiem, kuri var atklāties pēc Būvobjekta pieņemšanas.

5.16. Ja Pasūtītājs Būvdarbu un Būvdarbos izmantoto materiālu garantijas laikā konstatē defektus, Pasūtītāja pārstāvis, pieaicinot Izpildītāja pārstāvi, sastāda defektu aktu par konstatētajām neatbilstībām. Šādā gadījumā Izpildītājs bez maksas 15 (piecpadsmit) dienu laikā no defektu akta sastādīšanas dienas vai citā Pusēm saskaņotā laikā novērš konstatētos defektus.

5.17. Ja Izpildītājs defektu aktu par konstatētajiem defektiem Būvdarbu un Būvdarbos izmantoto materiālu garantijas laikā neparaksta, tad defektu aktu paraksta Pasūtītājs vienpusēji. Pasūtītājs defektu aktu nosūta uz elektroniskā pasta adresi:_______________ un pa pastu ierakstītā sūtījumā. Šajā gadījumā Izpildītājs bez maksas novērš defekta aktā konstatētos trūkumus 15 (piecpadsmit) dienu laikā no defektu akta nosūtīšanas dienas.

5.18. Ja Izpildītājs Līguma 5.16. – 5.17. punktā norādītajos gadījumos nenovērš konstatētos trūkumus noteiktajā termiņā, tad Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot Garantijas laika garantiju.

6. Pušu mantiskā atbildība

6.1. Ja Izpildītājs kavē Līguma 5.1. punktā noteikto Būvdarbu izpildes termiņu, Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot līgumsodu 0,5 % (nulle komats piecu procentu) apmērā no Līguma summas par katru nokavēto dienu, nosūtot Izpildītājam rēķinu par līgumsoda samaksu.

6.2. Ja Izpildītājs kavē Būvdarbu izpildes laika grafikā noteiktos darbu izpildes termiņus, Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot līgumsodu 0,1 % (nulle komats viena procenta) apmērā no Līguma summas par katru nokavēto darba dienu, nosūtot Izpildītājam rēķinu par līgumsoda samaksu.

6.3. Gadījumā, ja Izpildītāja dēļ tiek kavēts Būvdarbu izpildes termiņš, kā rezultātā Pasūtītājam rodas zaudējumi nenotikušu plānoto pasākumu dēļ vai rodas papildu izdevumi plānoto pasākumu organizēšanā, Izpildītājs atlīdzina Pasūtītājam visus zaudējumus 10 (desmit) darba dienu laikā pēc zaudējuma apmēra aprēķina saņemšanas.

6.4. Ja Pasūtītājs neveic Būvdarbu apmaksu Līgumā 8.7. punktā noteiktajā termiņā, Izpildītājs ir tiesīgs piemērot līgumsodu 0,5 % (nulle komats piecu procentu) apmērā no kavētā maksājuma summas katru nokavēto dienu, nosūtot Pasūtītājam rēķinu par līgumsoda samaksu.

6.5. Pasūtītājam ir tiesības ieskaita kārtībā samazināt maksājamo naudas summu par izpildītajiem Būvdarbiem tādā apmērā, kāda ir Līguma 6.1. –6.3. punktā noteiktajā kārtībā aprēķinātā līgumsoda summa.

6.6. Par Līguma noteikumu nepilnīgu izpildi, Puses ir atbildīgas saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un Līguma noteikumiem.

7. Būvdarbu uzraudzība

7.1. Pasūtītāja par Līguma izpildi atbildīgā persona ir: ____________(norāda amatu, vārdu, uzvārdu, tālruni, e-pasta adresi) (minētās personas attaisnotas prombūtnes laikā:__________________).

7.2. Izpildītāja pienākums ir ievērot Pasūtītāja Līguma 7.1. punktā norādītās personas norādījumus saskaņā ar Līguma noteikumiem.

7.3. Pasūtītājs Būvdarbu kvalitātes un atbilstības projekta dokumentācijai kontrolei nodrošina Būvuzraugu.

7.4. Būvprojekta autora tiesību ievērošanai Pasūtītājs noslēdz autoruzraudzības līgumu.

8. Līguma summa un norēķinu kārtība

8.1. Līguma summa ir EUR___________ (______________ euro un_________ euro centi) bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN).

8.2. Izpildītājs, izrakstot rēķinu, piemēro PVN likmi spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apmērā.

8.3. Līguma summa nav pakļauta nekādam cenu pieaugumam samaksā par darbu, materiāliem, valūtas izmaiņām vai ko citu, kas varētu paaugstināt Līguma summu. Izpildītāja Iepirkuma procedūrā iesniegtajās Būvdarbu izpildes tāmēs noteiktās katras pozīcijas vienas vienību izmaksas visā Līguma darbības laikā ir nemainīgas.

8.4. Apmaksa par veiktajiem Būvdarbiem objektā tiek veikta ar pārskaitījumu uz Izpildītāja Līgumā norādīto bankas kontu pēc tam, kad Pasūtītājam iesniegti šādi dokumenti:

8.4.1. nodošanas – pieņemšanas akts par izpildītajiem Būvdarbiem, kuru apstiprinājuši Pušu pārstāvji un būvuzraugs;

8.4.2. akts par būvgružu izvešanu, noglabāšanu un utilizāciju, ja Būvdarbu laikā ir darbs ar azbestu saturošiem materiāliem;

8.4.3. Izpildītāja sagatavots rēķins.

8.5. Pēdējais maksājums par veiktajiem Būvdarbiem objektā tiek veikts ar pārskaitījumu uz Izpildītāja Līgumā norādīto bankas kontu pēc tam, kad Pasūtītājam iesniegti šādi dokumenti:

8.5.1. nodošanas – pieņemšana akts par izpildītajiem Būvdarbiem, kuru apstiprinājuši Pušu pārstāvji un būvuzraugs;

8.5.2. Izpildītāja sagatavots rēķins;

8.5.3. visa ar Būvdarbu veikšanu saistītā dokumentācija;

8.5.4. kredītiestādes izsniegts galvojums par Pasūtītāja iespējamo zaudējumu segšanu garantijas laikā ne mazāk kā 5 % (piecu procentu) apmērā Līguma summas (bez PVN);

8.5.5. akts par būvgružu izvešanu, noglabāšanu un utilizāciju.

8.6. Izpildītājs rēķinā obligāti norāda:

8.6.1. Pasūtītāja piešķirto Līguma reģistrācijas numuru un noslēgšanas datumu,

8.6.2. objekta adresi,

8.6.3. Līguma numuru.

8.7. Pasūtītājs veic apmaksu par Līgumā noteiktajā kārtībā pieņemtajiem Būvdarbiem 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc Līgumā norādīto dokumentu saņemšanas no Izpildītāja.

8.8. Par apmaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs veicis bankas pārskaitījumu uz Izpildītāja Līgumā norādīto bankas kontu.

8.9. Katra Puse sedz savus izdevumus par bankas pakalpojumiem, kas saistīti ar naudas pārskaitījumiem.

9. Līguma darbības laiks, grozīšanas un izbeigšanas kārtība

9.1. Līgums stājas spēkā no tā abpusējas parakstīšanas un ir spēkā līdz Pušu saistību izpildei vai tā izbeigšanai Līgumā noteiktā kārtībā.

9.2. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusējā kārtā izbeigt Līgumu pirms termiņa, ja:

9.2.1. Izpildītājs nepienācīgi pilda savas saistības un pēc Pasūtītāja rakstveida brīdinājuma saņemšanas turpina tās nepildīt. Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt Līguma nodrošinājumu;

9.2.2. Izpildītājs pieņem lēmumu par likvidāciju vai pret viņu tiek celta prasība tiesā par maksātnespēju.

9.3. Līguma 9.2. punktā minētajos gadījumos Līgums tiek uzskatīts par spēku zaudējušu datumā, kāds norādīts iepriekš nosūtītā paziņojumā.

9.4. Neviena no Pusēm neatbild par Līgumā noteikto saistību neizpildīšanu, ja tas noticis nepārvaramas varas rezultātā, piemēram, dabas katastrofas, sociālie konflikti, kā arī jaunu normatīvo aktu ieviešanu, kas aizliedz Līgumā paredzēto darbību.

9.5. Katra no Pusēm 3 (trīs) kalendāra dienu laikā informē otru Pusi par nepārvaramas varas iestāšanos. Puses savstarpēji vienojas par Līgumā noteikto termiņu pagarināšanu vai Līguma izbeigšanu.

10. Citi noteikumi

10.1. Pušu saistības, kas nav noteiktas Līgumā, tiek regulētas saskaņā ar LVS 283 „Būvdarbu līguma vispārīgie noteikumi valsts pasūtījumiem” u.c. normatīvajiem aktiem.

10.2. Jebkuri strīdi un nesaskaņas, kas Pušu starpā var rasties Līguma izpildes sakarā, puses centīsies atrisināt savstarpējo pārrunu ceļā, ja vienošanās netiek panākta, tad strīds var tikt nodots izskatīšanai Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu paredzētajā kārtībā tiesā.

10.3. Grozījumi Līgumā stājas spēkā pēc tam, kad tās tiek sastādītas rakstveidā un ir abpusēji parakstītas, izņemot gadījumus, kas noteikti Līgumā.

10.4. Līgums ir izstrādāts un noformēts latviešu valodā uz __ (______) lapām un pielikumiem uz __ (______) lapām, 2 (divos) eksemplāros ar vienādu juridisku spēku, no kuriem viens atrodas pie Izpildītāja, otrs pie Pasūtītāja.

10.5. Parakstot līgumu, Izpildītājs apliecina, ka viņš ir iepazinies ar objektu un viņam visi tā apstākļi un esošais stāvoklis ir zināmi, izņemot gadījumu, ja viņam tas kļuva zināms pēc konstrukcijas vai tās daļas atsegšanas, bet ne gadījumā, ja objekta, tā segtās daļas vai konstrukcijas stāvoklis ir norādīts Līguma 1.2. punktā minētajā Līguma dokumentācijā.

11. Pušu rekvizīti

Pasūtītājs: Izpildītājs:

Vērtējot pretendentu atbilstību Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta pirmajā daļā noteiktajiem pretendentu izslēgšanas kritērijiem, Komisija ņem vērā Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta otrās un ceturtās daļas nosacījumus.