APSTIPRINĀTS

Ķekavas novada pašvaldības

Iepirkumu komisijas

2016.gada 20.maija sēdē,

protokols Nr.28

IEPIRKUMA PROCEDŪRAS

atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.² pantam

**Skeitparka konstrukciju elementu izgatavošana un uzstādīšana**

**Gaismas ielā 9, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā**

**ID Nr. ĶNP 2016/20**

NOLIKUMS

Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, 2016

**1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA**

**1.1. Iepirkuma nosaukums, identifikācijas numurs un metode**

“Skeitparka konstrukciju elementu izgatavošana un uzstādīšana Gaismas ielā 9, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā”, identifikācijas Nr. ĶNP 2016/20, (turpmāk – Iepirkums) tiek veikts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma (turpmāk – PIL) 8.2 pantu.

**1.2. Organizators**

Iepirkumu organizē Ķekavas novada pašvaldība, NMR kods 9000048491, juridiskā adrese: Gaismas iela 19 k-9-1, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123.

Mājaslapas adrese internetā: [www.kekava.lv](http://www.kekava.lv)

**1.3. Pasūtītājs**

Iepirkumu realizē Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūra, NMR kods 90009029994

Juridiskā adrese: “Bultas”, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123

Bankas rekvizīti: AS „SEB banka”

Bankas kods: UNLALV2X

Konta Nr. LV97UNLA0050013650885

**1.4. Kontaktpersona**

1.4.1. Kontaktpersona par Iepirkuma noteikumiem: Ilga Viegliņa, tālruņa numurs: +371 67935803, faksa numurs: +371 67935819, e-pasta adrese: [iepirkumi@kekava.lv](mailto:iepirkumi@kekava.lv).

1.4.2. Kontaktpersona par tehnisko specifikāciju: Aigars Vītols, tālruņa numurs: +371 28355553, faksa numurs: +371 67935819, e-pasta adrese: [iepirkumi@kekava.lv](mailto:iepirkumi@kekava.lv).

**1.5. Nolikuma saņemšanas kārtība**

1.5.1. Ar nolikumu visi ieinteresētie piegādātāji var iepazīties Ķekavas novada pašvaldībā, Gaismas ielā 19 k-9-1, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, LV-2123, darba laikā (pirmdien no plkst. 800 līdz 1300 un no plkst.1400 līdz 1800, otrdien, trešdien no plkst. 800 līdz 1300 un no plkst.1400 līdz 1700, ceturtdien no plkst. 900 līdz 1300 un no plkst.1400 līdz 1900, piektdien no 800 līdz 1400) līdz **2016. gada 31.maijam plkst. 11:00,** Pasūtītāja mājas lapāinternetā[www.kekavasnovads.lv](http://www.kekavasnovads.lv)sadaļā “Publiskie iepirkumi”,kā arī pēc rakstiska pieprasījuma uz e-pasta adresi: [iepirkumi@kekava.lv](mailto:iepirkumi@kekava.lv) nolikumu ar pielikumiem var saņemt elektroniski.

1.5.2. Lejuplādējot nolikumu, ieinteresētais piegādātājs apņemas sekot līdzi Iepirkuma komisijas sniegtajām atbildēm uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem, kas tiks publicētas minētajā interneta mājaslapā pie nolikuma.

**1.6. Papildu informācijas sniegšana**

1.6.1. Ieinteresētais piegādātājs jautājumus par Iepirkuma nolikumu uzdod rakstiskā veidā, adresējot tos Iepirkuma komisijai un nosūtot tos elektroniski uz elektroniskā pasta adresi: [iepirkumi@kekava.lv](mailto:iepirkumi@kekava.lv).

1.6.2. Iepirkuma komisija atbildi uz ieinteresētā piegādātāja rakstisku jautājumu par Iepirkuma norisi vai tā nolikumu sniedz iespējami īsākā laikā.

1.6.3. Iepirkuma komisija atbildi ieinteresētajam piegādātājam nosūta elektroniski uz elektroniskā pasta adresi, no kuras saņemts jautājums, un publicē Pasūtītāja interneta mājaslapā www.kekava.lv sadaļā „ Pašvaldība/Publiskie iepirkumi/Pašvaldības iepirkumi”.

1.6.4. Iepirkuma komisija un ieinteresētie piegādātāji ar informāciju apmainās rakstiski. Mutvārdos sniegtā informācija Iepirkuma ietvaros nav saistoša.

**1.7. Piedāvājuma saturs un noformēšanas prasības**

1.7.1. Piedāvājums jāiesniedz 1 (vienā) aizlīmētā un aizzīmogotā ar zīmogu un/vai parakstu iesaiņojumā, nodrošinot iesaiņojuma drošību, lai piedāvājuma dokumentiem nevar piekļūt, nesabojājot iesaiņojumu.

1.7.2. Uz piedāvājuma iesaiņojuma jānorāda pasūtītāja nosaukums un adrese, iepirkuma procedūras nosaukums un identifikācijas numurs, atzīme „Neatvērt līdz **2016.gada 31.maijam plkst.11:00**”.

1.7.3. Iepirkumā iesniedz piedāvājuma 3 (trīs) eksemplāros – 1 sējums oriģināls un 2 sējumi kopijas. Uz piedāvājuma oriģināla titullapas jābūt norādei „ORIĢINĀLS”, bet uz piedāvājuma kopiju titullapas jābūt norādei „KOPIJA”. Ja tiek konstatētas pretrunas starp piedāvājuma dokumentu oriģinālu un kopiju, vērtēti tiek piedāvājuma dokumentu oriģināli.

1.7.4. Piedāvājuma dokumentiem:

1.7.4.1. jābūt latviešu valodā vai, ja to oriģināli ir svešvalodā, attiecīgajam dokumentam jāpievieno tā tulkojums latviešu valodā;

1.7.4.2. jābūt ar sanumurētām lapām, caurauklots, ar uzlīmi, kas nostiprina auklu. Uz uzlīmes jābūt rakstītam lapu skaitam, Pretendenta zīmoga nospiedumam un tās personas parakstam, kura paraksta piedāvājumu. Ja uz piedāvājuma lapām izdarīti labojumi, tie jāparaksta.

1.7.4.3.jābūt parakstītiem personai, kura likumiski pārstāv Pretendentu vai arī ir pilnvarota pārstāvēt Pretendentu šajā iepirkumā. Pilnvara noformējama kā atsevišķs dokuments un pievienojams piedāvājumam;

1.7.4.4. visiem piedāvājuma dokumentiem jābūt cauršūtiem ar izturīgu diegu vai auklu. Diegiem jābūt stingri nostiprinātiem, uzlīmējot baltu papīra lapu. Šuvuma vietai jābūt apstiprinātai ar pretendenta pārstāvja ar pārstāvības tiesībām parakstu, jānorāda atšifrēts lappušu skaits. Piedāvājumam jābūt noformētam tā, lai novērstu iespēju nomainīt lapas, nesabojājot nostiprinājumu;

1.7.4.5. piedāvājumam ir jābūt datorrakstā, skaidri salasāmam, bez labojumiem un dzēsumiem.

1.7.5. Piedāvājuma dokumenti jāsakārto šādā secībā:

1.7.5.1. titullapa ar norādi – Iepirkumam “Skeitparka konstrukciju elementu izgatavošana un uzstādīšana Gaismas ielā 9, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā”, identifikācijas Nr. ĶNP 2016/20, pretendenta nosaukums, reģ. Nr., juridiskā adrese, tālrunis;

1.7.5.2. satura rādītājs;

1.7.5.3. iesniedzamie dokumenti un pretendenta atlases dokumenti, saskaņā ar Iepirkuma nolikuma 3. nodaļu.

1.7.6. Visi izdevumi, kas saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu Iepirkumā jāsedz pretendentam.

**1.8. Piedāvājuma iesniegšanas kārtība**

1.8.1. Piedāvājumu iesniedz personīgi vai nosūta pa pastu Ķekavas novada pašvaldības Iepirkuma komisijai līdz **2016. gada 31.maijam** plkst. 11:00, adrese: Gaismas iela 19 k-9-1, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123.

1.8.2. Iepirkuma komisija neatvērtu piedāvājumu nosūta pa pastu uz pretendenta norādīto adresi, ja piedāvājums iesniegts vai piegādāts Pasūtītājam pēc Iepirkuma noteikumu 1.8.1. apakšpunktā norādītā piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.

**2. INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU**

**2.1. Iepirkuma priekšmeta apraksts**

2.1.1. Iepirkuma priekšmets (nav sadalīts daļās) ir Skeitparka konstrukciju elementu izgatavošana un uzstādīšana Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, saskaņā ar tehniskajā specifikācijā (2. pielikums) noteiktajām prasībām un iepirkuma nolikumā noteiktajiem nosacījumiem.

2.1.2. Iepirkuma nomenklatūra (CPV kods): (pakalpojums) 37450000-7 (aprīkojums sporta nodarbībām brīvā dabā un sporta laukumā).

2.1.3. Iepirkuma apjoms: atbilstoši tehniskajai specifikācijai.

2.1.5. Pretendents var iesniegt 1 (vienu) piedāvājuma variantu par pilnu Iepirkuma priekšmeta apjomu.

2.1.6. Iepirkuma līguma realizācijai plānots piesaistīt Lauku atbalsta dienesta un “Partnerība Daugavkrasts” izsludinātā atklātu projektu iesniegumu konkursa 1.kārtas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.g. apakšpasākumā “Darbību īstenošana saskaņā ar SVVA stratēģiju” projekta finansējuma līdzekļus.

**2.2. Līguma izpilde**

2.2.1. Līguma izpildes termiņš – 6 (sešas) nedēļas no līguma noslēgšanas brīža.

2.2.2. Preču garantijas termiņš 36 (trīsdesmit seši) mēneši no pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas dienas.

2.2.3. Iepirkuma līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un darbojas līdz pušu savstarpējo saistību pilnīgai izpildei.

2.2.4. Preču piegādes kārtība, līgumslēdzējpušu atbildības nosacījumi, samaksas kārtība par Preču piegādi tiks noteikti Iepirkuma līgumā.

**2.3. Līguma izpildes vieta**

Gaismas iela 9, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, atbilstoši Tehniskajā specifikācijā (2.pielikums) noteiktajam skeitparka konstrukciju izvietojuma plānam un teritorijai.

**3. IESNIEDZAMIE DOKUMENTI**

**3.1. Pieteikums**

3.1.1. Pretendenta pieteikums dalībai Iepirkumā, kas jāparaksta pretendenta pārstāvim ar pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarotai personai (1. pielikums).

3.1.2. Pretendenta amatpersonas ar pārstāvības tiesībām izdota pilnvara (oriģināls vai apliecināta kopija) citai personai parakstīt piedāvājumu un līgumu, ja tā atšķiras no Latvijas Republikas (turpmāk – LR) Uzņēmumu reģistrā norādītās.

3.1.3. Ja pretendents ir piegādātāju apvienība un sabiedrības līgumā nav atrunātas pārstāvības tiesības, pieteikuma oriģināls jāparaksta katras personas, kas iekļauta piegādātāju apvienībā, pārstāvim ar pārstāvības tiesībām.

**3.2. Atlases prasības un iesniedzamie dokumenti**

3.2.1. Pretendents var balstīties uz citu uzņēmēju iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Šādā gadījumā pretendents pierāda Pasūtītājam, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo uzņēmēju apliecinājumu vai vienošanos par sadarbību konkrētā līguma izpildei.

3.2.2. Atlases prasības:

3.2.2.1. Pretendents normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir reģistrēts Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs. Fiziskām personām jābūt reģistrētām LR Valsts ieņēmumu dienestā, kā nodokļu maksātājiem, vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs.

3.2.2.2. Pretendents iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim ir veicis vismaz 2(divas) Iepirkuma priekšmetam līdzvērtīgu preču piegādes un uzstādīšanas par ko ir saņemtas pasūtītāja pozitīvas atsauksmes, ir pieredze skeitparka elementu izgatavošanā, piegādē un uzstādīšanā, ir pieredze darbam ar Ramspshield, Skatelite, vai Rhino top, vai ekvivalentiem materiāliem vismaz divos skeitparkos.

3.2.3. Iesniedzamie dokumenti:

3.2.3.1. Ja nav izveidota personālsabiedrība, tad personu grupa iesniedz visu personu grupas dalībnieku parakstītu saistību raksta (protokolu, vienošanos, citu dokumentu) kopiju, kas apliecina, ka noteiktajā termiņā izveidos personālsabiedrību pasūtījuma izpildei.

3.2.3.2. Fiziskām personām – LR Valsts ieņēmumu dienesta nodokļu maksātāja reģistrācijas apliecības apliecināta kopija.

3.2.3.3. Pretendents, kurš nav reģistrēts LR Komercreģistrā, iesniedz komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotu reģistrācijas apliecības kopiju.

3.2.3.4. Apliecinājums par 3.2.2.2.apakšpunktā minēto pretendenta iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā iegūto pieredzi (5. pielikums).

3.2.3.5. vismaz 2 (divas) atsauksmes par Pretendenta pēdējo 3 (trīs) gadu laikā īstenotu Iepirkuma priekšmetam līdzvērtīgu preču piegādi un uzstādīšanu (naudas izteiksmē pieredzei jābūt vienādai vai lielākai nekā piedāvātajai līgumcenai).

**3.3. Tehniskais piedāvājums**

3.3.1. Pretendenta piedāvātais Pakalpojuma izpildes termiņš ir atbilstošs Iepirkuma nolikuma 2.2.1.apakšpunkta prasībām. Pretendents piedāvāto Pakalpojuma izpildes termiņu norāda Pieteikumā (1. pielikums);

3.3.2. Pretendenta piedāvātais Preču garantiju termiņš ir atbilstošs Iepirkuma noteikumu 2.2.2. punktā noteiktajam. Pretendents savu piedāvāto Preču garantijas termiņu un informāciju par tehniskās apkopes veikšanu norāda Pieteikumā (1. pielikums);

3.3.3. Pretendenta piedāvātajai precei jāatbilst Pasūtītāja tehniskajā specifikācijā (2. pielikums) norādītajām minimālo prasību aprakstam.

3.3.4. Tehniskais piedāvājums ir jāsagatavo brīvā aprakstošā formā, kas atspoguļo, kā tiks organizēts un izpildīts katrs Tehniskajā specifikācijā (2.pielikums) noteiktais darba veids.

3.3.5.Tehniskais piedāvājums jāsagatavo tā, lai komisija varētu pārliecināties, ka pretendents ir pilnībā izpratis tehniskās specifikācijas prasības un ka tiks nodrošināta kvalitatīva Darbu izpilde.

3.3.5. Tehniskais piedāvājums jāsagatavo saskaņā ar tehnisko specifikāciju (2. pielikums).

**3.4. Finanšu piedāvājums**

3.4.1. Finanšu piedāvājums jāsagatavo atbilstoši finanšu piedāvājuma veidlapai (4. pielikums).

3.4.2. Finanšu piedāvājumā norādītajām cenām ir jābūt norādītām euro (EUR), aprēķinot un norādot piedāvātās cenas ar precizitāti divi cipari aiz komata, un tajā jābūt ietvertiem visiem nodokļiem un nodevām, izņemot pievienotās vērtības nodokli.

3.4.3. Visām Pretendenta izmaksām, kas saistītas ar iepirkuma priekšmetu, jābūt iekļautām veiktajos aprēķinos. Papildus izmaksas, kas nav iekļautas un norādītas finanšu piedāvājumā, netiks ņemtas vērā, noslēdzot iepirkuma līgumu.

3.4.4. Cenā ietver visas izmaksas, kas saistītas ar darbu izpildi. Tās ir izmaksas, kas saistītas ar speciālistu darba apmaksu, darba izpildei nepieciešamo līgumu slēgšanu, komandējumiem, nodokļiem un nodevām, kā arī nepieciešamo atļauju saņemšanu no trešajām personām, transporta pakalpojumiem, uzturēšanas izdevumi, materiālu izmaksas, u.c. maksājumi, kas nepieciešami pakalpojuma pilnīgai un kvalitatīvai izpildei.

3.4.5. Papildus jāpievieno izmaksu aprēķins atbilstoši noteiktajiem darba daudzumiem un materiāliem, kas noteikti tehniskajā specifikācijā (2.pielikums).

**4. PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA**

**4.1. Piedāvājuma izvēles kritērijs**

Iepirkuma nolikumam atbilstošs piedāvājums ar zemāko cenu EUR bez PVN.

**4.2. Piedāvājumu vērtēšanas pamatnoteikumi**

4.2.1. Iepirkuma komisija pārbauda, vai uz pretendentu, pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par plānoto līgumu un Iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām, kā arī uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, ir attiecināmi PIL 8.2 panta piektās daļas 2. punktā minētie nosacījumi dienā, kad paziņojums par plānoto līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā.

4.2.2. Attiecībā uz ārvalstī reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu un personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par plānoto līgumu un Iepirkuma noteikumos noteiktajām prasībām, kā arī uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, pretendents iesniedz attiecīgās kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz to un PIL 8.2 panta piektās daļas 3. punktā minēto personu neattiecas PIL 8.2 panta piektajā daļā minētie nosacījumi.

4.2.3. Ja Iepirkuma komisija konstatē PIL 8.2 panta piektās daļas 2. punktā minētos apstākļus, tā rīkojas atbilstoši PIL 8.2 panta astotās daļas 2. punktam.

4.2.4. Iepirkuma komisija pārbauda pretendentu un piedāvājumu atbilstību Iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām un izvēlas piedāvājumu saskaņā ar noteikto piedāvājuma izvēles kritēriju.

4.2.5. Iepirkuma komisija piedāvājumu vērtēšanu veic slēgtās sēdēs šādos posmos:

4.2.5.1. piedāvājumu noformējuma pārbaude;

4.2.5.2. pretendentu atlase;

4.2.5.3. piedāvājumu atbilstības pārbaude;

4.2.5.4. piedāvājumu vērtēšana.

4.2.6. Katrā vērtēšanas posmā vērtē tikai to pretendentu piedāvājumus, kuri nav noraidīti iepriekšējā vērtēšanas posmā.

**4.3. Piedāvājumu noformējuma pārbaude**

4.3.1. Iepirkuma komisija novērtē katra piedāvājuma atbilstību Iepirkuma nolikuma 1.7.apakšpunktā noteiktajām prasībām un to vai iesniegti Iepirkuma nolikuma 3.2.3.apakšpunktā noteiktie dokumenti.

4.3.2. Ja piedāvājums neatbilst kādai no piedāvājumu noformējuma prasībām, Iepirkuma komisija var lemt par attiecīgā piedāvājuma tālāku izskatīšanu.

**4.4. Pretendentu atlase**

4.4.1. Iepirkuma komisija novērtē piedāvājumu noformējuma pārbaudi izturējušā pretendenta atbilstību Iepirkuma nolikuma 3.2. un 3.2.2.apakšpunktos noteiktajām pretendentu atlases prasībām.

4.4.2. Ja pretendents neatbilst kādai no Iepirkuma nolikuma 3.2. un 3.2.2.apakšpunktos noteiktajām pretendentu atlases prasībām, pretendents tiek izslēgts no turpmākās dalības Iepirkumā un tā piedāvājumu tālāk nevērtē.

**4.5. Piedāvājumu atbilstības pārbaude**

4.5.1. Iepirkuma komisija pārbauda, vai tehniskais piedāvājums atbilst tehniskajai specifikācijai (2.pielikums) un Nolikuma3.3. apakšpunktā noteiktajām prasībām.

4.5.2. Ja tehniskais piedāvājums neatbilst Iepirkuma nolikuma prasībām, Iepirkuma komisija izslēdz pretendentu no turpmākās dalības Iepirkumā un tā piedāvājumu tālāk nevērtē.

**4.6. Piedāvājuma vērtēšana**

4.6.1. Iepirkuma komisija pārbauda vai piedāvājumos nav aritmētikas kļūdas. Ja Iepirkuma komisija konstatē šādas kļūdas, tā tās izlabo. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu Iepirkuma komisija paziņo pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas. Vērtējot piedāvājumu, Iepirkuma komisija ņem vērā labojumus.

4.6.2. Iepirkuma komisija pārbauda, vai nav iesniegts nepamatoti lēts piedāvājums un rīkojas saskaņā ar PIL 48.panta noteikumiem. Ja Iepirkuma komisija konstatē, ka ir iesniegts nepamatoti lēts piedāvājums, tas tiek noraidīts.

4.6.3. Iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu ar zemāko cenu EUR bez PVN no piedāvājumiem, kuri atbilst Iepirkuma nolikuma prasībām.

**5. IEPIRKUMA UZVARĒTĀJA NOTEIKŠANA UN LĪGUMA SLĒGŠANA**

**5.1. Informācijas pārbaude pirms lēmuma par Iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pieņemšanas**

5.1.1. PIL 8.2 panta piektās daļas minēto apstākļu esamību attiecībā uz pretendentu, kuram būtu piešķiramas Iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, Iepirkuma komisija pārbauda saskaņā ar PIL 8.2 panta septīto daļu. Ja Iepirkuma komisija konstatē PIL 8.2 panta piektās daļas 2. punktā minētos apstākļus, tā rīkojas atbilstoši PIL 8.2 panta astotās daļas 2. punktam.

5.1.2. Ja pretendents, kuram būtu piešķiramas Iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, ir piegādātāju apvienība, Iepirkuma komisija pārbauda PIL 8.2 panta piektās daļas minēto apstākļu esamību attiecībā uz piegādātāju apvienības biedru.

**5.2. Lēmuma par Iepirkuma rezultātiem pieņemšana un paziņošana, Iepirkuma līguma slēgšana**

5.2.1. Par uzvarētāju Iepirkumā tiks atzīts pretendents, kurš būs iesniedzis Iepirkuma nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu ar zemāko cenu.

5.2.2. Visi pretendenti tiek rakstveidā informēti par Iepirkuma rezultātiem 3 (trīs) darbadienu laikā no lēmuma par Iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pieņemšanas dienas.

5.2.3. Iepirkuma uzvarētājam Iepirkuma līgums jāparaksta 5 (piecu) darbdienu laikā no Pasūtītāja nosūtītā (arī uz elektroniskā pasta adresi) uzaicinājuma parakstīt Iepirkuma līgumu izsūtīšanas dienas. Ja norādītajā termiņā uzvarētājs neparaksta Iepirkuma līgumu, tas tiek uzskatīts par atteikumu slēgt Iepirkuma līgumu.

5.2.4. Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt Iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju, Pasūtītājs var pieņemt lēmumu slēgt Iepirkuma līgumu ar nākamo pretendentu, kura piedāvājums atbilst Iepirkuma noteikumu prasībām un ir nākamais piedāvājums ar zemāko cenu.

5.2.5. Atbilstoši PIL 8.2 panta trīspadsmitajai daļai Iepirkuma rezultātā noslēgtā līguma, t.sk. tā grozījumu (ja tādi būs), teksts tiks publicēts Pasūtītāja mājaslapā. Ja pretendenta ieskatā kāda no piedāvājuma sastāvdaļām ir uzskatāma par komercnoslēpumu, pretendents to norāda savā piedāvājumā. Par komercnoslēpumu nevar tikt atzīta informācija, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir vispārpieejama, t.sk. Iepirkuma noteikumos.

**6. NOTEIKUMU PIELIKUMU SARAKSTS**

1.pielikums - Pieteikums (veidlapa).

2.pielikums - Tehniskā specifikācija.

3.pielikums – Tehniskais piedāvājums (veidlapa).

4.pielikums - Finanšu piedāvājums (veidlapa).

5.pielikums – Apliecinājums par pieredzi (veidlapa).

Komisijas priekšsēdētājs A.Liškovskis

1.pielikums

Iepirkuma ID Nr. ĶNP 2016/20 nolikumam

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| sastādīšanas vieta |  | datums |

**PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ**

**“Skeitparka konstrukciju elementu izgatavošana un uzstādīšana Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā”**

Iepirkuma identifikācijas Nr. ĶNP 2016/20

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Informācija par pretendentu\* | | | |
| Pretendenta nosaukums: |  | | |
| Reģistrācijas numurs un datums: |  | | |
| Juridiskā adrese: |  | | |
| Pasta adrese: |  | | |
| Tālrunis: |  | Fakss: |  |
| E-pasta adrese: |  | | |
|  | | | |
| Finanšu rekvizīti\* | | | |
| Kredītiestādes nosaukums: |  | | |
| Kredītiestādes kods: |  | | |
| Konta numurs: |  | | |
|  | | | |
| Informācija par pretendenta kontaktpersonu (atbildīgo personu)\* | | | |
| Vārds, uzvārds: |  | | |
| Ieņemamais amats: |  | | |
| Tālrunis: |  | Fakss: |  |
| E-pasta adrese: |  | | |

1. Saskaņā ar Iepirkuma nolikumu, mēs, apakšā parakstījušies, apstiprinām, ka piekrītam Iepirkuma nolikuma prasībām un piedāvājam veikt skeitparka konstrukciju elementu izgatavošanu, piegādi un uzstādīšanu Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā 6 (sešu) nedēļu laikā no līguma noslēgšanas brīža.
2. Preces garantijas termiņš ir 36 (trīsdesmit seši) mēneši no Preču rēķina un pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas brīža. Šajā termiņā nodrošināsim, ka Prece atbilst līguma noteikumiem, saglabā pienācīgu kvalitāti un pilnīgas lietošanas īpašības.
3. Ja pretendents ir piegādātāju apvienība:
   1. personas, kuras veido piegādātāju apvienību (nosaukums, reģ. Nr., juridiskā adrese): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;
   2. katras personas atbildības apjoms %:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

4. Ja pretendents balstās uz citu personu/uzņēmuma kvalifikāciju:

4.1. persona, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai izpildītu kvalifikācijas prasības (vārds uzvārds, personas kods) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

4.2. uzņēmums, uz kura iespējām pretendents balstās, lai izpildītu kvalifikācijas prasības (nosaukums, reģ. Nr., juridiskā adrese) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

4.3. vienošanās ar uzņēmumu, uz kura iespējām pretendents balstās, lai izpildītu kvalifikācijas prasības, atrodas piedāvājuma \_\_\_. lpp.

5. Mēs apliecinām, ka:

5.1. nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegti Iepirkumā;

5.2. nav tādu apstākļu, kuri liegtu piedalīties Iepirkumā un pildīt Iepirkuma nolikumā un tehniskajā specifikācijā norādītās prasības.

6. Mēs apņemamies:

6.1. ievērot Iepirkuma nolikumu;

6.2. atzīt sava piedāvājuma spēkā esamību līdz Iepirkuma komisijas lēmuma pieņemšanai par pasūtījuma piešķiršanu, bet gadījumā, ja tiksim atzīti par uzvarētāju – līdz Iepirkuma līguma noslēgšanai;

6.3. slēgt Iepirkuma līgumu un izpildīt visus līguma pamatnosacījumus, ja Pasūtītājs izvēlējies šo piedāvājumu.

Ar šo uzņemos pilnu atbildību par Iepirkumam iesniegto dokumentu komplektāciju, tajos ietverto informāciju, noformējumu, atbilstību Iepirkuma nolikuma prasībām. Sniegtā informācija un dati ir patiesi.

Piedāvājuma dokumenti sastāv no ( ) lapām.

Paraksts:

Vārds, uzvārds:

Amats:

z.v.

Pieteikums sastādīts un parakstīts 2016. gada .\_ .

\* - pretendentam jāaizpilda tukšās vietas šajā formā.

*Ja pretendenta ieskatā kāda no piedāvājuma sastāvdaļām ir uzskatāma par komercnoslēpumu, pretendents to norāda savā piedāvājumā.*

2.pielikums

Iepirkuma ID Nr. ĶNP 2016/20 nolikumam

**Tehniskā specifikācija**

**1. Iepirkuma priekšmets:** “Skeitparka konstrukciju elementu izgatavošana un uzstādīšana

Gaismas ielā 9, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā”

**2. Piegādes un uzstādīšanas vieta:** Gaismas ielā 9, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā.

**3.** **Preču piegādes un uzstādīšanas termiņš:** 6 nedēļu laikā, skaitot no līguma spēkā stāšanās dienas.

**4. Prasības skeitparka konstrukciju izgatavošanai un uzstādīšanai:**

4.1. Visu konstrukciju virsējā kārta tiek veidota ar kopējo biezumu ne mazāku kā 18mm, ko veido mitrumiztūrīgs finieris un piemēram SKATELITE VAI RAMPSHIELD, VAI RHINOTOP, VAI KĀDS KĀDS LĪDZVĒRTĪGS UZ EPOKSĪDA VAI POLIURETĀNA BĀZES VEIDOTS SPECIFISKS SKEITPARKU PĀRKLĀJUMS;

4.2. Ribas tiek veidotas no laminēta finiera, un to biezums ir ne mazāk kā 18 mm;

4.3. Finiera ribās jābūt izveidotām kabatām priekš brusām, vismaz 6mm dziļumā;

4.4. Brusām jābūt kalibrētām un impregnētām ne zemākai par 3. klasi, izmēram jābūt 45x95 mm, solis no brusas līdz brusai ne mazāk kā 250 mm;

4.5.Krāsotas metāla caurules slaidiem un pusrampu caurules 50-60 mm diametrā un pusrampās jābūt iestiprinātām, bez caurumiem slīdvirsmā;

4.6. Leņķi slaidiem - tērauda, krāsoti leņķi slaidiem, auksti velmētiem, izmērs 50x50 mm;

4.7. Konstrukciju sastiprināšanai izmanto cinkotās koka skrūves ne šaurākas kā 6 mm diametrā un 60-120 mm garumā;

4.8. Skrūvju galviņām jābūt iegremdētām virsējās kārtas virsmā;

4.9. Brusas iegremdētas galu ribās ne mazāk kā 10 mm dziļumā, iefrēzētos caurumos;

4.10. Cinkotas tērauda plāksnes visu konstrukciju garumā savienojumu vietās ar asfaltu 3 mm biezumā un 300-400 mm platumā;

4.11. Konstrukciju aizmugurējā un sānu daļā paredzēti ventilācijas caurumi;

4.12. Margām jābūt no kalibrētām koka brusām 45x95 mm, impregnētām un ne zemākai par 3. Klasi, 1-1,20 m augstumā..

4.13. Visas betonētās slaidu kastes tiek armētas ar 10mm armatūru un 20cm soli, un tiek izmantots betons ar ne zemāku klasi kā B40

4.14. Visām betona slaidu kastēm jāveido metāla rāmis slaidošanai no Tērauda krāsotas Kvadrātcaurules 50x50cm.

**5. Prasības darbu izpildei:**

5.1.Skeitparka konstrukciju elementiem jāatbilst Latvijas būvnormatīvam LVS 14974 standarta prasībām.

5.2.. Skeitparka konstrukcijām jāatbilst Eiropas Savienībā un Latvijas Republikā spēkā esošajiem drošības un kvalitātes standartam.

5.3. Sagatavojot piedāvājumu pretendentam jāņem vērā:

5.3.1. piedāvājuma cenā jāiekļauj visi nepieciešamie sagatavošanās un citi palīgdarbi, bez kuriem nebūtu iespējama darbu tehnoloģiski pareiza izpilde;

5.3.2. aizliegts bojāt esošos piebraucamos ceļus, ietves un/vai laukumu teritoriju;

5.3.3. objektu apsardze un materiālu saglabāšana ir Pretendenta pienākums, kas jāparedz piedāvājuma cenā;

5.3.4. izstrādājumiem jābūt ekspluatācijas un kopšanas instrukcijām, atbilstības deklarācijām latviešu valodā;

5.3.5. piegādātās preces vai to sastāvā esošie materiāli vai elementi nav lietoti vai atjaunoti;

5.3.6. jābūt pieredzei vismaz divu līdzīgu skeitparku izgatavošanā, piegādē un uzstādīšanā, kuri ir ne mazāki par plānoto skeitparku, un tie ir izgatavoti un uzstādīti pēdējo trīs gadu laikā.

5.3.7. jābūt pieredzei darbam ar Ramspshield, Skatelite, vai Rhino top vai ekvivalentiem materiāliem vismaz divos skeitparkos.

5.3.8. pēc darbu pabeigšanas izpildītājam jāsakopj teritorija un jāorganizē būvgružu (ja attiecināms) izvešana no objekta teritorijas;

5.3.9. garantija – ne mazāk kā 3 ( trīs) gadi.

**6. Skeitparka konstrukciju izvietojuma plāns un mezglu risinājums:** Skeitparka kostrukcijas jāpiegādā un jāuzstāda atbilstoši pievienotajiem grafiskajiem materiāliem un aprakstiem- skeitparka mezglu risinājumiem un konstrukciju elementu izvietojuma plānam.

6.1. Pieļaujamā atkāpe ekvivalentiem piedāvājumiem no norādītajiem izmēriem jābūt 5% robežās visiem elementiem.

6.2. Ja Pretendents piedāvājumā iesniedz ekvivalentu materiālu risinājumu, tad piedāvājuma jāpievieno katra konkrētā piedāvātā materiāla nosaukums, ražotājs, marka, modelis un tehniskais raksturojums.

**Skeitparka konstrukciju elementu izvietojuma plāns un skeitparka mezglu risinājumi pievienots kā papildus dokuments Iepirkuma nolikumam un pielikumiem.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Darbu un Materiālu tāme: | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| **Materiālu un darbu apraksts** | | | | | **vienības** | | **Apjoms** | | **Cena** | **Summa** |  |  |  |  |  |  |
| Brusas 45x95mm | | | | | m3 | | 24 | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Skrūves 6x140mm | | | | | gb | | 890 | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Skrūves 6x100mm | | | | | gb | | 1240 | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Skrūves 6x80mm | | | | | gb | | 4800 | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Skrūves 6x60mm | | | | | gb | | 9400 | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Skrūves 6x40mm | | | | | gb | | 2800 | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Skrūves 5x60mm | | | | | gb | | 5900 | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Skrūves 5x40mm | | | | | gb | | 2650 | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Skrūves 5x20mm | | | | | gb | | 2140 | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Leņķi 40x40x2mm | | | | | gb | | 2580 | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Metāla kantis auksti velvētas 50X50mm | | | | | gb | | 29 | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Caurules 50x2,7mm | | | | | m | | 59,4 | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Metāla loksnes 300x3000x3mm | | | | | m | | 61 | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Metāla loksnes 100x3000x3mm | | | | | m | | 57,2 | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B40 Betons | | | | | m3 | | 1 | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Armatūra 12mm | | | | | m | | 37 | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finieris laminēts 1 kārta 9mm | | | | | m2 | | 410 | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finieris laminēts F/W 1 škira 2 kārta 9mm | | | | | m2 | | 410 | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finieris laminēts F/W 1 škira 18mm | | | | | m2 | | 118 | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finieris laminēts F/F 18mm 1 škira | | | | | m2 | | 265 | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Instrumentu un iekārtu izmaksas | | | | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Darba izmaksas | | | | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sociālais nodoklis | | | | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Transports | | | | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | **Kopā:** | | |  |  |  |  |  |  |  |
| PVN 21%: | | |  |  |  |  |  |  |  |
| **Pavisam kopā:** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  | |

|  |
| --- |
|  |

3.pielikums

Iepirkuma ID Nr. ĶNP 2016/20 nolikumam

**TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS**

Paraksts:

Vārds, uzvārds:

Amats:

Piedāvājums sastādīts un parakstīts 2016. gada \_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

4.pielikums

Iepirkuma ID Nr. ĶNP 2016/20 nolikumam

**FINANŠU PIEDĀVĀJUMS**



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | | | | Kopā uz visu apjomu | | | | |
| Darba alga EUR | materiāli EUR | mehānismi EUR | kopā EUR | darbietilpība c/h | darba alga EUR | materiāli EUR | mehānismi EUR | summa EUR |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Konstrukcija Nr.1 | gb | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Konstrukcija Nr.2 | gb | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Konstrukcija Nr.3 | gb | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Konstrukcija Nr.4 | gb | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Konstrukcija Nr.5 | gb | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Konstrukcija Nr.6 | gb | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Konstrukcija Nr.7 | gb | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Konstrukcija Nr.8 | gb | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Konstrukcija Nr.9 | gb | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Konstrukcija Nr.10 | gb | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Konstrukcija Nr.11 | gb | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Konstrukcija Nr.12 | gb | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Kopā | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transporta izdevumi | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Kopā | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | PVN | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Pavisam kopā ar PVN | | |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Darbu un Materiālu tāme: | | | | |  |  |  |  |  |  |
| **Materiālu un darbu apraksts** | **vienības** | **Apjoms** | **Cena** | **Summa** |  |  |  |  |  |  |
| Brusas 45x95mm | m3 | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Skrūves 6x140mm | gb | 890 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Skrūves 6x100mm | gb | 1240 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Skrūves 6x80mm | gb | 4800 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Skrūves 6x60mm | gb | 9400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Skrūves 6x40mm | gb | 2800 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Skrūves 5x60mm | gb | 5900 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Skrūves 5x40mm | gb | 2650 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Skrūves 5x20mm | gb | 2140 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Leņķi 40x40x2mm | gb | 2580 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Metāla kantis auksti velvētas 50X50mm | gb | 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Caurules 50x2,7mm | m | 59,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Metāla loksnes 300x3000x3mm | m | 61 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Metāla loksnes 100x3000x3mm | m | 57,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B40 Betons | m3 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Armatūra 12mm | m | 37 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finieris laminēts 1 kārta 9mm | m2 | 410 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finieris laminēts F/W 1 škira 2 kārta 9mm | m2 | 410 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finieris laminēts F/W 1 škira 18mm | m2 | 118 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finieris laminēts F/F 18mm 1 škira | m2 | 265 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Instrumentu un iekārtu izmaksas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Darba izmaksas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sociālais nodoklis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Transports |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | **Kopā:** | |  |  |  |  |  |  |  |
| PVN : | |  |  |  |  |  |  |  |
| **Pavisam kopā:** | |  |  |  |  |  |  |  |

\*Cenā iekļauti visi tieši un netieši saistītie izdevumi ar preču piegādi un uzstādīšanu.

Paraksts:

Vārds, uzvārds:

Amats:

Piedāvājums sastādīts un parakstīts 2016. gada \_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

5.pielikums

Iepirkuma ID Nr. ĶNP 2016/20 nolikumam

**APLIECINĀJUMS PAR PIEREDZI**

Pretendenta nosaukums:

Reģistrēts Komercreģistrā:

ar Nr.

Apliecinām, ka mums ir pieredze iepirkuma „Skeitparka konstrukciju elementu izgatavošana un uzstādīšana Gaismas ielā 9, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā”, identifikācijas Nr. ĶNP 2016/20 tehniskā specifikācijā minēto preču piegādē un uzstādīšanā iepriekšējo \_\_ (\_\_\_\_\_\_\_) gadu laikā pirms piedāvājuma iesniegšanas dienas:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Preču piegādes periods | Summa EUR (bez PVN) | Līguma izpildes periods | Pasūtītājs, kontaktpersona, tālrunis |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Ar šo uzņemos pilnu atbildību par apliecinājumā ietverto ziņu patiesumu un atbilstību faktiskajai situācijai.

Paraksts:

Vārds, uzvārds:

Amats:

Piedāvājums sastādīts un parakstīts 2016. gada \_\_. \_\_\_\_