APSTIPRINĀTS

Ķekavas novada pašvaldības

Iepirkumu komisijas

2015.gada 1.marta sēdē,

protokols Nr.6

ATKLĀTA KONKURSA

„Moduļu ēkas piegāde un uzstādīšana Ķekavas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes “Avotiņš” telpu nodrošināšanai”

NOLIKUMS

ID Nr. ĶNP 2016/5

Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, 2016

1.Vispārīgā informācija

  - Iepirkuma metode: atklāts konkurss.

  - Iepirkuma procedūras nosaukums: “Moduļu ēkas piegāde un uzstādīšana Ķekavas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes “Avotiņš” telpu nodrošināšanai”.

  - Iepirkuma identifikācijas Nr. ĶNP 2016/5.

  - Pasūtītājs:

| Pasūtītājs | Ķekavas novada pašvaldība |
| --- | --- |
| NMR kods | 90000048491 |
| Juridiskā adrese | Gaismas iela 19 k-9-1, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV 2123 |
| Pasūtītāja profila adrese | www.kekava.lv |
| Tālruņa Nr. | +371 67935803 |
| Fakss Nr. | +371 67935819 |
| e-pasta adrese | novads@kekava.lv |
| Bankas rekvizīti | AS „SEB banka” |
| Bankas kods | UNLALV2X |
| Konta Nr. | LV62UNLA0050014272800 |
| Kontaktpersona par tehnisko specifikāciju | Jānis Vītoliņš, tālruņa numurs: +371 67935803, faksa numurs: +371 67935819, e-pasta adrese: iepirkumi@kekava.lv |
| Kontaktpersona par iepirkuma procedūras dokumentāciju | Līga Blate, tālruņa numurs: +371 67935803, faksa numurs: +371 67935819, e-pasta adrese: iepirkumi@kekava.lv |

  - Iepirkuma priekšmets: Moduļu ēkas būvprojekta izstrāde, moduļu ēkas piegāde un uzstādīšana, inženierkomunikāciju pievienošana.

  - Iepirkuma dokumentu saņemšana: Iepirkuma nolikumu un citu dokumentāciju ieinteresētie piegādātāji var lejupielādēt elektroniskajā formātā Ķekavas novada pašvaldības (turpmāk – Pasūtītājs) interneta mājas lapā www.kekavasnovads.lv sadaļā „Pašvaldība/Publiskie iepirkumi/Pašvaldības iepirkumi”.

  - Piedāvājuma iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība: Piedāvājumi jāiesniedz Ķekavas novada pašvaldības Iepirkuma komisijai līdz 2016. gada 4.aprīlim plkst. 11:15, adrese: Gaismas iela 19 k-9-1, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123, iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā noteiktajā adresē līdz augstākminētajam termiņam. Piedāvājums, kas iesniegts pēc minētā termiņa, netiks pieņemts vai neatvērts tiks nosūtīts pa pastu iesniedzējam.

  - Pretendentam piedāvājums jāiesniedz par visu iepirkuma apjomu.

  - Piedāvājuma atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība:

    - Piedāvājumu atvēršanas sanāksme notiks Ķekavas novada pašvaldības Centrālās administrācijas 24.kabinetā, 2016. gada 4.aprīlī plkst. 11:15, adrese: Gaismas iela 19 k-9-1, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123.

    - Piedāvājumu atvēršanas sanāksmē var piedalīties visas ieinteresētās personas.

  - Informācijas apmaiņa

    - Ieinteresēto piegādātāju rakstiski iesniegtie jautājumi, Komisijas atbildes uz tiem, kā arī konkursa nolikuma grozījumi un papildinājumi ir saistoši visiem Piegādātājiem ar to paziņošanas brīdi Ķekavas novada pašvaldības mājas lapā www.kekava.lv – sadaļā „Pašvaldība/Publiskie iepirkumi/Pašvaldības iepirkumi”. Piegādātājiem pašiem jāseko līdzi minētajā interneta vietnē publicētajai informācijai.

    - Ja ieinteresētais piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju par iepirkuma procedūras dokumentos iekļautajām prasībām attiecībā uz piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu vai pretendentu atlasi, pasūtītājs to sniedz piecu dienu laikā, bet ne vēlāk kā sešas dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

  - Pretendents pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām var grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu. Piedāvājuma grozījumi vai atsaukums jāiesniedz personīgi rakstiskā formā, slēgtā aploksnē līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Uz aploksnes jābūt 8.1.3. punktā norādītai informācijai un papildus norādei „Grozījumi” vai „Atsaukums”.

  - Pretendentam pilnībā jāsedz visi izdevumi, kas saistīti ar piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu. Pasūtītājs neuzņemas nekādu atbildību par šīm izmaksām neatkarīgi no konkursa rezultātiem.

  - Pretendentiem, iesniedzot piedāvājumu jāņem vērā:

    - Veikto darbu apmaksas kārtība noteikta saskaņā ar līguma projekta noteikumiem (2.pielikums).

    - Samaksa par būves būvprojekta izstrādi tiks veikta 10 dienu laikā pēc būvatļaujas saņemšanas, samaksa par moduļu piegādi un uzstādīšanu tiks veikta 10 dienu laikā pēc objekta nodošanas ekspluatācijā.

    - Pretendents savā piedāvājumā norāda visus tos apakšuzņēmējus, kuru veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 20% no kopējās līguma cenas vai lielāka un katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamo būvdarbu vai pakalpojumu līguma daļu, iesniedzot informāciju kāda prasīta Iepirkuma nolikuma 7.pielikumā. Par apakšuzņēmējiem iepirkuma ietvaros tiek uzskatīti arī apakšuzņēmēja apakšuzņēmēji. Apakšuzņēmēja veicamo būvdarbu kopējo vērtību nosaka, ņemot vērā apakšuzņēmēja un visu attiecīgā iepirkuma ietvaros tā saistīto uzņēmumu veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtību.

    - Pretendenta personālu, kuru tas iesaistījis līguma izpildē, par kuru sniedzis informāciju pasūtītājam un kura kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām pasūtītājs vērtējis, kā arī personas, uz kuru iespējām pretendents balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību konkursa nolikuma prasībām, kā arī apakšuzņēmējus, kuru veicamo būvdarbu vai pakalpojumu vērtība ir 20% no kopējās līguma cenas vai lielāka, pēc līguma noslēgšanas drīkst nomainīt tikai ar pasūtītāja rakstveida piekrišanu.

2.Piedāvājuma nodrošinājums

  - Pretendentam kopā ar piedāvājumu ir jāiesniedz piedāvājuma nodrošinājums - bankas garantijas vai no savas puses neatsaucamas apdrošināšanas sabiedrības polises veidā vai kā iemaksu pasūtītāja kontā, par summu 5000.00 EUR (pieci tūkstoši euro).

  - Piedāvājuma nodrošinājuma termiņam jābūt 6 mēneši no piedāvājumu atvēršanas dienas.

  - Nodrošinājuma devējs izmaksā pasūtītājam vai pasūtītājs ietur pretendenta iemaksāto piedāvājuma nodrošinājuma summu, ja:

    - pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums;

    - pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju, pasūtītāja noteiktajā termiņā nav iesniedzis tam iepirkuma procedūras dokumentos un iepirkuma līgumā paredzēto līguma izpildes nodrošinājumu;

    - pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju, neparaksta iepirkuma līgumu pasūtītāja noteiktajā termiņā.

  - Piedāvājuma nodrošinājumu pasūtītājs atdod pretendentiem šādā kārtībā:

    - Pretendentam, ar kuru pasūtītājs noslēdzis līgumu, pēc līguma izpildes nodrošinājuma iesniegšanas.

    - Pārējiem pretendentiem pēc līguma noslēgšanas.

  - Bez piedāvājuma nodrošinājuma piedāvājums netiek izskatīts. Piedāvājuma nodrošinājums, kas neatbilst nolikuma prasībām, tiek noraidīts un pretendenta piedāvājums tiek noraidīts.

- Informācija par Iepirkuma priekšmetu un prasības būvdarbu izpildei

  - Iepirkuma ietvaros jāveic:

3.1.1. Būves būvprojekta izstrāde (tai skaitā būvniecības dokumentācijas kārtošana, būvatļaujas izņemšana u.c.).

3.1.2. Jaunu rūpnieciski ražotu, pārvietojamu moduļu piegāde, kuri paredzēti ēkas, kas nodrošina pirmsskolas izglītības iestādes funkcijas, montāžai.

3.1.3. Moduļu karkasa ēkas ar nepieciešamo aprīkojumu montāža, uzstādīšana, inženierkomunikāciju pieslēgšana adresē: Jaunatnes iela 3, Baloži, Ķekavas novads. Moduļu ēkai jānodrošina energoefektivitātes A klase (atbilstoši Ministru kabineta 2013.gada 9.jūlija noteikumu Nr.383 „Noteikumi par ēku energosertifikāciju 14.1. punktam).

3.1.4. Būvdarbu uzsākšanai nepieciešamo atļauju un saskaņojumu saņemšana, būvobjekta nodošana ekspluatācijā.

  - Darbu izpildes termiņš: Būves būvprojekta izstrāde un būvatļaujas saņemšana – 3 mēnešu laikā no līguma noslēgšanas dienas. Moduļu ēkas piegāde, montāža, uzstādīšana, komunikāciju pieslēgšana jānodrošina laika periodā no 2016.gada 18.jūlija līdz 2016.gada 19.augustam. Visus nepieciešamos skaņojumus, atļaujas darbu uzsākšanai par saviem līdzekļiem nodrošinās izpildītājs, kā arī visus ar ēkas ekspluatācijā nodošanu saistītos izdevumus segs izpildītājs.

  - Veikto darbu garantija:

Darbu (būvdarbi, pielietotie materiāli, konstrukcijas un tehnoloģijas) minimālais garantijas termiņš ir 36 (trīsdesmit seši)  mēneši skaitot no dienas, kurā būvobjekts tiek nodots ekspluatācijā.

  - Ēkas vietas apskate. Vietas apskati var veikt, iepriekš sazinoties ar Ķekavas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes “Avotiņš” vadītāju Baibu Jurisoni, tālr.29485951.

4.Pretendenta izslēgšanas nosacījumi

  - Pasūtītājs izslēdz pretendentu no turpmākās dalības Iepirkuma procedūrā, kā arī neizskata pretendenta piedāvājumu jebkurā no šādiem gadījumiem:

    - pretendents vai persona, kura ir pretendenta valdes vai padomes loceklis vai prokūrists, vai persona, kura ir pilnvarota pārstāvēt pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli, ar tādu prokurora priekšrakstu par sodu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīta par vainīgu jebkurā no šādiem noziedzīgiem nodarījumiem: kukuļņemšana, kukuļdošana, kukuļa piesavināšanās, starpniecība kukuļošanā, neatļauta labumu pieņemšana vai komerciāla uzpirkšana, krāpšana, piesavināšanās vai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana, izvairīšanās no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas, terorisms, terorisma finansēšana, aicinājums uz terorismu, terorisma draudi vai personas vervēšana un apmācīšana terora aktu veikšanai un no dienas, kad tiesas spriedums vai prokurora priekšraksts par sodu vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav pagājuši 3 (trīs) gadi;

    - pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīts par vainīgu pārkāpumā, kas izpaužas kā: viena vai vairāku tādu valstu pilsoņu vai pavalstnieku nodarbināšana, kuri nav Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņi vai pavalstnieki, ja tie Eiropas Savienības dalībvalstu teritorijā uzturas nelikumīgi, un no dienas, kad kompetentas institūcijas lēmums vai tiesas spriedums kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav pagājuši 3 (trīs) gadi, personas nodarbināšana bez rakstveidā noslēgta darba līguma, nodokļu normatīvajos aktos noteiktajā termiņā neiesniedzot par šo personu informatīvo deklarāciju par darba ņēmējiem, kas iesniedzama par personām, kuras uzsāk darbu, un no dienas, kad kompetentas institūcijas lēmums vai tiesas spriedums kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav pagājuši 12 (divpadsmit) mēneši;

    - pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, un no tās dienas, kad kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams lēmums vai tiesas spriedums līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav pagājuši 12 (divpadsmit) mēneši, ir atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā vertikālā vienošanās, kuras mērķis ir ierobežot pircēja iespēju noteikt tālākpārdošanas cenu, vai horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, par sadarbību iecietības programmas ietvaros pretendentu ir atbrīvojusi no naudas soda vai naudas sodu samazinājusi;

    - ir pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta pretendenta saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par pretendenta bankrotu vai  pretendents tiek likvidēts;

    - saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta publiskajā nodokļu parādnieku datubāzē pēdējās datu aktualizācijas datumā ievietoto informāciju ir konstatēts, ka pretendentam dienā, kad paziņojums par līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā vai pretendentam, attiecībā uz kuru pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, šā lēmuma pieņemšanas dienā Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro;

    - pretendents ir iesniedzis nepatiesu informāciju, lai apliecinātu atbilstību izslēgšanas noteikumiem vai savas kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju par personālsabiedrības biedru, pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vērtība ir vismaz 20% no kopējās līguma vērtības vai personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu kvalifikācijas prasību izpildi, un uz šīm personām attiecināmi izslēgšanas noteikumi.

  - Izslēgšanas nosacījumi attiecas uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība.

4.3. 4.1.1. – 4.1.5. apakšpunktos minētie izslēgšanas nosacījumi attiecas uz pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 20% no kopējās iepirkuma līguma vērtības, un pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst šī nolikuma prasībām.

4.4. Ja pretendenta, personālsabiedrības biedra, vai apakšuzņēmēja vai personas, uz kuras iespējām pretendents balstās maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu, izvērtējot ekonomiskos riskus un ņemot vērā līguma priekšmetu, iepirkumu komisija var lemt par 4.1.4. punkta nepiemērošanu.

- Prasības attiecībā uz pretendenta kvalifikāciju

  - Pretendentam jābūt reģistrētam Būvkomersantu reģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs (ja pretendents reģistrēts ārvalstīs).

  - Piegādātāju apvienībai, ja tai tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, pirms līguma slēgšanas būs jāizveido pilnsabiedrība normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.

  - Pretendentam, kuram būs piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, pēc līguma noslēgšanas līdz būvatļaujas saņemšanai būs jāiesniedz būvspeciālista profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisi un būvdarbu veicēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisi atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”.

  - Piegādātājam vai piegādātāju apvienībai iepriekšējo 5 gadu laikā no piedāvājuma iesniegšanas brīža ir pieredze:

    - Vismaz 1 (vienas) rūpnieciski ražotu moduļu tipa ēkas (ar dzīvojamām vai publiskām telpām) piegādē,

    - Vismaz 1 (vienas) rūpnieciski ražotu moduļu tipa ēkas (ar dzīvojamām vai publiskām telpām) uzstādīšanā.

  - Pretendentam jānodrošina šādus galvenos speciālistus :

    - Būvprojekta vadītāju, kuram ir arhitekta prakses sertifikāts un kurš iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā ir vadījis vismaz 1 (viena) būvprojekta izstrādi, kura ietvaros projektēta ēka (ar dzīvojamām vai publiskām telpām);

    - Atbildīgo būvdarbu vadītāju, kurš ir sertifikāts ēku būvdarbu vadīšanā un kurš iepriekšējo 5 (piecu) gadu periodā ir bijis kā atbildīgais būvdarbu vadītājs vismaz vienas rūpnieciski ražotu moduļu tipa ēkas (ar dzīvojamām vai publiskām telpām) uzstādīšanā,

    - Darba aizsardzības koordinatoru, kas līguma izpildes laikā veiks darba aizsardzības koordinatora Ministru kabineta 2003. gada 25. februāra noteikumos Nr. 92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” un citos normatīvajos aktos noteiktās funkcijas.

  - Ja 5.5.1. – 5.5.3. punktos minētie speciālisti ir ārvalstu, speciālista profesionālai kvalifikācijai ir jābūt atbilstošai Latvijas Republikā noteiktajām prasībām un atzītai atbilstoši likuma „Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu” prasībām.

  - 5.5.1.-5.5.3. punktos norādītajiem speciālistiem jābūt reģistrētiem Būvkomersantu reģistrā Pretendenta un/vai Pretendenta apakšuzņēmēja sastāvā vai Pretendentam un/vai tā apakšuzņēmējam jābūt noslēgtam uzņēmuma līgumam ar attiecīgo speciālistu vai jāiesniedz attiecīgo speciālistu pieejamības apliecinājumi (atbilstoši 5.pielikumam).

- Prasības attiecībā uz pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli

Pretendenta finanšu vidējais apgrozījums iepriekšējo 3 (trīs) gadu (2013., 2014., 2015.) laikā Euro bez PVN gadā ir vismaz piedāvātās līgumcenas apmērā. Pretendenti, kas dibināti vēlāk, savu atbilstību šajā punktā noteiktajām prasībām finanšu apgrozījumam pierāda par nostrādāto laika periodu.

- Citas prasības

  - Ja pasūtītājs konstatēs, ka piedāvājums ir nepamatoti lēts, tas pieprasīs pretendentam detalizētu skaidrojumu par būtiskajiem piedāvājuma nosacījumiem.

  - Ja pasūtītājs konstatēs, ka Pretendenta vai tā apakšuzņēmēju darba ņēmēju vidējā stundas tarifa likme kaut vienā no profesiju grupām pirmajos trijos gada ceturkšņos pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir mazāka par 80 (astoņdesmit) procentiem (vai nesasniedz valstī noteikto minimālo stundas tarifa likmi) no darba ņēmēju vidējās stundas tarifa likmes attiecīgajā profesiju grupā valstī minētajā periodā, tas pieprasīs atzinumu no Valsts Ieņēmumu Dienesta un lems par piedāvājuma noraidīšanu.

  - Konkrētā līguma izpildē, lai pierādītu atbilstību nolikuma kvalifikācijas prasībām, Pretendents drīkst balstīties uz citu uzņēmēju iespējām, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Šādā gadījumā pretendents iesniedz personas, uz kuras iespējām balstās, apliecinājumu par resursu (konkrēti, kādu) nodošanu pretendenta rīcībā (8.pielikums).

  - Pretendents pierāda Pasūtītājam, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo uzņēmēju un Pretendenta parakstītu apliecinājumu vai vienošanos par sadarbību un/vai resursu nodošanu Pretendenta rīcībā konkrētā līguma izpildei.

  - Vienlaikus ar līguma noslēgšanu, pretendentam, kam tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, ir jāiesniedz Bankas izdota Līguma izpildes garantija 10% apmērā no piedāvātās līguma cenas EUR bez PVN vai jāiemaksā Pasūtītāja norādītajā kontā līguma izpildes garantijas maksājums 10% apmērā no piedāvātās līgumcenas EUR bez PVN.

8. Piedāvājuma noformējums

8.1. Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā, aizzīmogotā aploksnē, uz kuras jānorāda:

8.1.1. pasūtītāja nosaukums un adrese;

8.1.2. pretendenta nosaukums un adrese;

8.1.3. atzīme ”Piedāvājums atklātam konkursam “Moduļu ēkas piegāde un uzstādīšana Ķekavas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes “Avotiņš” telpu nodrošināšanai, ID Nr.ĶNP 2016/5”.

8.2. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā, datorrakstā, tam jābūt skaidri salasāmam, bez neatrunātiem labojumiem un dzēsumiem.

8.3.   Pretendenta atlases dokumentus un tehnisko dokumentāciju var iesniegt arī citā valodā, ja tiem ir pievienots pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā. Par kaitējumu, kas radies dokumenta tulkojuma nepareizības dēļ, pretendents atbild normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā. Tulkojuma apliecinājums ietver:

- norādi „TULKOJUMS PAREIZS”;

- pretendenta vai tā pārstāvja parakstu un paraksta atšifrējumu;

- apliecinājuma vietas nosaukumu un datumu.

8.4. Ja pretendents iesniedz dokumentu kopijas, pretendents tās apliecina. Kopijas apliecinājums ietver:

- norādi „KOPIJA PAREIZA”;

- pretendenta vai tā pārstāvja parakstu un paraksta atšifrējumu;

- apliecinājuma vietas nosaukumu un datumu.

8.5. Piedāvājumam jābūt iesniegtam divos eksemplāros – viens oriģināls un viena kopija.

8.6. Viens piedāvājuma eksemplārs sastāv no šādām sadaļām:

8.6.1. Piedāvājuma nodrošinājums,

8.6.2. finanšu piedāvājums (1.pielikums),

8.6.3. pretendenta atlases dokumenti,

8.6.3. tehniskais piedāvājums.

8.7. Katra piedāvājuma daļa jānoformē atsevišķā sējumā, kurā lapas cauršūtas ar tehniskiem līdzekļiem kopā tā, lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt, un sējumi jāievieto 8.1. punktā minētajā aploksnē. Dokumentiem jābūt sanumurētiem un jāatbilst pievienotajam satura radītājam. Uz piedāvājuma oriģināla un tā kopijas norāda attiecīgi “ORIĢINĀLS” un “KOPIJA”.

8.8. Pretendenta tehnisko piedāvājumu, finanšu piedāvājumu un citus piedāvājuma dokumentus paraksta, kopijas, tulkojumus un piedāvājuma daļu caurauklojumus apliecina pretendenta paraksttiesīga vai pilnvarota persona.

9. Pretendentu atlases dokumenti

9.1. Dokuments, kas apliecina Pretendenta likumiskā pārstāvja vai pilnvarotās personas pilnvarojumu parakstīt piedāvājumu.  Ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība vai piegādātāju apvienība jāiesniedz dokuments vai dokumenti, kas apliecina šīs personas tiesības pārstāvēt attiecīgo personālsabiedrības biedru vai personu apvienības dalībnieku Iepirkuma procedūras ietvaros.

9.2. Lai pārbaudītu, vai Latvijā reģistrēts vai pastāvīgi dzīvojošs pretendents, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, nav izslēdzams no dalības iepirkuma procedūrā 4.1.1.- 4.1.5. punktos minēto noziedzīgo nodarījumu un pārkāpumu un faktu dēļ, par kuriem attiecīgā persona sodīta Latvijā,  iepirkumu komisija iegūs no Ministru Kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumos Nr.1516 „Publisko iepirkumu elektronisko izziņu noteikumi“ noteiktās informācijas sistēmas.

9.3. Ja pretendentam vai personālsabiedrības biedram vai apakšuzņēmējam vai personai, uz kuras iespējām pretendents balstās, konstatē nodokļu parādu, kas pārsniedz 150 euro, kas bija dienā, kad paziņojums par līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā vai dienā kad pieņemts lēmums par līguma tiesību piešķiršanu, pasūtītājs par to paziņos attiecīgam pretendentam. Pretendents 10 dienu laikā no paziņojuma nosūtīšanas brīža būs tiesīgs iesniegt attiecīgās personas vai tās pārstāvja apliecinātu izdruku no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas par to, ka pretendentam (personālsabiedrības biedram, apakšuzņēmējam, personai, uz kuras iespējām pretendents balstās) nebija nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro. Ja noteiktajā termiņā minētais apliecinājums nebūs iesniegts, pasūtītājs pretendentu izslēgs no turpmākās dalības iepirkumā.

9.4. Ja Pretendents reģistrēts ārvalstī (atrodas pastāvīgā dzīvesvieta,) vai ārvalstī reģistrēts personālsabiedības biedrs vai apakšuzņēmējs vai persona, uz kuras iespējām pretendents balstās, tiks pieprasīts 10 darba dienu laikā iesniegt attiecīgās kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz pretendentu vai attiecīgo presonu neattiecas 4.1.1.- 4.1.5. punktos minētie izslēgšanas nosacījumi.

9.5. Ja tādi dokumenti, ar kuriem ārvalstī reģistrēts vai pastāvīgi dzīvojošs pretendents var apliecināt, ka uz viņu neattiecas izslēgšanas nosacījumi netiek izdoti vai ar šiem dokumentiem nepietiek, lai apliecinātu, ka uz pretendentu neattiecas 4.1.1.-4.1.5. punktos minētie gadījumi, šos dokumentus var aizstāt ar zvērestu, vai, ja zvēresta došanu attiecīgās valsts normatīvie akti neparedz, - ar paša pretendenta apliecinājumu kompetentai izpildvaras vai tiesu varas iestādei, zvērinātam notāram vai kompetentai nozares organizācijai to reģistrācijas (pastāvīgās dzīvesvietas) valstī.

9.6. Informācija par pretendenta pieredzi, kas apliecina nolikuma 5.4.1. un 5.4.2. punktos noteikto prasību izpildi, atbilstoši Pasūtītāja noteiktajai veidnei (3.pielikums).

9.7. Pozitīvas atsauksmes no pasūtītājiem par 3.pielikumā norādītajiem līgumiem un kas apliecina 5.4.1. un 5.4.2. punktā noteikto prasību izpildi.

9.8. Informācija par speciālistiem, kas apliecina nolikuma 5.5. punktos noteikto prasību izpildi, atbilstoši noteiktajai veidnei  (4.pielikums).

9.9. Speciālistu sertifikātu attiecīgajā jomā kopijas.

9.10. Nolikuma 5.7. punkta prasību atbilstību Komisija pārbaudīs publiskā datu bāzē – Būvkomersantu reģistrā. Ja piedāvātais būvspeciālists nav pretendenta un/vai pretendenta apakšuzņēmēja darbinieks (nav reģistrēti Būvkomersantu reģistrā), jāiesniedz uzņēmuma līguma kopija vai piedāvātā būvspeciālista pašrocīgi parakstīts apliecinājums (apliecinājuma veidne 5.pielikumā).

9.11. Būvatļauju un/vai pieņemšanas - nodošanas aktu kopijas vai citi dokumenti, kas apliecina atbildīgā būvdarbu vadītāja dalību 5.5.2. punkta prasībām atbilstošajos un 4.pielikumā norādītajos būvobjektos atbildīgā būvdarbu vadītāja statusā.

9.12. Informācija par pretendenta vidējo gada finanšu apgrozījumu EUR bez PVN iepriekšējo trīs gadu laikā, 2013., 2014., 2015. (Uzņēmumiem, kas dibināti vēlāk, to darbības periodā), atbilstoši 6.pielikumam.

9.13. Pretendenta uzņēmuma 2015. gada  bilance (operatīvā) un peļņas-zaudējumu aprēķins.

9.14. Izdrukas no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas par pretendenta un tā apakšuzņēmēju vidējām stundas tarifa likmēm profesiju grupās pirmajos trijos gada ceturkšņos pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai. Pretendentam (apakšuzņēmējam), kurš reģistrēts kā nodokļu maksātājs pēdējo 4 gada ceturkšņu periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai, jāiesniedz izdrukas par periodu no nākamā mēneša pēc reģistrācijas mēneša līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai.

9.15. Ja pretendents līguma izpildei plāno piesaistīt apakšuzņēmējus, kuriem nododamo darbu vērtība ir 20% un vairāk no līguma kopējās vērtības, tad sniedz informāciju par apakšuzņēmējiem, norādot darbu veidus, kurus paredzēts nodot apakšuzņēmējiem, atbilstoši 7.pielikuma veidnei.

9.16. Ja pretendents balstās uz citu uzņēmumu iespējām, lai apliecinātu savu atbilstību kvalifikācijas prasībām, jāaizpilda 8.pielikums.

9.17. Par apakšuzņēmējiem un personām, uz kuru iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu kvalifikācijas prasību izpildi, jāiesniedz dokumenti, kas apliecina šo personu tiesības parakstīt piedāvājumu.

10.Tehniskais piedāvājums

10.1. Darbu izpildes kalendārais grafiks nedēļās, kur uzskaitīti projektēšanas darbi un citas darbības, kas saistītas ar līguma izpildi, piemēram, būvniecības dokumentu izstrāde, ēkas nodošana ekspluatācijā. Moduļu uzstādīšana var tikt uzsākta ne ātrāk kā 2016.gada 18.jūlijā. Sakarā ar to, ka moduļu ēka paredzēta pirmsskolas izglītības iestādes darbībai, līguma izpildes beigu termiņš nedrīkst pārsniegt 2016.gada 19.augustu.

10.2. Moduļu apraksts, atbilstoši Tehniskā piedāvājuma veidnei.

10.3. Detalizētāks moduļu apraksts un specifikācija (pēc pretendenta ieskatiem).

10.4. Moduļu attēli vai skices un telpu izvietojuma plāns.

10.4. Informācija par moduļu izgatavošanas datumu (katram modulim) un šo moduļu ražotāja izsniegtas pases, vai pretendenta apliecinājums, ka piedāvātie moduļi ir jauni un nav bijuši ekspluatācijā un moduļu ražotāja pases tiks iesniegtas pie objekta nodošanas ekspluatācijā.

10.5. Apliecinājums par ēkas garantijas termiņu (ne īsāku par 36 mēnešiem), norādot to mēnešos, atbilstoši veidnei (9.pielikums).

11.Finanšu piedāvājums

11.1. Pretendents finanšu piedāvājumu iesniedz atbilstoši 1.pielikumā noteiktai veidnei. Izmaksu tāmē jāiekļauj cena par iepirkumā paredzētajiem darbiem, iekļaujot visas izmaksas, tai skaitā izmaksas ar visiem riskiem un iespējamiem sadārdzinājumiem.

11.2. Finanšu piedāvājums jāaizpilda, izmantojot euro valūtas vienību.

11.3. Darbu izmaksās jāparedz projektēšanas pakalpojuma izmaksas un visu nepieciešamo materiālu un būvdarbu izmaksas moduļu piegādei un uzstādīšanai, nepieciešamo pagaidu pasākumu un darbu izmaksas, kā arī visas izmaksas, kas var būt nepieciešamas, lai nodrošinātu atbilstību saistošajiem normatīvo aktu prasībām, t.sk. palīgmateriālu izmaksas, iekārtu testēšanas izmaksas, ar darbu pieņemšanas-nodošanas procedūras ar pieņemšanas komisiju organizāciju saistītās izmaksas, kā arī jebkuru citu pozīciju, kas nav atsevišķi norādītas citviet, izmaksas.

11.4. Segumu atjaunošanas darbu izmaksās jāparedz seguma uzklāšanas vai atjaunošanas izmaksas, kā arī jebkuru citu darbu gaitā skarto vai bojāto virsmu, t.i., ceļu, ietvju un zālāju atjaunošanas izmaksas.

11.5. Piedāvājuma vērtēšanas laikā Pretendentam var tikt pieprasīts iesniegt detalizētāku piedāvājumā minēto cenu pozīciju atšifrējumu.

11.6. Darbu izpildes pozīcijas nedrīkst būt izcenotas ar “0” (nulles) vērtību. Pretendents nedrīkst apvienot pozīcijas un kādas pozīcijas izmaksas norādīt kā “0” (nulles) vērtību.

12. Piedāvājumu vērtēšana

12.1. Piedāvājumu noformējumu pārbaudi, Pretendentu atlasi, tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudi un piedāvājuma vērtēšanu (turpmāk tekstā – Piedāvājumu vērtēšanu) Iepirkuma komisija veic slēgtās sēdēs.

12.2. Izskatot Pretendenta iesniegtos dokumentus, Iepirkumu komisija pārbauda Pretendentu, apakšuzņēmēju un Personu, uz kuru iespējām Pretendenti balstās, atbilstību nolikumam dalībai atklātā konkursā un atlasa Pretendentus, pārbaudot Pretendentu atbilstību Pretendenta kvalifikācijas prasībām.

12.3. Pretendenti, kuri nav iesnieguši piedāvājuma nodrošinājumu vai piedāvājuma nodrošinājums neatbilst konkursa nolikuma prasībām, tiek noraidīti.

12.4. Pretendenti, kas nav iesnieguši konkursa nolikumā norādītos dokumentus atlases prasību pārbaudei vai Pretendenti, kuru kvalifikācija neatbilst nolikumā izvirzītajām prasībām vai ir snieguši nepatiesu informāciju atlases prasību novērtēšanai, tiek noraidīti.

12.5. Ja Pretendents nav iesniedzis nolikumā prasīto informāciju par apakšuzņēmumiem, ja tādi tiks piesaistīti, vai par personām, uz kuru iespējām pretendents balstās, kas apliecina atbilstību dalībai konkursā, vai ir sniedzis nepatiesu informāciju par apakšuzņēmumiem vai personām, uz kuru iespējām balstās, tā piedāvājums tiek noraidīts.

12.6. Iepirkumu komisija pārbauda atlasīto Pretendentu Tehnisko piedāvājumu un Finanšu piedāvājumu atbilstību nolikumā noteiktajām prasībām. Piedāvājumi, kuru Tehniskie piedāvājumi vai Finanšu piedāvājumi neatbilst Nolikumā noteiktajām prasībām, tiek noraidīti.

12.7. Piedāvājumi, kuri neatbilst nolikumā noteiktajām noformējuma prasībām var tikt noraidīti, ja to neatbilstība nolikumā noteiktajām noformējuma prasībām ir būtiska.

12.8. No piedāvājumiem, kas atbilst nolikumā noteiktajām prasībām, iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu ar zemāko cenu EUR bez PVN.

12.9.  Ja izraudzītais Pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju vai Pasūtītāja noteiktā termiņā neparaksta iepirkuma līgumu, iepirkumu komisijai ir tiesības izraudzīties nākamo pretendentu ar zemākās cenas piedāvājumu vai pārtraukt iepirkuma procedūru. Pirms lēmuma pieņemšanas par līguma noslēgšanu ar nākamo Pretendentu, komisija izvērtē nākamo pretendentu atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 56. panta sestās daļas noteikumiem. Ja arī nākamais Pretendents atsakās slēgt līgumu vai nolikumā noteiktajā termiņā neparaksta iepirkuma līgumu, tad komisija pieņem lēmumu pārtraukt konkursu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

13. Pielikumi pie Iepirkuma procedūras nolikuma

1.pielikums - Finanšu piedāvājums;

2.pielikums - Iepirkuma līguma projekts;

3.pielikums - Pretendenta izpildīto darbu saraksta veidne;

4.pielikums - Piedāvāto speciālistu profesionālās pieredzes saraksta veidne;

5.pielikums - Speciālista apliecinājuma veidne;

6.pielikums - Pretendenta finanšu apgrozījuma veidne;

7.pielikums - Piesaistītie apakšuzņēmēji un tiem nododamo darbu saraksta veidne;

8.pielikums - Personu, uz kuru iespējām Pretendents balstās, apliecinājuma veidne;

9.pielikums - Būvdarbu garantijas laika apliecinājuma veidne;

10.pielikums - Tehniskā piedāvājuma veidne, moduļu ēkas specifikācija;

11.pielikums - Projektēšanas uzdevums būves būvprojekta izstrādei;

12.pielikums - Telpu izvietojuma plāns;

13.pielikums - Īpašuma dokumenti;

14.pielikums - Zemes robežu plāns.

1.pielikums

Atklāta konkursa, ID Nr. ĶNP 2016/5, nolikumam

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

“Moduļu ēkas piegāde un uzstādīšana Ķekavas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes “Avotiņš” telpu nodrošināšanai” iepirkuma ID Nr. ĶNP 2016/5

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>

| Pretendenta nosaukums |  |
| --- | --- |
| Reģistrācijas numurs |  |
| Juridiskā adrese |  |
| Pasta adrese |  |
| Bankas rekvizīti: nosaukums |  |
| Kods |  |
| Konta numurs |  |
| Tālrunis, fakss: |  |
| E-pasts |  |
| Kontaktpersona |  |
| Piedāvātā līguma summa EUR bez PVN: Nr.; Darbu pozīcijas; EUR. 1.; Moduļu ēkas būvprojekta izstrāde. 2.; Moduļu ēka (ar nepieciešamo aprīkojumu). 3.; Moduļu ēkas montāža, uzstādīšana (ar inženierkomunikāciju pieslēgšanu). 4.; Objekta nodošana ekspluatācijā. 3.; Kopējā līguma summa EUR bez PVN. 4.; PVN 21%. 5.; Kopējā līgumsumma EUR ar PVN. Kopējā līguma summa EUR bez PVN (vārdiem___________________________________) |

- Pretendents iepazinies ar __________________________________________nolikumu (turpmāk – nolikums) un, pieņemot visas nolikumā noteiktās prasības,

iesniedz piedāvājumu, kas sastāv no:

  - Piedāvājuma nodrošinājuma;

  - Finanšu piedāvājuma;

  - Pretendenta atlases dokumentiem;

  - Tehniskā piedāvājuma;

(turpmāk – Piedāvājums).

- Gadījumā, ja Pretendentam tiks piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, apņemoties:

  - slēgt iepirkuma līgumu atbilstoši nolikumā ietvertajai Iepirkuma līguma veidnei,

  - Veikt moduļu ēkas būvprojekta izstrādi, apliecinot, ka projektēšanas uzdevums par moduļu ēkas būvprojekta izstrādi ir saprotams,

  - veikt moduļu ēkas piegādi un uzstādīšanu saskaņā ar Tehnisko piedāvājumu un Finanšu piedāvājumu iepirkuma līgumā noteiktajā kārtībā.

- Pretendents un visi personālsabiedrības vai personu apvienības biedri (ja Pretendents ir personālsabiedrība vai personu apvienība) apliecina, ka uz tiem neattiecas neviens no šiem gadījumiem:

  - pretendents vai persona, kura ir pretendenta valdes vai padomes loceklis vai prokūrists, vai persona, kura ir pilnvarota pārstāvēt kandidātu vai pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli, ar tādu prokurora priekšrakstu par sodu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīta par vainīgu jebkurā no šādiem noziedzīgiem nodarījumiem: kukuļņemšana, kukuļdošana, kukuļa piesavināšanās, starpniecība kukuļošanā, neatļauta labumu pieņemšana vai komerciāla uzpirkšana, krāpšana, piesavināšanās vai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana, izvairīšanās no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas, terorisms, terorisma finansēšana, aicinājums uz terorismu, terorisma draudi vai personas vervēšana un apmācīšana terora aktu veikšanai un no dienas, kad tiesas spriedums vai prokurora priekšraksts vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav pagājuši 3 (trīs) gadi;

  - pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīts par vainīgu pārkāpumā, kas izpaužas kā: viena vai vairāku tādu valstu pilsoņu vai pavalstnieku nodarbināšana, kuri nav Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņi vai pavalstnieki, ja tie Eiropas Savienības dalībvalstu teritorijā uzturas nelikumīgi, un no dienas, kad kompetentas institūcijas lēmums vai tiesas spriedums kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav pagājuši 3 (trīs) gadi, personas nodarbināšana bez rakstveidā noslēgta darba līguma, nodokļu normatīvajos aktos noteiktajā termiņā neiesniedzot par šo personu informatīvo deklarāciju par darba ņēmējiem, kas iesniedzama par personām, kuras uzsāk darbu, un no dienas, kad kompetentas institūcijas lēmums vai tiesas spriedums kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav pagājuši 12 (divpadsmit) mēneši;

  - pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, un no tās dienas, kad kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams lēmums vai tiesas spriedums līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav pagājuši 12 (divpadsmit) mēneši, ir atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā vertikālā vienošanās, kuras mērķis ir ierobežot pircēja iespēju noteikt tālākpārdošanas cenu, vai horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, par sadarbību iecietības programmas ietvaros pretendentu ir atbrīvojusi no naudas soda vai naudas sodu samazinājusi;

  - ir pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta pretendenta saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par pretendenta bankrotu vai  pretendents tiek likvidēts;

  - dienā, kad paziņojums par līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā, vai lēmuma par līguma tiesību pišķiršanu pieņemšanas dienā Latvijā vai valstī, kurā pretendents reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parāds, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro;

  - pretendents ir iesniedzis nepatiesu informāciju, lai apliecinātu atbilstību izslēgšanas noteikumiem vai savas kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju par personālsabiedrības biedru, pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vērtība ir vismaz 20% no kopējās līguma vērtības vai personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu kvalifikācijas prasību izpildi, un uz šīm personām attiecināmi izslēgšanas noteikumi.

Augstākminētajiem  izslēgšanas  nosacījumiem neatbilst arī personas, uz kuru iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst konkursa nolikumā noteiktajām prasībām, kā arī uz apakšuzņēmējiem, kuram nododamo darbu apjoms sastāda vismaz 20% no kopējās līguma vērtības.

<Pretendenta nosaukums >

<Reģistrācijas numurs >

<Adrese>

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

<Paraksttiesīgās personas paraksts>

2.pielikums

Atklāta konkursa, ID Nr. ĶNP 2016/5, nolikumam

Iepirkuma līguma projekts

LĪGUMS PAR BŪVDARBU VEIKŠANU Nr._________

| Ķekavas novads | 2016.gada ________ |
| --- | --- |

Ķekavas novada pašvaldība, NMR kods __________, , turpmāk tekstā – Pasūtītājs, kuru pārstāv _______________, un

Komersants ________________, reģistrācijas Nr.______________, adrese _______________LV-______, turpmāk tekstā – Izpildītājs, _____________ personā, kurš rīkojas uz ___________________ pamata, no otras puses, turpmāk tekstā abi kopā un katrs atsevišķi saukti – Puses/Puse, ņemot vērā Ķekavas novada pašvaldības Iepirkumu komisijas ________.2016. lēmumu „________________________________” (iepirkuma identifikācijas numurs ___________) rezultātiem”, noslēdz šādu līgumu (turpmāk tekstā - Līgums):

- Līguma priekšmets

  - Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas, atbilstoši:

1.1.1. atklāta konkursa “Moduļu ēkas piegāde un uzstādīšana Ķekavas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes “Avotiņš” telpu nodrošināšanai dokumentācijai;

1.1.2. Izpildītāja iesniegtajam finanšu piedāvājumam (1.pielikums), Kalendārajam (laika) grafikam (2.pielikums) un tehniskajam piedāvājumam (3.pielikums);

veikt moduļu ēkas būvprojekta izstrādi un saskaņošanu Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajās institūcijās, moduļu ēkas ar nepieciešamo aprīkojumu montāžu, uzstādīšanu, inženierkomunikāciju pieslēgšanu, saņemot būvatļauju, organizējot būvniecības materiālu un iekārtu piegādes, veicot citus uzdevumus, kas nepieciešami moduļa ēkas Jaunatnes ielā 3, Baložos, Ķekavas novadā, uzstādīšanai, pieguļošās teritorijas labiekārtošanai (turpmāk tekstā Būvdarbi) un sagatavojot izpildu dokumentāciju, nodot moduļa ēku ekspluatācijā (turpmāk tekstā viss kopā ar Būvdarbiem – Darbs). Būvdarbu izpildes vietas adrese – Jaunatnes iela 3, Baloži, Ķekavas novads., Izpildītājam dabā ierādīta un zināma (turpmāk tekstā – Objekts).

  - Izpildot Darbu, IZPILDĪTĀJS ievēro Līguma pielikumos iekļautos noteikumus, kas ir šī Līguma neatņemama sastāvdaļa. Līgums un tā pielikumi pēc to prioritātes ir sarindoti šādā secībā:

    - Šis Līgums,

    - Finanšu piedāvājums (1.pielikums),

    - Kalendārais (laika) grafiks (2.pielikums),

    - Tehniskais piedāvājums (3.pielikums),

    - Pasūtītāja nolīgtā Būvuzrauga rakstveida rīkojumi, kurus akceptējis Pasūtītāja pilnvarotais pārstāvis,

    - Izpildīto Būvdarbu pārbaudes un pieņemšanas akti.

  - Darbi sevī ietver visus Līgumā un tā pielikumos noteiktos Darbus, tajā skaitā, moduļa ēkas būvprojekta izstrādi, Darbu izpildes vadību un organizēšanu, Darbu izpildei nepieciešamā moduļu ēkas un iekārtu montāžu, piegādi, uzstādīšanu, ieregulēšanu, inženierkomunikāciju pieslēgšanu, palaišanu un nodošanu ekspluatācijā, izpildu dokumentācijas un citas dokumentācijas sagatavošanu un citas darbības, kuras izriet no Līguma un ir nepieciešamas Līguma saistību izpildei.

  - Izpildītājs apliecina, ka viņš ir pienācīgi iepazinies ar veicamo Darbu specifiku, apjomu, izmantojamiem materiāliem un prasībām, kā arī Būvdarbu veikšanas vietu un tehnisko stāvokli, un atsakās saistībā ar to izvirzīt jebkādus iebildumus vai pretenzijas. Izpildītājs apliecina, ka Darbu tāmēs ir iekļauti visi Izpildītāja ar Darbu veikšanu saistītie izdevumi, ņemot vērā Konkursa materiālus un tehniskā projekta dokumentāciju.

- Līguma termiņš

  - Līgums stājas spēkā dienā, kad to parakstījuši abi Līdzēji, bet ne ātrāk kā no Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomes saņemta atļauja līguma izpildei nepieciešamā aizņēmuma saņemšanai no Valsts kases, un paliek spēkā līdz ar Līdzēju savstarpējo saistību pilnīgai izpildei.

  - Saskaņā ar Līgumam pievienoto Darbu izpildes Kalendāro (laika) grafiku (2.pielikums) šī Līguma 1.1.punktā paredzēto Darbu kopējais izpildes termiņš ir ___________ no Līguma parakstīšanas dienas, t.i., līdz 2016.gada 20.augustam.

  - Ēkas būvprojekta izstrādes un būvatļaujas iesniegšanas termiņš ir 3 mēnešu laikā no līguma noslēgšanas dienas, tas ir līdz ________.

  - Būvdarbu izpildes termiņš Objektā ir no 18.07.2016. līdz 19.08.2016. Būvdarbu izpildi Objektā apliecina abu Pušu parakstīts Būvdarbu pieņemšanas-nodošanas akts.

  - Objekta izpildu dokumentācija jāsagatavo un Objekts ekspluatācijā jānodod  līdz ________.

  - Šī Līguma izpildes termiņu Puses var grozīt ar rakstveida papildus vienošanos pie Līguma tikai gadījumos, ja:

    - nepārvaramas varas rezultātā tiek apgrūtināta vai uz laiku ir neiespējama Darbu izpilde;

    - kādas Puses saistību savlaicīgas neizpildes dēļ ir tikusi apgrūtināta otras Puses saistību izpilde.

- Izpildītāja pienākumi, tiesības un atbildība

3.1.      Izpildītāja pienākumos ietilpst:

3.1.1. Veikt Darbus šī Līguma 2.1.punktā norādītajā termiņā atbilstoši savā piedāvājumā iesniegtajam Darbu izpildes Kalendārajam (laika) grafikam, tehniskajam un finanšu piedāvājumam, saskaņā ar izsniegto Būvatļauju un Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.

3.1.2. Izpildīt visas no normatīvajiem aktiem izrietošās saistības attiecībā uz valsts un pašvaldību iestādēm.

3.1.3. Iesniegt Ķekavas novada pašvaldības būvvaldē visus ar Objekta būvniecību saistītos dokumentus, lai saņemtu būvatļauju.

3.1.4. Šajā Līgumā noteiktā Darba veikšanai izmantot tikai piedāvājumā norādītos speciālistus. Speciālistu aizvietošana ar citu Konkursa nolikumā noteiktajām prasībām atbilstošu speciālistu var notikt tikai ar Pasūtītāja rakstisku atļauju.

3.1.5. Nodrošināt būvdarbu vadību Būvdarbu izpildes laikā ar Konkursa piedāvājumā norādītajiem speciālistiem; sertificēta Būvdarbu vadītāja nomaiņa iespējama tikai ar speciālistu, kurš atbilst Konkursa nolikumā noteiktajām prasībām un par kuru Izpildītājs saņēmis Pasūtītāja saskaņojumu.

3.1.6. Ievērot visus darbu drošības, ugunsdrošības, elektrodrošības un apkārtējās vides aizsardzības pasākumus būvlaukumā.

3.1.7. Nodrošināt kārtību un tīrību Objektā visā Būvdarbu izpildes laikā.

3.1.8. Veikt Būvdarbus tādā veidā, lai tie netraucētu blakus esošo īpašumu ekspluatāciju, satiksmi un gājēju pārvietošanos, kā arī organizēt sapulces ar visu būvniecības dalībnieku pārstāvju piedalīšanos ne retāk kā divas reizes mēnesī, kā arī sagatavot sapulču protokolus.

3.1.9. Informēt Pasūtītāja nozīmēto būvuzraugu (turpmāk tekstā – Būvuzraugs) vismaz 24 stundas iepriekš par segto darbu pieņemšanu.

3.1.10. Sniegt atbildes ne vēlāk kā trīs darba dienu laikā uz Pasūtītāja rakstiski uzdotiem jautājumiem un aizrādījumiem.

3.1.11. Nodrošināt brīvu pieeju Būvuzraugam Objektā, lai izvērtētu paveikto Būvdarbu atbilstību normatīvajiem aktiem, tehniskajam projektam, tehniskajām specifikācijām, kā arī citos dokumentos noteiktajām prasībām.

3.1.12. Ja šī Līgumā paredzētajā laikā Izpildītāja vainas dēļ ir radušies defekti, tos novērst Pasūtītāja norādītajā termiņā par saviem līdzekļiem. Ja objektīvu iemeslu dēļ defektu novēršana Pasūtītāja norādītajā termiņā nav iespējama, Puses vienojas par citu defektu novēršanas termiņu.

3.1.13. Pasūtīt, apmaksāt un saņemt Objekta kadastrālās uzmērīšanas lietu.

3.1.14. Iesniegt Objekta būvniecības izpildu dokumentāciju Ķekavas novada pašvaldības būvvaldē un nodot Objektu ekspluatācijā.

3.1.15. Paziņot nekavējoties, bet ne vēlāk kā trīs dienu laikā Pasūtītājam par objektīviem apstākļiem, kas radušies neatkarīgi no Izpildītāja un kavē Būvdarbu pabeigšanu noteiktajā termiņā, un saskaņot ar Pasūtītāju tālāko rīcību. Ja šāds paziņojums nav saņemts šajā punktā norādītajā termiņā, tad Izpildītājam nav tiesību uz termiņa pagarinājumu. Izpildītājs var prasīt pagarinājumu tikai tiem Būvdarbiem, kuru izpilde ir tieši saistīta ar šajā punktā minētajiem apstākļiem, kas radušies neatkarīgi no Izpildītāja un kavē Būvdarbu pabeigšanu noteiktajā termiņā.

3.1.16. Šajā Līgumā noteikto Būvdarbu veikšanai izmantot tikai Konkursa tehniskajā un finanšu piedāvājumā norādītos materiālus un iekārtas atbilstoši to ražotāju noteiktai iebūves tehnoloģijai; veikt tādu visu nepieciešamo iekārtu piegādi un Būvdarbu apjomu izpildi, kāda bija norādīta tehniskajā piedāvājumā.

3.1.17. Uz Līguma izpildes laiku noslēgt līgumus ar attiecīgo pakalpojumu sniedzējiem par elektroenerģijas, ūdens, kanalizācijas, siltumapgādes, u.c. pakalpojumu izmantošanu, nodrošinot nepieciešamo skaitītāju uzstādīšanu.

3.1.18. Pēc Pasūtītāja vai Būvuzrauga pieprasījuma uzrādīt Būvdarbos izmantojamo materiālu un iekārtu sertifikātus un citus to izcelsmi un kvalitāti apliecinošos dokumentus.

3.1.19. Veicot Būvdarbus, taupīgi un racionāli izmantot Būvdarbu izpildei nepieciešamos materiālus un atvēlētos resursus.

3.1.20. Izpildīt Būvuzrauga un autoruzrauga norādījumus.

3.2. Izpildītāja tiesībās ietilpst:

3.2.1. Glabāt Būvdarbiem iegādātos materiālus un iekārtas Objektā vai arī Izpildītāja noliktavās, pievedot tos Objektā tik bieži, cik nepieciešams.

3.2.2. Veikt Būvdarbus ar saviem spēkiem, kā arī uzticēt veikt Būvdarbus apakšuzņēmējiem atbilstoši Izpildītāja iesniegtajam tehniskajam un finanšu piedāvājumam, kuri ir šī Līguma neatņemamas sastāvdaļas.

3.2.3. Izvēlēties citus apakšuzņēmējus, kuriem nododamā Būvdarbu izpildes vērtība ir 20% un vairāk no Līguma summas pie noteikuma, ja ir saņemta Pasūtītāja rakstiska piekrišana.

3.2.4. Jebkādas šajā Līgumā noteiktās tiesības un saistības nodot trešajai personai, ja ir saņemta Pasūtītāja rakstiska piekrišana.

3.3. Līguma izpildes laikā Izpildītājs atbild par Pasūtītāja un blakus esošo trešo personu īpašumiem nodarītajiem bojājumiem, kas radušies Izpildītāja vai tā pieaicinātu apakšuzņēmēju dēļ.

- Pasūtītāja pienākumi, tiesības un atbildība

  - Pasūtītāja pienākumos ietilpst:

4.1.1.  Apstiprināt vienīgi Līgumā noteiktā Darba izpildi, ievērojot Līgumā noteiktos termiņus.

4.1.2. Par saviem līdzekļiem nolīgt Būvuzraugu, kurš kontrolē Darbu izpildi un pielietojamo būvizstrādājumu kvalitāti. Rakstiski paziņot Izpildītājam par Būvuzrauga iecelšanu vai nomaiņu.

4.1.3. Pēc Darbu pabeigšanas pieņemt no Izpildītāja Objektu un samaksāt par pieņemtajiem Darbiem šajā Līgumā noteiktajā kārtībā un apmērā.

4.2. Pasūtītājam ir tiesības vienpusējā kārtā samazināt Izpildītājam uzdoto, bet vēl neizpildīto Būvdarbu apjomu, attiecīgi samazinot Būvdarbu izpildes tāmi.

4.3. Pasūtītājs atbild par Būvdarbu kontroles funkciju nodrošināšanu un maksājumu savlaicīgu veikšanu saskaņā ar Līguma nosacījumiem.

4.4. Pasūtītājs neatbild par Izpildītāja saistībām, kuras tas uzņēmies attiecībā pret trešajām personām Līguma izpildes nodrošināšanai vai sakarā ar šo Līgumu, kā arī par Izpildītāja tehniku, materiāliem u.c., kas atrodas Objektā.

4.5. Pasūtītāja pilnvarotais pārstāvis Līguma izpildei un administrēšanai, t.sk. darbu pieņemšanas-nodošanas aktu parakstīšanai, ir Līguma 9.7.1.punktā norīkotais pārstāvis.

- Civiltiesiskās atbildības apdrošināšana

  - Izpildītājs uz sava rēķina veic civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu pret iespējamajiem zaudējumiem un  būvspeciālista profesionālo apdrošināšanu atbilstoši 19.08.2014. MK noteikumiem Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”.

  - Civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu Izpildītājs slēdz ar noteikumu, saskaņā ar kuru iestājoties apdrošināšanas gadījumam, apdrošināšanas atlīdzība tiek izmaksāta tieši Pasūtītājam vai zaudējumus cietušajai trešajai personai.

  - Civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu un būvspeciālista profesionālo apdrošināšanu Izpildītājs veic līdz Darbu uzsākšanai un attiecīgi pagarina līdz Būvdarbu pabeigšanai un Objekta nodošanai Pasūtītājam. Apdrošināšanas polišu kopijas tiek iesniegtas Pasūtītājam vienlaikus ar līguma parakstīšanu.

  - Līgumā noteiktā Izpildītāja iespējamo zaudējumu un līgumsodu apdrošināšana neatbrīvo Izpildītāju no Līguma saistībām kvalitatīvi un savlaicīgi izpildīt Būvdarbus, izmantot atbilstošas kvalitātes materiālus un nodrošināt garantijas apkalpošanu.

- Līguma summa un samaksas kārtība

6.1. Līguma summa par šajā Līgumā minēto Darbu pienācīgu un pilnīgu izpildi ir ______________ EUR (____________________________________), summā nav iekļauts pievienotās vērtības nodoklis 21%, kas ir _______________ EUR (_______________________________________), kas kopā ir ________________ EUR (______________________________________________). Pievienotās vērtības nodokļa nomaksai tiks piemērots Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142.pants. Avansa maksājums Izpildītājam Līguma izpildei nav paredzēts.

6.2. Līguma summa ietver Darbu procesā izmantojamo materiālu un iekārtu iegādi un uzglabāšanu; materiālu paraugu nodrošināšanu pēc Būvuzrauga pieprasījuma; Būvdarbu, piegādes un transporta izdevumus; Objekta apsardzi; apdrošināšanu; nepieciešamo resursu izmantošanas (ūdens un elektroenerģijas) un Darba procesā radušos gružu savākšanas un izvešanas, un citas izmaksas; iespējamos nodokļu un nodevu maksājumus valsts un pašvaldības budžetos un citus maksājumus; kas būs jāveic Izpildītājam, lai pienācīgi un pilnībā izpildītu Darbus, kā arī attiecīgu institūciju pārbaudes saskaņā ar šo Līgumu un Būvuzrauga prasībām.

6.3. Līguma summa, kas noteikta Līguma 6.1.punktā, nav pakļauta nekādam cenu pieaugumam, kas var būt saistīta ar samaksas par Darbu, materiāliem, valūtas kursu izmaiņām, inflācijai vai kādu citu izmaksu pieaugumu, kas varētu grozīt vai izmainīt Izpildītāja izmaksas. Tāmēs noteiktās Darbu izmaksu cenas paliek nemainīgas visu Līguma izpildes laiku, izņemot gadījumu, ja Līguma darbības laikā Latvijas Republikā tiks noteikti jauni nodokļi vai izmainīti esošie, kas attiecas uz izpildāmajiem Darbiem. Jebkuras izmaiņas attiecībā uz Līguma summu ir spēkā vienīgi, Līdzējiem rakstiski parakstot papildus vienošanos pie Līguma.

6.4. Līguma summa tiek apmaksāta šādā kārtībā:

6.4.1. Summa par būvprojekta izstrādi EUR___________ tiek izmaksāta Izpildītājam 10 dienu laikā pēc būvatļaujas iesniegšanas.

6.4.2. Atlikusī līguma summa EUR___________ tiek izmaksāta Izpildītājam 10 dienu laikā pēc akta par būves pieņemšanu ekspluatācijā parakstīšanas.

- Kvalitātes kontrole

7.1. Izpildītājam jāuzrāda Būvuzraugam paveiktie Būvdarbi to atbilstības noteikšanai būvprojektam, Būvdarbu apjomu sarakstam, tehniskām specifikācijām, citiem Līguma dokumentiem un Latvijas Republikā būvniecību reglamentējošajiem normatīviem aktiem. Būvuzraugs var pārbaudīt jebkuru Izpildītāja vai tā apakšuzņēmēja izpildītu Būvdarbu, kurā, pēc Būvuzrauga ieskatiem, varētu būt defekti.

7.2. Ja Pasūtītājs dod norādījumu Izpildītājam veikt pārbaudi, lai pārbaudītu, vai kādam no Izpildītāja veiktajiem Būvdarbiem nav defekti, un šāda pārbaude parāda, ka defekti ir, tad Izpildītājam jāapmaksā ar pārbaudes veikšanu saistītie izdevumi. Ja pārbaudes rezultātā defekti nav atklāti, pārbaudes izdevumus apmaksā Pasūtītājs.

7.3. Pasūtītājam ir tiesības paziņot Izpildītājam par jebkuru defektu, kas konstatēts Būvdarbu vai Darbu garantijas perioda laikā. Darbu garantijas periods tiek pagarināts par laika periodu, kamēr defekts tiek novērsts.

7.4. Katrā gadījumā, kad Pasūtītājs izdara paziņojumu, Izpildītājam ir jāizlabo paziņojumā minētais defekts tādā termiņā, kāds norādīts Pasūtītāja paziņojumā. Ja pamatotu iemeslu dēļ nav iespējama paziņojumā norādītā defekta novēršana Pasūtītāja norādītajā termiņā, Puses vienojas par citu defektu novēršanas termiņu.

7.5. Ja līdz Būvdarbu pieņemšanas uzsākšanai vai Būvdarbu pieņemšanas procesā tiek konstatēti nekvalitatīvi vai līdz galam nepadarīti Būvdarbi, defekti vai neatbilstība Latvijas būvnormatīviem, Apsekošanas aktiem vai Tāmei, tad Būvdarbu pieņemšana tiek pārtraukta un tiek sastādīts un parakstīts defektu akts.

7.6. Līguma 7.5.punktā norādītajā gadījumā Izpildītājs uz sava rēķina 10 (desmit) darba dienu laikā vai citā starp Pusēm rakstiski saskaņotā laikā novērš konstatētos defektus. Gadījumā, ja defekti netiek novērsti noteiktajā laikā, Izpildītājs maksā Pasūtītajam Līguma 12.1.punktā paredzēto līgumsodu. Šajā punktā noteikto defektu novēršana neatbrīvo Izpildītāju no Darbu izpildes termiņa ievērošanas, t.i. termiņš netiek pagarināts.

7.7. Līgumsods neatbrīvo Izpildītāju no defektu novēršanas vai neizpildītu Darbu pabeigšanas. Pasūtītājs ir tiesīgs aprēķināt defektu novēršanas (arī nepabeigto Darbu) izmaksas, kuras Izpildītājam ir jāapmaksā.

7.8. Ja rodas domstarpības, Pusēm ir tiesības pieaicināt neatkarīgu ekspertu (kā tas minēts Līguma 9.3.punktā), kura slēdziens Pusēm ir saistošs. Izdevumus par eksperta slēdzienu sedz Puse, kura nav izpildījusi savas saistības šajā Līgumā un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

- Objekta nodošana un pieņemšana ekspluatācijā

8.1. Līdz ar Būvdarbu pabeigšanu, Izpildītājs kopā ar sagatavoto aktu par Būvdarbu izpildi rakstiski paziņo Būvuzraugam un Pasūtītājam, ka Objekts ir gatavs nodošanai. Pasūtītājs apmeklē Objektu divu darba dienu laikā pēc Izpildītāja paziņojuma saņemšanas un piecu darba dienu laikā paraksta aktu par Darbu izpildi vai iesniedz motivētu pretenziju saskaņā ar Līguma 9.2. punktu.

8.2. Pasūtītajam ir tiesības atteikties no Būvdarbu pieņemšanas, ja Būvdarbu pieņemšanas procesā tiek konstatēti kvalitātes trūkumi, paveikto Būvdarbu neatbilstība Līguma noteikumiem vai Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. Defektiem un kvalitātes trūkumiem ir jābūt uzskaitītiem Pasūtītāja ziņojumā, un Izpildītājam tiek uzdots tos novērst Pasūtītāja noteiktā periodā vai, ja tāds periods netiek noteikts, iespējami ātrākā laikā. Pēc attiecīgo trūkumu novēršanas Pasūtītājs veic atkārtotu pārbaudi, lai pārliecinātos, vai visi defekti un kvalitātes trūkumi, ko konstatējis Pasūtītājs, ir novērsti. Pēc trūkumu novēršanas pabeigšanas, Izpildītājs atkārtoti nodod Būvdarbus Pasūtītājam.

8.3. Ar trūkumu likvidāciju saistīto Būvdarbu nodošana notiek, sastādot par to attiecīgu aktu, kuru paraksta abas Puses.

8.4. Izpildītājs sadarbībā ar Pasūtītāju veic Objekta nodošanu ekspluatācijā Latvijas būvnormatīvos noteiktajā kārtībā. Objekts tiek pieņemts ekspluatācijā ar brīdi, kad ir parakstīts un apstiprināts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā akts par Objekta pieņemšanu ekspluatācijā.

8.5. Ja Objekts netiek pieņemts ekspluatācijā, tad Izpildītājs par saviem līdzekļiem un ar saviem spēkiem novērš ekspluatācijā pieņemšanas komisijas lēmumā norādītos trūkumus vai defektus, sastādot un parakstot aktu ar Pasūtītāju par trūkumu vai defektu novēršanas termiņiem. Pēc minēto defektu un trūkumu novēršanas Puses veic atkārtotu Objekta nodošanu ekspluatācijā.

8.6. Visi papildu izdevumi par atkārtotu ekspluatācijā pieņemšanas komisijas darbu, ja šie izdevumi radušies Izpildītāja vainas dēļ, tiek ieturēti no noslēguma aprēķina summas, ar nosacījumu, ka Pasūtītājs par to rakstiski informē Izpildītāju.

8.7. Pēc Būvdarbu veikšanas un pirms Būvdarbu nodošanas Izpildītājs nodrošina, ka Objekts tiek sakārtots un sakopts, t.i., tiek veikta Būvdarbu nepieciešamības dēļ izrakto vai citādi nopostīto vai bojāto apstādījumu atjaunošana, teritorijas sakopšana no būvgružiem un citiem nepiederīgiem priekšmetiem, kas uzkrāti Objektā un teritorijā Būvdarbu veikšanas procesā.

8.8. Izpildītāja veikto Būvdarbu garantijas termiņš sākas no akta par Objekta pieņemšanu ekspluatācijā parakstīšanas dienas.

- Pušu korespondence

9.1. Pušu savstarpējie paziņojumi būs spēkā tikai tad, ja tie izdarīti rakstiski. Paziņojums ir spēkā tikai no tā brīža, kad tas ir nosūtīts uz Puses norādīto adresi un Puse ir parakstījusies par tā saņemšanu.

9.2. Problēmas, kas rodas Būvdarbu izpildes gaitā, tiek risinātas šādi:

    - Izpildītājs piedāvā Pasūtītājam rakstveidā problēmas risinājumu;

    - Pasūtītājs, saņēmis šajā punktā minēto risinājumu, izskata to un dod rakstisku atbildi Izpildītājam 5 (piecu) darba dienu laikā no tā iesniegšanas dienas;

    - Ja Pasūtītājs šajā punktā minētajā kārtībā nav sniedzis atbildi Izpildītājam, tad Izpildītājs par attiecīgo problēmu ir tiesīgs lemt pats, ievērojot tehniskā projekta prasības.

9.3. Gadījumā, ja Izpildītājs uzskata, ka Pasūtītāja pieņemtais lēmums ir nepareizi pieņemts, tam par to ir jāziņo neatkarīgam ekspertam, turpmāk tekstā - Strīdu izšķīrējs, ko pēc abu Pušu rakstiska lūguma nozīmē Latvijas Būvinženieru savienība trīs dienu laikā no šāda lēmuma pieņemšanas dienas.

9.4. Strīdu izšķīrējam ir jāsniedz rakstisks lēmums 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no paziņojuma par strīdu saņemšanas dienas vai termiņu, par kādu vienojas visas trīs puses.

9.5. Visiem maksājumiem Strīdu izšķīrējam ir jābūt vienādi sadalītiem starp Pasūtītāju un Izpildītāju, neatkarīgi no pieņemtā lēmuma. Katra no Pusēm var pārsūdzēt Strīdu izšķīrēja pieņemto lēmumu Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

9.6. Strīdu izšķīrēja atkāpšanās no amata vai nāves gadījumā, vai gadījumā, ja Pasūtītājs un Izpildītājs vienojas, ka strīdu izšķīrēja darbība neatbilst šī Līguma noteikumiem, Pasūtītājs un Izpildītājs kopīgi nozīmēs jaunu Strīdu izšķīrēju.

9.7. Šī Līguma administrēšanai Puses norīko savus pārstāvjus:

9.7.1. no Pasūtītāja puses:

9.7.1.1. amats_________ vārds uzvārds_____________, tālrunis _______________, e-pasta adrese: _______________________

kompetenta persona, kas ir atbildīga par šī Līguma administrēšanu no Pasūtītāja puses;

9.7.2. no Izpildītāja puses: ________________, mob. tel. _____________, e-pasta adrese: ___________________

9.8. Būvuzraugs ir pakļauts Pasūtītāja pārstāvim un ir atbildīgs par Darbu izpildes kontroli.

X Līguma izpildes nodrošinājums

  - Izpildītājs, vienlaikus ar Līguma parakstīšanu, iesniedz Pasūtītājam Līguma izpildes nodrošinājumu - bankas galvojuma oriģinālu vai uz Pasūtītāja izrakstītā rēķina pamata maksājuma uzdevuma oriģinālu par naudas pārskaitījumu Pasūtītāja norēķinu kontā par Izpildītāja saistību izpildi saskaņā ar Līgumu. Bankas galvojuma vai maksājuma uzdevuma summa ir 10% (desmit procentu) apmērā no Līguma summas (latos), un tā tiek maksāta Pasūtītājam, ja:

    - Izpildītājs vienpusēji atkāpjas no šī Līguma;

    - Izpildītājs iesniedz dokumentus par maksātnespēju, institūcija, kurai ir tādas tiesības, ir

pasludinājusi maksātnespēju vai bankrotu, vai ir finansiālās grūtībās tādā mērā, ka tā nespēj izpildīt Līgumu;

    - Izpildītāja vainas dēļ tiek kavēts Darbu uzsākšanas termiņš ilgāk par vienu mēnesi;

    - Izpildītājs nokavē Darbu izpildes termiņu saskaņā ar Līguma 14.5.6. un 14.5.7.apakšpunktu, un ja tam par iemeslu nav bijusi Pasūtītāja vaina;

    - Izpildītājs neievēro likumīgus Pasūtītāja vai Būvuzrauga rakstiskos norādījumus vai arī nepilda jebkuru Līgumā noteikto saistību vai pienākumus un 15 (piecpadsmit) dienu laikā no brīdinājuma saņemšanas pārkāpumu nenovērš;

    - Izpildītājs neizpilda Būvdarbus vairāk par 50% (piecdesmit procentiem) nekā ir paredzēts Kalendārajā (laika) grafikā - 1% (viena procenta) apmērā no Līguma summas;

  - Šis bankas galvojums paliek spēkā līdz Objekta pieņemšanai ekspluatācijā saskaņā ar Līguma 9.punktu.

- Garantijas

  - Izpildītājs garantē visu Darbu izpildi atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

  - Izpildītājs garantē - fiziski izpildītajiem Būvdarbiem un pielietoto būvniecības materiālu, izstrādājumu un iekārtu kvalitāti – ne mazāk kā 36 (trīsdesmit sešus) mēnešus pēc akta par Objekta pieņemšanu ekspluatācijā parakstīšanas dienas.

  - Gadījumā, ja garantijas laikā Pasūtītājs konstatē defektu, trūkumu vai kādu neatbilstību Līguma nosacījumiem, Pasūtītājs par to sastāda aktu, nepieciešamības gadījumā pieaicinot Izpildītāju vai kompetentās trešās personas (institūcijas).

  - Ja tiek konstatēts, ka defekts, trūkums vai neatbilstība ir attiecināma uz Līgumā noteikto Garantiju (turpmāk tekstā - Garantijas darbi), Pasūtītājs nosūta rakstisku paziņojumu Izpildītājam. Pēc šāda paziņojuma saņemšanas, Puses 5 (piecu) darba dienu laikā vienojas par Garantijas darbu izpildes kārtību, parakstot atsevišķu protokolu. Šajā gadījumā Izpildītājam ir pienākums par saviem līdzekļiem veikt visus Garantijas darbus (t.i. novērst defektus, trūkumus vai neatbilstību Līguma nosacījumiem), ievērojot protokola nosacījumus.

  - Gadījumā, ja Izpildītājs nav veicis Garantijas darbus noteiktajā termiņā, Pasūtītājs ir tiesīgs, rakstiski paziņojot par to Izpildītājam, veikt Garantijas darbus patstāvīgi vai pieaicinot trešās personas. Tādā gadījumā Pasūtītājs veic piedziņu par Garantijas darbu izmaksām no Izpildītāja vēršoties Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. Šajā punktā minētais neierobežo Pasūtītāja tiesības aprēķināt līgumsodu par Garantijas darbu pabeigšanas termiņa kavējumu 0,5% (nulle komats pieci procenti) apmērā no Līguma summas par katru nokavējuma dienu.

- Pušu atbildība par Līguma pārkāpumiem

- 12.1. Ja Izpildītāja vainas dēļ tiek nokavēts kāds no šī Līguma 2.pielikumā uzrādītajiem Darbu izpildes termiņiem, tad Izpildītājs maksā Pasūtītājam par katru nokavēto dienu līgumsodu 0,5% (piecas desmitdaļas procenta) apmērā no šī Līguma summas. Maksimālā līgumsoda summa tiek noteikta 10% (desmit procentu) apmērā no šī Līguma summas. Līgumsodu Pasūtītājs ietur no Izpildītājam pārskaitāmajiem maksājumiem.

12.2. Ja Pasūtītājs nokavē izpildīto Darbu samaksu šajā Līgumā norādītajos termiņos, tas maksā Izpildītājam līgumsodu  0,5% (piecas desmitdaļas procenta) apmērā no šī Līguma summas par katru nokavēto dienu. Maksimālā līgumsoda summa tiek noteikta 10% (desmit procentu) apmērā no šī Līguma summas.

12.3. Līgumsods neatbrīvo Puses no zaudējumu segšanas pienākuma un šī Līguma noteikumu pildīšanas.

- Nepārvarama vara

13.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu šī Līguma neizpildi, ja šī neizpilde radusies nepārvaramas varas rezultātā. Pie nepārvaramas varas pieskaitāmi ugunsgrēki, zemestrīces, kara darbība, plūdi, valsts varas un pārvaldes institūciju lēmumi, kuru rezultātā šī Līguma izpilde nav iespējama u.c.

13.2. Ja iestājas nepārvarama vara, šī Līguma saistības, tajā skaitā Darbu izpildes termiņš, tiek izmainīts par laika periodu, kurā darbojas šie apstākļi un to sekas.

13.3. Gadījumā, kad nepārvarama vara un to sekas turpina darboties ilgāk par 3 (trim) mēnešiem vai arī, tiem iestājoties, kļūst skaidrs, ka tie un to sekas darbosies ilgāk par 3 (trim) mēnešiem, Puses iespējami drīz sāk sarunas par šī Līguma izpildes alternatīviem variantiem, un sastāda grozījumus Līgumā vai Darbu izpildes grafikā, vai arī lauž šo Līgumu.

13.4. Par nepārvaramas varas apstākļiem nav uzskatāma vispārēja cenu celšanās, t.sk. degvielas, elektroenerģijas, gāzes u.c. cenu paaugstināšanās, vispārēja inflācija valstī, valūtas kursu svārstības un citi biznesa riski.

- Līguma laušana

14.1. Šis Līgums tiek lauzts tikai šajā Līgumā minētajos gadījumos un kārtībā.

14.2. Ja Pasūtītājs nokavē šajā Līgumā paredzētos maksājumus vairāk nekā par 30 (trīsdesmit) kalendārajām dienām, Izpildītājam ir tiesības ar ierakstītu vēstuli vai faksa paziņojumu, kura saņemšanu ir apstiprinājis Pasūtītājs, brīdināt Pasūtītāju par vienpusēju šī Līguma laušanu.

14.3. Ja Izpildītājs 5 (piecu) darba dienu laikā nesaņem atbildi vai saņem atbildi, ka maksājumi netiks izdarīti, tad Izpildītājs ir tiesīgs pārtraukt Darbus, vienpusēji lauzt šo Līgumu un saņemt no Pasūtītāja samaksu par Pasūtītāja pieņemtajiem Darbiem, kā to paredz minētais Līgums.

14.4. Izpildītājs var vienpusēji lauzt šo Līgumu, atkārtoti nebrīdinot par to Pasūtītāju, ja maksājums nav izdarīts pēc šī Līguma 14.2.punktā minētā brīdinājuma nosūtīšanas un Pušu no jauna saskaņotajā termiņā, 10 (desmit) dienas pēc attiecīga rakstiska paziņojuma nosūtīšanas.

- 14.5. Pasūtītājam ir tiesības nekavējoties vienpusēji lauzt Līgumu gadījumos, ja:

- 14.5.1. pret Izpildītāju tikušas vērstas darbības, kas saistītas ar aresta uzlikšanu mantai vai norēķinu kontiem, ietverot maksājumu apturēšanu un kas var novest uzņēmumu līdz bankrotam;

- 14.5.2. Izpildītāja darbībā konstatēta ierobežota maksātspēja un pastāv tiesiskās aizsardzības procesa lietas ierosināšanas priekšnosacījumi, vai maksātnespējas procesa pazīmēs;

- 14.5.3. ir pasludināts tiesas spriedums par Izpildītāja tiesiskās aizsardzības procesa vai maksātnespējas process lietas ierosināšanu vai izpildītāja atzīšanu par maksātnespējīgu;

- 14.5.4. Darbi netiek veikti atbilstošā kvalitātē un/ vai apjomā vai Izpildītājs nav ievērojis Darbu izpildes noteikumus;

- 14.5.5. Izpildītāja vainas dēļ tiek kavēts Darbu uzsākšanas termiņš ilgāk par vienu mēnesi;

- 14.5.6. Izpildītāja vainas dēļ tiek kavēts Darbu pabeigšanas termiņš ilgāk par 20 (divdesmit) dienām;

14.5.7. Izpildītājs kavē kalendārajā grafikā norādītos Būvdarbu termiņus vairāk par 15 dienām un nākošajās 15 dienās pēc Pasūtītāja rakstiska brīdinājuma nav novērsis kavējumu. Līguma laušanas gadījumā Pasūtītājs Līgumā noteiktajā kārtībā apmaksās izpildītos un Pasūtītāja pieņemtos Darbus, ieturot līgumsodu par termiņa kavējumu.

- 14.6. Gadījumā, ja Līgums tiek lauzts saskaņā ar Līguma 14.5. punkta nosacījumiem, Pasūtītājam ir pienākums ar ierakstītu vēstuli vai faksa paziņojumu paziņot Izpildītājam par Līguma laušanas iemesliem.

14.7. Puses pēc šī Līguma 14.2. un 14.5.punktā minētā brīdinājuma saņemšanas var vienoties par jaunu saistību izpildes termiņu.

- Noslēguma noteikumi

15.1. Visas domstarpības, kas saistītas ar šī Līguma izpildi, tiek risinātas, Pusēm savstarpēji vienojoties. Ja vienošanās nav panākta, tad strīds tiek nodots izskatīšanai tiesā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

15.2. Ja pārstāj darboties viens vai vairāki šī Līguma noteikumi, pārējie Līguma noteikumi paliek spēkā, ciktāl tos neatceļ spēku zaudējušie šī Līguma punkti.

15.3. Izmaiņas un papildinājumi šajā Līgumā stājas spēkā tad, ja par to ir panākta rakstiska vienošanās, kuru apstiprinājušas abas Puses, un tā ir noformēta kā papildus vienošanās pie šī Līguma un ir šī Līguma neatņemama sastāvdaļa.

15.4. Šajā Līgumā izmantotie termini tulkojami saskaņā ar Būvniecības likumu.

15.5. Šis Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas dienā un ir spēkā līdz tajā minēto saistību pilnīgai izpildei.

15.6. Šis Līgums sastādīts latviešu valodā uz ___ (_____) lapām ar _____ pielikumiem, divos eksemplāros, kuriem ir vienāds juridiskais spēks. Katrai Pusei tiek izsniegts viens Līguma eksemplārs.

- Pielikumi

Līgumam ir šādi pielikumi:

1.pielikums – Finanšu piedāvājums uz _____lapām;

2.pielikums – Kalendārais (laika) grafiks uz____ lapām;

3.pielikums - Tehniskais piedāvājums uz___ lapām.

XVIII. Pušu rekvizīti

PASŪTĪTĀJS:                                                     IZPILDĪTĀJS:

_________________________________               _________________________________

3.pielikums

Atklāta konkursa, ID Nr. ĶNP 2016/5, nolikumam

Informācija par pretendenta pieredzi

| Nr. p.k. | Informācija, kas apliecina nolikuma 5.4.1.un 5.4.2. punktos prasīto līgumu izpildi - moduļu ēkas veids, nosaukums, piegāde vai uzstādīšana, pievienotās inženierkomunikācijas u.c. | Līguma summa bez PVN (EUR) | Pasūtītājs (nosaukums adrese un kontakt- persona, kontakttālrunis |  | Līguma uzsākšanas un pabeigšanas gads un mēnesis | Pasūtītāja atsauksmes Nr.un datums un lappuses Nr., kur atsauksme atrodama piedāvājumā |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | <…> | <…> | <…> | <…> |  | <…>/<…> |
| <…> | <…> | <…> | <…> | <…> |  | <…>/<…> |
| <…> | <…> | <…> | <…> | <…> |  | <…>/<…> |

<Pretendenta nosaukums >

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

# <Paraksttiesīgās personas paraksts>

4.pielikums

Atklāta konkursa, ID Nr. ĶNP 2016/5, nolikumam

Speciālistu profesionālās pieredzes veidne

Informācija par atbildīgajiem speciālistiem

| Galvenais Speciālists, Vārds uzvārds, sertifikāta Nr. | Profesionālā pieredze atbilstoši Nolikuma 5.5.1., 5.5.2., 5.5.3. punktu prasībām, (būvprojekta nosaukums, amats līguma ietvaros, projektēšanas periods, izbūves gads, būvobjekta adrese, moduļu ēkas nosaukums, ēkas veids, būvdarbu apjoms EUR bez PVN u.c. | (Norādīt statusu) - pretendenta/apakšuzņēmēja darbinieks vai darbojas uz uzņēmuma līguma pamata vai tiek iesniegts apliecinājums |
| --- | --- | --- |
| Būvprojekta vadītājs |  |  |
| Atbildīgais Būvdarbu vadītājs |  |  |
| Darba aizsardzības koordinators |  |  |

<Pretendenta nosaukums >

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

# <Paraksttiesīgās personas paraksts>

*Ja piedāvātais speciālists nav reģistrēts Būvkomersantu reģistrā pretendenta vai apakšuzņēmēja sastāvā, jāpievieno uzņēmuma līguma kopija vai speciālista apliecinājums (5.pielikums)

5.pielikums

Atklāta konkursa, ID Nr. ĶNP 2016/5, nolikumam

Speciālista Apliecinājums

Ar šo apņemos saskaņā ar <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pretendents) piedāvājumu Ķekavas novada pašvaldības rīkotā atklātā konkursa „ Moduļu ēkas piegāde un uzstādīšana Ķekavas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes “Avotiņš” telpu nodrošināšanai” ID Nr.ĶNP 2016/5, veikt <amats____________> pienākumus un noslēgt darba vai uzņēmuma līgumu, gadījumā, ja Pretendentam tiek piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu un iepirkuma līgums tiek noslēgts.

<Vārds, uzvārds>

<Paraksts>

<Datums>

6.pielikums

Atklāta konkursa, ID Nr. ĶNP 2016/5, nolikumam

Pretendenta Finanšu apgrozījums iepriekšējo 3 gadu periodā

| ##### Gads | Finanšu apgrozījums EUR bez PVN |
| --- | --- |
| 2013 | <…> |
| 2014 | <…> |
| 2015 | <…> |

Pretendenta gada finanšu vidējais apgrozījums par 2013., 2014., 2015.gadiem ir ______________ EUR bez PVN.

<Pretendenta nosaukums, [reģistrācijas numurs], juridiskā adrese>, apliecina, ka piekrīt tam, ka Pasūtītājs ir tiesīgs pārbaudīt šajā pielikumā norādīto informāciju, pieaicinot ekspertu un pretendents apņemas pēc pirmā Pasūtītāja pieprasījuma nekavējoties iesniegt visus pieprasītos dokumentus, kuri nepieciešami šajā apliecinājumā norādītās informācijas pārbaudei.

<Pretendenta nosaukums >

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

# <Paraksttiesīgās personas paraksts>

7.pielikums

Atklāta konkursa, ID Nr. ĶNP 2016/5, nolikumam

Apakšuzņēmējiem nododamo būvdarbu saraksta veidne un apakšuzņēmēju apliecinājums

(ja apakšuzņēmējam nododamo darbu vērtība ir 20% no kopējās iepirkuma vērtības vai lielāka)

APAKŠUZŅĒMĒJIEM NODODAMO BŪVDARBU SARAKSTS

| ##### Apakšuzņēmēja nosaukums un reģistrācijas numurs | Nododamo darbu apjoms (% no kopējās līguma summas) | Īss apakšuzņēmēja veicamo būvdarbu veidu un apjoma apraksts |
| --- | --- | --- |
| <…> | <…> | <…> |
| <…> | <…> | <…> |
| <…> | <…> | <…> |

<Pretendents >

| <Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds> |  |
| --- | --- |
| # <Paraksttiesīgās personas paraksts> |  |

Apakšuzņēmējs apliecina, ka uz to neattiecas neviens no šiem gadījumiem:

    - uzņēmums vai persona, kura ir uzņēmuma valdes vai padomes loceklis vai prokūrists, vai persona, kura ir pilnvarota pārstāvēt uzņēmumu darbībās, kas saistītas ar filiāli, ar tādu prokurora priekšrakstu par sodu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīta par vainīgu jebkurā no šādiem noziedzīgiem nodarījumiem: kukuļņemšana, kukuļdošana, kukuļa piesavināšanās, starpniecība kukuļošanā, neatļauta labumu pieņemšana vai komerciāla uzpirkšana, krāpšana, piesavināšanās vai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana, izvairīšanās no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas, terorisms, terorisma finansēšana, aicinājums uz terorismu, terorisma draudi vai personas vervēšana un apmācīšana terora aktu veikšanai un no dienas, kad tiesas spriedums vai prokurora priekšraksts vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav pagājuši 3 (trīs) gadi;

    - uzņēmums ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīts par vainīgu pārkāpumā, kas izpaužas kā: viena vai vairāku tādu valstu pilsoņu vai pavalstnieku nodarbināšana, kuri nav Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņi vai pavalstnieki, ja tie Eiropas Savienības dalībvalstu teritorijā uzturas nelikumīgi, un no dienas, kad kompetentas institūcijas lēmums vai tiesas spriedums kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav pagājuši 3 (trīs) gadi, personas nodarbināšana bez rakstveidā noslēgta darba līguma, nodokļu normatīvajos aktos noteiktajā termiņā neiesniedzot par šo personu informatīvo deklarāciju par darba ņēmējiem, kas iesniedzama par personām, kuras uzsāk darbu, un no dienas, kad kompetentas institūcijas lēmums vai tiesas spriedums kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav pagājuši 12 (divpadsmit) mēneši;

    - uzņēmums ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, un no tās dienas, kad kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams lēmums vai tiesas spriedums līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav pagājuši 12 (divpadsmit) mēneši, ir atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā vertikālā vienošanās, kuras mērķis ir ierobežot pircēja iespēju noteikt tālākpārdošanas cenu, vai horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, par sadarbību iecietības programmas ietvaros pretendentu ir atbrīvojusi no naudas soda vai naudas sodu samazinājusi;

    - ir pasludināts uzņēmuma maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta pretendenta saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par pretendenta bankrotu vai  pretendents tiek likvidēts;

    - dienā, kad paziņojums par līgumu izsludināts Iepirkumu Uzraudzības biroja mājas lapā vai dienā, kad pieņemts lēmums par līguma tiesību piešķiršanu, uzņēmumam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro;

    - uzņēmums ir iesniedzis nepatiesu informāciju, lai apliecinātu atbilstību izslēgšanas noteikumiem vai savas kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju par personālsabiedrības biedru, pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vērtība ir vismaz 20% no kopējās līguma vērtības vai personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu kvalifikācijas prasību izpildi, un uz šīm personām attiecināmi izslēgšanas noteikumi.

Apakšuzņēmēja nosaukums >

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

# <Paraksttiesīgās personas paraksts>

8.pielikums

Atklāta konkursa, ID Nr. ĶNP 2016/5, nolikumam

Personas, uz kuras iespējām

Pretendents balstās, apliecinājuma veidne

Ar šo < Persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās, nosaukums, reģistrācijas numurs:

- apliecina, ka ir informēts par to, ka <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pretendents) iesniedz piedāvājumu __________________________

- gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, apņemas:

[nodot Pretendentam šādus resursus:

<īss Pretendentam nododamo resursu (piemēram, finanšu resursu, speciālistu un/vai tehniskā aprīkojuma) apraksts>].

- Kā arī apliecina to, ka uz to neattiecas neviens no šiem nosacījumiem:

- uzņēmums vai persona, kura ir uzņēmuma valdes vai padomes loceklis vai prokūrists, vai persona, kura ir pilnvarota pārstāvēt kandidātu vai pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli, ar tādu prokurora priekšrakstu par sodu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīta par vainīgu jebkurā no šādiem noziedzīgiem nodarījumiem: kukuļņemšana, kukuļdošana, kukuļa piesavināšanās, starpniecība kukuļošanā, neatļauta labumu pieņemšana vai komerciāla uzpirkšana, krāpšana, piesavināšanās vai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana, izvairīšanās no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas, terorisms, terorisma finansēšana, aicinājums uz terorismu, terorisma draudi vai personas vervēšana un apmācīšana terora aktu veikšanai un no dienas, kad tiesas spriedums vai prokurora priekšraksts vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav pagājuši 3 (trīs) gadi; - puzņēmums ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīts par vainīgu pārkāpumā, kas izpaužas kā: viena vai vairāku tādu valstu pilsoņu vai pavalstnieku nodarbināšana, kuri nav Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņi vai pavalstnieki, ja tie Eiropas Savienības dalībvalstu teritorijā uzturas nelikumīgi, un no dienas, kad kompetentas institūcijas lēmums vai tiesas spriedums kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav pagājuši 3 (trīs) gadi, personas nodarbināšana bez rakstveidā noslēgta darba līguma, nodokļu normatīvajos aktos noteiktajā termiņā neiesniedzot par šo personu informatīvo deklarāciju par darba ņēmējiem, kas iesniedzama par personām, kuras uzsāk darbu, un no dienas, kad kompetentas institūcijas lēmums vai tiesas spriedums kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav pagājuši 12 (divpadsmit) mēneši; - uzņēmums ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, un no tās dienas, kad kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams lēmums vai tiesas spriedums līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav pagājuši 12 (divpadsmit) mēneši, ir atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā vertikālā vienošanās, kuras mērķis ir ierobežot pircēja iespēju noteikt tālākpārdošanas cenu, vai horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, par sadarbību iecietības programmas ietvaros pretendentu ir atbrīvojusi no naudas soda vai naudas sodu samazinājusi; - ir pasludināts uzņēmuma maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta pretendenta saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par pretendenta bankrotu vai pretendents tiek likvidēts; - dienā, kad paziņojums par līgumu izsludināts Iepirkumu Uzraudzības biroja mājas lapā vai dienā, kad pieņemts lēmums par līguma tiesību pieškiršanu, uzņēmumam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro; - uzņēmums ir iesniedzis nepatiesu informāciju, lai apliecinātu atbilstību izslēgšanas noteikumiem vai savas kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju par personālsabiedrības biedru, pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vērtība ir vismaz 20% no kopējās līguma vērtības vai personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu kvalifikācijas prasību izpildi, un uz šīm personām attiecināmi izslēgšanas noteikumi. <Personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

# <Paraksttiesīgās personas paraksts>

9.pielikums

Atklāta konkursa, ID Nr. ĶNP 2016/5, nolikumam

Garantijas laika apliecinājuma veidne

GARANTIJAS LAIKA APLIECINĀJUMS

Atklātā konkursa „Moduļu ēkas piegāde un uzstādīšana Ķekavas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes “Avotiņš” telpu nodrošināšanai” iepirkuma ID .Nr. ĶNP 2016/5

Ar šo <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese>:

apliecina, ka gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, apņemas nodrošināt garantiju:

Uzstādīto moduļu, iekārtu, pielietoto materiālu un darbu izpildes garantijas termiņš ir < norādīt mēnešu skaitu, kas nav mazāks par 36 mēnešiem> .

<Pretendenta nosaukums >

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

# <Paraksttiesīgās personas paraksts>