Lēmums par Nolikuma apstiprināšanu

pieņemts Ķekavas novada Domes

Iepirkumu komisijas sēdē 2010.gada 14.oktobrī

protokols Nr.15

ĶEKAVAS NOVADA DOME

Atklāta konkursa

Nolikums

„Multifunkcionālā centra izveide Daugmalē,

Daugmales pagastā”

Ar 2010.gada 2.novembra grozījumiem

Iepirkuma identifikācijas Nr. ĶND/2010/26-5 ELFLA

Ķekava

2010

Saturs

| - Vispārīgā informācija |  |
| --- | --- |
| - Informācija par iepirkuma priekšmetu |  |
| - Informācija piegādātājiem |  |
| - Cita informācija |  |
| - Nolikuma grozījumi |  |
| - Piedāvājuma derīguma termiņš |  |
| - Piedāvājuma nodrošinājums |  |
| - Piegādātāju atlases nosacījumi |  |
| - Piedāvājuma iesniegšana |  |
| - Piedāvājuma noformēšana |  |
| - Iesniedzamie dokumenti |  |
| - Konkursa norise |  |
| - Konkursa komisijas tiesības un pienākumi |  |
| - Piegādātāja/retendenta tiesības un pienākumi |  |
| - Līguma parakstīšana |  |
| - Veidlapu formas pretendenta piedāvājuma sagatavošanai |  |
| 1.FORMA - Pieteikums dalībai atklātā konkursā |  |
| 2.FORMA - Informācija par pretendenta apakšuzņēmējiem un personu grupas dalībniekiem |  |
| 3.FORMA - Pretendenta un apakšuzņēmēju pieredze būvniecības jomā |  |
| 4.FORMA - Pretendenta pašreizējās līgumsaistības būvniecības jomā |  |
| 5.FORMA - Pretendenta un apakšuzņēmēju būvdarbu veikšanai paredzēto galveno speciālistu saraksts |  |
| 6.FORMA - Curriculum Vitae (CV) un pieejamības apliecinājums |  |
| 7.FORMA - Pretendenta un apakšuzņēmēju būvdarbu veikšanai paredzēto tehnisko speciālistu saraksts |  |
| 8.FORMA - Pretendenta un apakšuzņēmēju tehniskais nodrošinājums IEPIRKUMA LĪGUMS |  |
| DARBA APJOMA SARAKSTS |  |
| Pielikumā: |  |

1 VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

1.1 Iepirkuma identifikācijas numurs – ĶND/2010/26-5 ELFLA

1.2 Pasūtītājs un kontaktinformācija:

| Pasūtītāja nosaukums: | Ķekavas novada Dome |
| --- | --- |
| Adrese: | Gaismas iela 19, k.9., Ķekava, Ķekavas novads, LV - 2123 |
| Reģistrācijas numurs: | 90000048491 |
| Tālruņa numurs: | 67935803 |
| Faksa numurs: | 67935819 |
| E-pasta adrese: | novads@kekava.lv |
| Kontaktpersonas | jautājumos par iepirkuma priekšmetu un procedūru: Ilga Viegliņa, tel. 67935818, 26355650 ; ilga.vieglina@kekava.lv |

1.3 Atklāto konkursu, turpmāk tekstā Konkurss, organizē Ķekavas novada Domes Publisko iepirkumu komisija;

1.4 Tehnisko projektu saņemšana:

Tehniskā dokumentācija tiks izsniegta CD formātā un to var saņemt Ķekavas novada Domē - 1.stāvā, 9.kabinetā, Gaismas ielā 19, k.9, Ķekavā, līdz 2010.gada 22.novembrim plkst.10.00, apmeklētāju pieņemšanas darba laiks – otrdien, trešdien no 08:00 līdz 17:00, pirmdien – 8.00 – 18.00, ceturtdien – 9.00 – 19.00, piektdien – 08:00 – 14:00

1.5 Ar Konkursa nolikumu, turpmāk tekstā Nolikums, un tehnisko dokumentāciju drukātā formā ir iespējams iepazīties Nolikuma 1.4.punktā minētajā vietā un laikā.

1.6 Konkursa vērtēšanas kritērijs – zemākā cena.

1.7 Projekts tiek īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam pasākuma 321 “Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” ietvaros.

2 INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU

2.1 Nepabeigtas ēkas korpusa rekonstrukcija, izveidojot multifunkcionālu centru Ķekavas novada Daugmalē.

2.1.1 Darbi veicami saskaņā ar SIA „Ekoloģiskais projekts” izstrādāto  tehnisko projektu „Multifunkcionāla centra izveide Ķekavas novada Daugmalē”.

2.2 CPV kods galvenajam priekšmetam: 45212000-6

2.3 Būvdarbu izpildes maksimālais termiņš – 7 (septiņi) kalendārie mēneši, termiņu skaitot no faktisko būvdarbu izpildes uzsākšanas brīža.

2.4 Paredzamais būvdarbu uzsākšanas termiņš – 2010.gada 15.decembrī pēc Līguma noslēgšanas

2.5 Objekta apskate visiem piegādātājiem vai pretendentiem tiek noteikta 2010.gada 08.novembrī plkst.10:00, Daugmalē, „Skolas nami”, Daugmales pagasts. Kontaktpersona objekta apskatei - Ķekavas novada pašvaldības projektu vadītājs Māris Belovs – T.26194118, 67847157.

3 INFORMĀCIJA piegādātājiem

3.1 Konkursā var piedalīties Latvijas Republikā vai ārvalstīs reģistrēti piegādātāji, kuri ir iesnieguši Nolikumā noteiktos dokumentus. Piedalīšanās Konkursā ir piegādātāju brīvas gribas izpausme. Konkursa noteikumi visiem piegādātājiem ir vienādi.

3.2 Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, tā iesniedz kopīgu visu pušu parakstītu pieteikuma veidlapu (1.forma). Pārējie piegādātāja kvalifikāciju apstiprinošie dokumenti iesniedzami par katru apvienības dalībnieku atsevišķi.

3.3 Ja par Konkursa uzvarētāju tiek atzīta piegādātāju apvienība, tās pienākums ir 10 dienu laikā no paziņojuma par iepirkuma rezultātiem publicēšanas dienas Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā izveidot pilnsabiedrību vai komandītsabiedrību, reģistrējot to normatīvos noteiktajā kārtībā Uzņēmumu reģistrā vai līdzīgā iestādē ārvalstīs, un iesniegt Pasūtītājam nepieciešamos dokumentus (komersanta reģistrācijas apliecības apstiprināta kopija, Uzņēmumu reģistra izziņas oriģināls vai apstiprināta kopija) līguma noslēgšanai.

3.4 Konkursa komisija noraida pretendenta piedāvājumu un izslēdz to no turpmākās dalības Konkursā, ja tiek konstatēti Publisko iepirkuma likuma 39.pantā paredzētie izslēgšanas noteikumi, pretendents neatbilst minētā likuma 40.panta noteiktām prasībām vai pretendenta finansiālais stāvoklis, tehniskās un profesionālās spējas neatbilst Nolikumā izvirzītajām prasībām.

3.5 Konkursa komisija noraida pretendenta piedāvājumu un izslēdz to no turpmākās dalības Konkursā, ja tiks konstatēts, ka pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju.

4 CITA INFORMĀCIJA

4.1 Pasūtītājs, piegādātājs vai pretendents savus iesniegumus, lūgumus, informācijas pieprasījumus un citus sūtījumus otrai pusei iesniedz rakstveidā, pieprasījumus nosūtot pa pastu vai iesniedzot personīgi otras puses faktiskajā atrašanās vietā. Kā pierādījums par sūtījuma iesniegšanu otrai pusei kalpos adresāta pārstāvja paraksts uz pasta sūtījuma apliecinājuma, vai saņēmēja izdarīta atzīme uz iesniegtā dokumenta otra eksemplāra. Vienlaicīgi ar pieprasījuma nosūtīšanu pa pastu, pieprasījums otrai pusei nosūtāms arī pa faksu.

4.2 Konkursa komisija pēc piegādātāja rakstiska pieprasījuma rakstiski sniedz papildu informāciju par Nolikumu un iepirkuma priekšmetu ne vēlāk kā

6 (sešas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, ja pieprasījums iesniegts laikus un kārtībā, kāda noteikta Nolikuma 4.1.punktā. Piegādātāju rakstiski iesniegtie jautājumi un Konkursa komisijas atbildes uz tiem tiek nosūtītas piegādātājam, kurš uzdevis jautājumu, un papildus tiek publicētas Ķekavas novada Domes mājas lapā – www.kekava.lv.

4.3 Pasūtītājs nodrošina, lai piedāvājumā ietvertā informācija nav pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim.

4.4 Laikā no piedāvājuma iesniegšanas līdz to atvēršanai Pasūtītajam un Konkursa komisijai aizliegts sniegt informāciju par citu piedāvājumu esamību. Piedāvājumu izvērtēšanas laikā līdz rezultātu paziņošanai Pasūtītājam un Komisijas locekļiem aizliegts sniegt informāciju par piedāvājumu vērtēšanas procesu.

4.5 Piegādātājs sedz visus izdevumus, kas saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam. Iesniegto piedāvājumu pretendentam neatdod.

4.6 Katrs pretendents kā galvenais uzņēmējs drīkst iesniegt tikai vienu piedāvājumu ar vienu piedāvājuma variantu.

4.7 Piegādātājs darbu izpildē ir tiesīgs piesaistīt apakšuzņēmējus ne vairāk par 70% no kopējā veicamo būvdarbu apjoma – par apakšuzņēmēju piesaisti aizpildāma atbilstoša veidlapa (2.forma ).

4.8 Personām, kuras pašas vai kuru pārstāvji piedalījušies Nolikuma vai tā daļas sagatavošanā, aizliegts piedalīties Konkursā.

5 NOLIKUMA GROZĪJUMI

5.1 Pasūtītājs var izdarīt grozījumus Nolikumā Publisko iepirkumu likuma 29.panta trešajā daļā noteiktajā kārtībā;

5.2 Nolikuma grozījumus un papildus informāciju nosūta visiem piegādātājiem, kuri reģistrēti kā Nolikuma saņēmēji, kā arī tiem pretendentiem, kuri jau iesnieguši piedāvājumus.

6 PIEDĀVĀJUMA DERĪGUMA TERMIŅŠ

6.1 Pretendenta iesniegtais piedāvājums ir spēkā, t.i., saistošs tā iesniedzējam līdz iepirkuma līguma noslēgšanai, bet ne mazāk kā 90 (deviņdesmit) kalendārās dienas, termiņu skaitot no piedāvājumu atvēršanas brīža. Pretendents savam piedāvājumam var noteikt ilgāku derīguma termiņu.

6.2 Ja objektīvu iemeslu dēļ iepirkuma līgumu nevar noslēgt Nolikumā noteiktajā termiņā, Pasūtītājs var rakstiski pieprasīt piedāvājuma derīguma termiņa pagarināšanu. Pretendents savu atbildi Pasūtītājam paziņo rakstiski.

7 PIEDĀVĀJUMA NODROŠINĀJUMS

7.1 Pretendentam kā piedāvājuma nodrošinājums ir jāiesniedz bankas garantijas vēstule vai apdrošināšanas kompānijas garantija 5 000,00 LVL (pieci tūkstoši lati, 00 santīmi) apmērā

7.2 Pretendenta piedāvājumu, par kuru nav iesniegts un saņemts atbilstošs piedāvājuma nodrošinājums, Pasūtītājs noraidīs.

8 PIEGĀDĀTĀJU ATLASES NOSACĪJUMI

8.1 Nosacījumi piegādātāja dalībai Konkursā

8.1.1 Konkursā var piedalīties piegādātāji, neatkarīgi no to reģistrēšanas un darbības vietas, komercdarbības formas un īpašuma piederības, kuri atbilst Nolikumā noteiktajiem kvalifikācijas kritērijiem.

8.1.2 Piedāvājuma iesniegšanas brīdī uz piegādātāju neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39.pantā noteiktie izslēgšanas gadījumi.

8.1.3 Piegādātājs ir reģistrēts likumā noteiktajos gadījumos un likumā noteiktajā kārtībā.

8.1.4 Piegādātājs ir Latvijas Republikas Ekonomikas ministrijas izdota būvkomersanta reģistrācijas apliecība vai līdzīgas nozares institūcijas citā valstī, kur piegādātājs reģistrēts, līdzvērtīgas nozīmes dokuments.

8.1.5 Nolikuma 8.1.punktā noteiktās prasības attiecas arī uz personu grupas dalībniekiem, kā arī uz piegādātāja apakšuzņēmējiem, ja tādi tiek piesaistīti līguma izpildē.

8.2 Prasības attiecībā uz piegādātāja saimniecisko un finansiālo stāvokli un iespējām veikt būvdarbus:

8.2.1 Piegādātājam ir pozitīvs pašu kapitāls.

8.2.2 Piegādātājs pēdējo 5 (piecu) gadu laikā (skaitot līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņam) ir veicis vismaz 3 (trīs) iepirkuma priekšmetam līdzīga satura un apjoma būvdarbus (par līdzīgiem būvdarbiem tiks uzskatīti tādi būvdarbi, kas ietver sabiedrisku ēku būvniecības darbus un vismaz viena peldbaseina izbūvi.

8.2.3 Piegādātājam jānodrošina atbilstoši kvalificēta un pieredzējuša būvdarbu vadītāja, piesaistīšana būvdarbu veikšanā. Būvdarbu vadītājam jābūt:

-  Latvijas Republikas Būvinženieru savienības izsniegtam būvprakses sertifikātam ēku būvdarbu vadīšanā;

-  kopējai darba pieredzei būvdarbu veikšanā vismaz 5 (pieci) gadi;

-  pieredzei vismaz 2 (divu) sabiedrisko ēku būvdarbu vadīšanā.

8.2.4 Piegādātājam jānodrošina atbilstoši kvalificētu un pieredzējušu tehnisko speciālistu piesaistīšana būvdarbu veikšanā, kuriem ir attiecīgie sertifikāti/apliecības visu tehniskajos projektos paredzēto būvdarbu veikšanai, proti:

- atbildīgā persona par darba drošību;

- atbildīgā persona par elektrodrošību;

- atbildīgā persona par ugunsdrošību;

- būvdarbu vadītājs ar pieredzi baseinu būvniecībā;

- elektromontāžas darbu vadītājs;

- ventilācijas sistēmu būvdarbu vadītājs;

- ceļu un laukumu būvdarbu vadītājs;

- ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmas būvdarbu vadītājs.

Piedāvājumam jāpievieno šo speciālistu kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas.

8.2.5 Piegādātājam jānodrošina būvdarbu izpildei nepieciešamā tehnika, ražošanas iekārtas, instrumenti un cits tehniskais nodrošinājums.

8.2.6 Piegādātāja uzņēmumā ir ieviesta kvalitātes vadības sistēma. Pretendents, izpildot līgumu, spēj nodrošināt pasākumus vides aizsardzības prasību nodrošināšanai.

8.2.7 Piegādātājs būvdarbu veikšanā var piesaistīt apakšuzņēmējus, saskaņā ar līgumu nododot tiem ne vairāk kā 70% (septiņdesmit procenti) no kopējā līguma apjoma.

8.2.8 Piegādātājam jānodrošina izpildīto darbu kvalitātes garantijas termiņš ne īsāks kā 24 (divdesmit četri) kalendārie mēneši, termiņu skaitot no objekta nodošanas – pieņemšanas ekspluatācijā.

9 PIEDĀVĀJUMA IESNIEGŠANA

9.1 Termiņš un vieta

9.1.1 Piegādātāju piedāvājumi Konkursam jāiesniedz personīgi vai jānosūta pa pastu līdz 2010.gada 22.novembrim plkst.10.00 Ķekavas novada Domē - 1.stāvā 1. kabinetā, Gaismas ielā 19, k.9, Ķekava, Ķekavas novads, LV- 2123.

9.1.2 Saņemot piedāvājumu, to reģistrē iesniegšanas secībā. Pretendentu sarakstā norāda pretendenta nosaukumu, tā juridisko un pasta adresi, kontaktpersonu, kā arī piedāvājuma iesniegšanas datumu un laiku. Konkursa komisija nodrošina, lai līdz piedāvājumu atvēršanai pretendentu saraksts netiktu izpausts.

9.1.3 Piedāvājumus, kas nav iesniegti Nolikumā noteiktajā kārtībā vai saņemti pēc Nolikuma 9.1.1.punktā norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa, neizskata un tos neatvērtus nosūta atpakaļ piedāvājuma iesniedzējam.

9.1.4 Ja piegādātājs izvēlas nosūtīt piedāvājumu pa pastu, tad visu atbildību par iespējamu pasta sūtījumu aizkavēšanos vai citiem apstākļiem, kas var traucēt piedāvājuma savlaicīgu nogādāšanu norādītajā adresē, uzņemas piegādātājs. Piedāvājumus, kas tiks saņemti arī pa pastu pēc Nolikuma 9.1.1.punktā noteiktā termiņa, neizskata un tos neatvērtus nosūta atpakaļ piedāvājuma iesniedzējam.

9.1.5 Pretendents var mainīt vai atsaukt savu piedāvājumu līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, ierodoties personīgi pie Pasūtītāja un apmainot piedāvājumu. Piedāvājuma atsaukšanai ir bezierunu raksturs, un tā izslēdz pretendentu no tālākas līdzdalības konkursā. Piedāvājuma maiņas gadījumā par piedāvājuma iesniegšanas laiku tiek uzskatīts pēdējā piedāvājuma iesniegšanas brīdis.

10 PIEDĀVĀJUMA NOFORMĒŠANA

10.1 Piedāvājums sastāv no šādām daļām:

- 1. pieteikuma dalībai Konkursā un piegādātāja atlases dokumentiem;

- 2. tehniskā piedāvājuma;

- 3. finanšu piedāvājuma.

- 4. bankas garantijas vēstules vai apdrošināšanas kompānijas garantijas kā atsevišķa dokumenta.

10.2 Piedāvājuma sējumā ietilpstošie dokumenti ir jāsanumurē un jācaurauklo (auklu gali jāpārlīmē un jāapzīmogo). Piedāvājumam jābūt titullapai (brīvā formā), satura rādītājam ar uzrādītām lapām.

10.3 Piedāvājums jāiesniedz aizlīmētā un aizzīmogotā ārējā iepakojumā, uz kura jānorāda:

-  Pasūtītāja nosaukums un adrese;

-  piegādātāja kontaktpersonas vārds, uzvārds un tālruņa numurs;

-  piegādātāja nosaukums, adrese, e-pasta adrese, tālruņa un faksa numurs;

 atzīme ”Piedāvājums konkursam ”Multifunkcionāla centra izveide Daugmalē, Daugmales pagastā” ĶND/2010/26-5 ELFLA. Neatvērt līdz 2010.gada 22.novembrim plkst.10:00”.

10.4 Piedāvājuma iepakojumā jāievieto piedāvājuma oriģināls, un divas piedāvājuma kopijas. Uz iepakojumiem attiecīgi jānorāda:

-  “ORIĢINĀLS” vai “KOPIJA”;

-  piegādātāja nosaukums un adrese;

-  atzīme ”Piedāvājums konkursam „Multifunkcionāla centra izveide Daugmalē, Daugmales pagastā” ĶND/2010/26-5 ELFLA.

10.5 Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem.

10.6 Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā.

10.7 Piegādātājam iesniedzamās piedāvājuma kopijas ir jāapliecina.

Piegādātāja kopijas apliecinājums ietver:

-  norādi “KOPIJA PAREIZA”;

-  Apliecinātāja - pilnvarotās amatpersonas pilnu amata nosaukumu;

-  parakstu un paraksta atšifrējumu;

-  apliecinājuma vietu un datumu;

-  piegādātāja zīmoga nospiedumu.

10.8 Iesniegtie piedāvājumi, izņemot bankas garantijas vēstuli vai apdrošināšanas kompānijas garantiju, pretendentiem netiek atgriezti.

11 IESNIEDZAMIE DOKUMENTI

11.1 Piegādātāja pieteikums dalībai konkursā atbilstoši Pieteikuma veidlapai (1.forma) jāiesniedz kopā ar piegādātāja atlases dokumentiem. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, pieteikums dalībai konkursā jāparaksta visām dalībnieku pilnvarotām personām, kas ietilpst personu grupā. Pieteikumam pievieno dokumentu, kas apliecina pārstāvja tiesības parakstīt pieteikumu pretendenta (personu grupā ietilpstošās personas) vārdā.

11.2 Piegādātāja rakstisks apliecinājums, kurā tas apliecina, ka uz piegādātāju, tai skaitā piegādātāja grupas dalībniekiem un piesaistītiem apakšuzņēmējiem neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmajā daļā paredzētie ierobežojumi. Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmās daļas 3. un 4.punktā paredzētās informācijas noskaidrošanai Pasūtītājs pieprasīs attiecīgas izziņas tikai Pretendentam, kuram atbilstoši Nolikumā izvirzītām prasībām un kritērijam būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības.

11.3   Piegādātāja parakstīta izziņa par piegādātāja finanšu vidējo apgrozījumu bez PVN par pēdējiem trim gadiem. Piegādātājs izziņā iekļauj informāciju, kas apliecina, ka piegādātāja likviditātes kopējais koeficients (apgrozāmie līdzekļi /īstermiņa saistības) 2008. un 2009.gadā nav mazāks par 1,0. Piegādātājs izziņā iekļauj informāciju, kas apstiprina, ka uzņēmuma pašu kapitāls ir pozitīvs.

11.4 Informācija par piegādātāja piesaistītajiem apakšuzņēmējiem (ja tādi tiek piesaistīti) un personu grupā ietilpstošajiem dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz personu grupa), kā arī apakšuzņēmējiem nododamo būvdarbu saraksts atbilstoši 2.formai;

11.5 Pēdējos 5 (piecos) gados veikto būvdarbu saraksts atbilstoši 3.formai, (personu grupas gadījumā attiecināms uz personu grupu). Sarakstā uzskatāmi jāizceļ vismaz 3 (trīs)

ekspluatācijā nodotas sabiedriskās būves.

11.6 Informācija par piegādātāja pašreizējām līgumsaistībām būvniecības jomā, t.i. nepabeigto objektu saraksts atbilstoši 4.formai (personu grupas gadījumā attiecināms gan uz personu grupu, gan uz katru tās dalībnieku atsevišķi).

11.7 Būvdarbu veikšanai paredzēto galveno speciālistu saraksts atbilstoši 5.formai.

11.8 Būvdarbu vadītāja Curriculum Vitae un apliecinājums par pieejamību atbilstoši 6.formai.

11.9 Būvdarbu veikšanai piedāvāto tehnisko speciālistu saraksts atbilstoši 7.formai. Formā obligāti jāizpilda dati par pieprasīto speciālistu, kas būs atbildīgs par attiecīgo darbu veikšanu. Pēc vēlēšanās sarakstu var papildināt, uzrādot arī citu iesaistīto personālu, kas nepieciešams tehniskajos projektos paredzēto darbu veikšanai.

11.10 Piedāvātā personāla kvalifikācijas dokumentu (sertifikāti/apliecības) kopijas.

11.11 Informācija par piegādātāja tehnisko nodrošinājumu konkrēto būvdarbu veikšanai atbilstoši 8.formai.

11.12 Visu 7.formā piedāvāto tehnisko speciālistu un 2.formā ietverto apakšuzņēmēju apliecinājumi par gatavību piedalīties Iepirkuma procedūrā un, gadījumā, ja tiek pieņemts lēmums slēgt iepirkuma līgumu ar attiecīgo pretendentu, izpildīt būvdarbu daļu, ko tam, atbilstoši pretendenta piedāvājumam, paredzēts nodot vai uzticēt.

11.13 Nolikuma 7.punktā noteiktais piedāvājuma nodrošinājums.

11.14. Kredītiestādes izziņu par finanšu līdzekļu pieejamību būvniecībai, kas apliecina piegādātāja pieeju aizdevumiem, kredītlīnijai (-ām) vai citiem finanšu resursiem 100 (viens simts) procentu apmērā no piedāvājuma kopējās cenas (LVL ar PVN).

## 11.15. Piegādātājs iesniedz ISO sertifikāta kopiju vai aprakstu par piegādātāja uzņēmumā ieviesto kvalitātes vadības sistēmu (personu grupas gadījumā attiecināms uz personu grupu).

11.16. Tehniskā piedāvājuma dokumenti

11.16.1 Piegādātāja piedāvātā darbu izpildes organizatoriskā struktūra, norādot iesaistīto juridisko un fizisko personu atbildības līmeni darbu veikšanas procesā, kā arī īsi aprakstot, katras organizatoriskajā struktūrā iesaistītās personas tiešos pienākumus un atbildības līmeni konkrēta darba veikšanā un Pasūtītāja priekšā. Šajā jautājumā jāsniedz arī ar garantijas laiku saistītā informācija, kas nedrīkst būt īsāka par 24 (divdesmit četri) kalendārajiem mēnešiem.

11.16.2 Piegādātāja piedāvātās darba izpildes metodes, tehnoloģijas un būvdarbu realizācijā pielietojamās iekārtas un materiālus, kas veido finanšu piedāvājuma materiālo bāzi.

11.16.3 Realizācijā izmantojamo iekārtu un būvizstrādājumu kvalitātei jāatbilst kādam no zemāk uzrādītajiem kritērijam:

- - ja tehniskajos projektos ir norādītas prasības attiecībā uz iekārtas, izstrādājumu vai procesu kvalitāti, apjomu, drošību, garantiju, pārbaudes metodēm, iesaiņošanu, marķēšanu, izmantojamām metodēm, nepieciešamajiem resursiem, vēlamo galarezultātu, atbilstību nozares normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, vides aizsardzību, invalīdu piekļuves iespējām un citas pamatotas un objektīvas prasības, tad tās ir jāievēro lai iepirkuma priekšmets atbilstu iepirkuma mērķim.

- - ja tehniskajos projektos nav konkrētas norādes par iekārtu vai izstrādājumu vai procesu izcelsmi, tad atbilstoši Latvijas Republikā būvniecību regulējošo normatīvo aktu prasībām, nodrošinot projekta prasībām atbilstošus funkcionālos un tehniskos parametrus.

- - projekta izpildē pielietotajiem būvizstrādājumiem ir jāatbilst Latvijas Republikas Ministru kabineta 2001.gada 30.aprīļa noteikumiem Nr.181., „Būvizstrādājumu atbilstības novērtēšanas kārtība reglamentētajā sfērā”.

11.16.4 Detalizēts darbu izpildes (kalendārais) grafiks, norādot darbu izpildes termiņus katram darbu veidam (Pēc kopsavilkuma aprēķina darbu vai konstruktīvo elementu veidiem), ņemot vērā nolikuma 2.3.punktā noteikto maksimālo darbu izpildes termiņu un pieņemot, ka būvdarbi tiek uzsākti 2010.gada 15.decembrī.

11.16.5 Cita saistītā informācija pēc piegādātāja ieskatiem.

11.17. Finanšu piedāvājums

11.17.1 Finanšu piedāvājumu piegādātājs sagatavo saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumiem Nr.1014 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06" 5., 6. un 7.pielikumam. Aprēķinos iekļaujami pilnīgi viss tehniskajos projektos paredzētais darbu apjoms.

11.17.2 Finanšu piedāvājumā cenas norāda latos (LVL) bez PVN un ar PVN.

11.17.3 Finanšu piedāvājuma cenās jāiekļauj visas izmaksas, kas nodrošina visa būvniecības darbu kompleksa izpildi, tajā skaitā:

- piegāžu un pakalpojumu līgumcenu, kuri nepieciešami šī iepirkuma rezultātā noslēgtā būvdarbu līguma izpildei;

- darbu veikšanai nepieciešamo atļauju un saskaņojumu, darbu nodošanai nepieciešamo pārbaužu, ekspertu un kontrolējošo institūciju atzinumu saņemšanas izmaksas;

- visu ar pamatdarbiem saistīto darbu, tai skaitā materiālu un atkritumu transporta izmaksas;

- visas izmaksas, kas saistītas ar būvdarbu veikšanu, tai skaitā visi nodokļi, maksa par energoresursiem un komunālajiem pakalpojumiem, laukuma uzturēšanas kārtībā izmaksas, būvgružu novākšanas un utilizācijas izmaksas, būvobjekta, savu materiālu un tehnikas apsardzes u.c. izmaksas;

- nepieciešamības gadījumā tehniskā projekta rasējumu tālākas detalizācijas izstrādāšanas izmaksas, saskaņojot to ar autoruzraugu un Pasūtītāja pārstāvi;

- visa veida apdrošināšanas izdevumi;

11.17.4 Pretendenta piedāvātās tāmes katras pozīcijas vienības cenas vērtība ir nemainīga visā līguma izpildes laikā. Būvniecības koptāmē iekļaujama arī Finanšu rezerve neparedzētiem darbiem 5 (piecu) % apmērā.

12 KONKURSA NORISE

12.1 Piedāvājumu atvēršana:

12.1.1 Piedāvājumi tiks atvērti 2010.gada 22.novembrī plkst.10:00 Ķekavas novada Domē, 1.kabinetā, 1. stāvā, Gaismas ielā 19, k.9, Ķekavā, Ķekavas novadā.

12.1.2 Atvēršanas sanāksmē piedalās Konkursa komisijas locekļi un nepieciešamības gadījumā arī Konkursa komisijas pieaicināti speciālisti.

12.1.3 Piedāvājumu atvēršanas sanāksme ir atklāta.

12.1.4 Sākot piedāvājumu atvēršanas sanāksmi, tiek paziņots Konkursa komisijas sastāvs.

12.1.5 Pēc Konkursa komisijas sastāva paziņošanas tiek nosaukts saņemto piedāvājumu skaits.

12.1.6 Konkursa komisijas priekšsēdētājs atver pretendentu piedāvājumus to iesniegšanas secībā, nosaucot pretendenta (uzņēmuma) nosaukumu, piedāvājuma iesniegšanas datumu, laiku un piedāvājumā izteikto kopējo cenu bez PVN.

12.1.7 Kad visi piedāvājumi atvērti, piedāvājumu atvēršanas sanāksmi slēdz.

12.1.8 Piedāvājumi tiek izvērtēti Konkursa komisijas slēgtās sēdēs.

12.2 Piedāvājumu vērtēšana

12.2.1 Piedāvājumu vērtēšana notiek 3 kārtās:

1.kārtā vērtē: piedāvājuma noformējuma un sastāva atbilstību Nolikuma prasībām, pretendenta atbilstību kvalifikācijas prasībām; 2.kārtā pretendentiem, kas atbilst visām pirmās kārtas prasībām, vērtē: piedāvājumu atbilstību tehnisko projektu prasībām; 3.kārtā pretendentiem, kas atbilst visām pirmās un otrās kārtas prasībām, vērtē: finanšu piedāvājumus. Par konkursa uzvarētāju tiek atzīts piedāvājums, kas atbilst Nolikumā izvirzītām prasībām un ir ar viszemāko cenu.

12.2.2 Par visām konstatētām aritmētiskām kļūdām, kuras atklātas konkursa materiālu vērtēšanas gaitā, Konkursa komisija triju darba dienu laikā rakstiski paziņo pretendentam, kura piedāvājumā labojumi izdarīti. Pretendentam triju darbdienu laikā pēc informācijas saņemšanas jāpaziņo par savu piekrišanu komisijas izdarītajiem labojumiem vai pamatoti jānoraida komisijas izdarītie labojumi. Ja noteiktajā termiņā rakstiska atbilde no pretendenta netiek saņemta, Pasūtītājs uzskata, ka pretendents ir piekritis labojumam. Ja pretendents nepiekrīt aritmētisko kļūdu labojumiem, komisija pieņem motivētu lēmumu par pretendenta izslēgšanu no turpmākās dalības konkursa procedūrā. Par pieņemto lēmumu pretendentam tiek paziņots rakstiski, paziņojumu nosūtot 3 kalendāro dienu laikā no attiecīga lēmuma pieņemšanas brīža.

13 KONKURSA KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

13.1 Konkursa komisijas tiesības:

13.1.1 pieprasīt papildu informāciju no pretendentiem, kas piedalās Konkursā;

13.1.2 lemt par Konkursa izbeigšanu vai pārtraukšanu;

13.1.3 lemt par Konkursa termiņa pagarināšanu;

13.1.4 veikt izmaiņas Nolikumā;

13.1.5 noraidīt piedāvājumus, ja tie neatbilst Nolikumā izvirzītām prasībām;

13.1.6 noraidīt piedāvājumus, ja tiek konstatēts, ka piedāvājumā uzrādītās izmaksas ir nepamatoti lētas;

13.1.7 neizvēlēties nevienu no piedāvājumiem, ja tie pārsniedz šim nolūkam paredzētos finanšu līdzekļus, vai ierosināt pretendentam, kurš uzvarējis Konkursā slēgt darbu izpildes līgumu par daļu (atsevišķām pozīcijām) no piedāvājuma;

13.1.8 Konkursa komisija patur sev tiesības nekomentēt Konkursa norises gaitu.

13.2 Konkursa komisijas pienākumi:

13.2.1 izskatīt visus pretendentu piedāvājumus;

13.2.2 rakstiski informēt pretendentus par iesniegto materiālu vērtēšanas gaitā konstatētām aritmētiskām kļūdām;

13.2.3 noteikt Konkursa uzvarētāju;

13.2.4 3 (trīs) darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas rakstiski informēt visus pretendentus par Konkursa rezultātiem;

13.2.5 nosūtīt informatīvu paziņojumu par pieņemto lēmumu Iepirkumu uzraudzības birojam.

13.2.6 piedāvājuma sagatavošanas laikā rakstiski sniegt papildus informāciju piegādātājam, kurš pieprasījumu ir iesniedzis Nolikuma 4.1punktā noteiktajā kārtībā un publicēt šo informāciju Pasūtītāja mājas lapā Nolikumā noteiktajā termiņā.

14 PIEGĀDĀTĀJA/PRETENDENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

14.1 Piegādātāja pienākumi:

14.1.1 iesniedzot piedāvājumu, ievērot visas Nolikumā izvirzītās prasības;

14.1.2 3 (trīs) kalendāro dienu laikā, termiņu skaitot no Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma saņemšanas brīža, rakstiski sniegt atbildi uz Konkursa komisijas iesniegtajiem jautājumiem par pretendenta iesniegto piedāvājumu.

14.2 Piegādātāja tiesības:

14.2.1 piedāvājuma sagatavošanas laikā piegādātājam ir tiesības rakstveidā vērsties pie Pasūtītāja neskaidro jautājumu precizēšanai. Pieprasījums jāiesniedz savlaicīgi un kārtībā kāda noteikta Nolikuma 4.1 punktā;

14.2.2 līdz Konkursa piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām pretendents ir tiesīgs atsaukt vai mainīt savu piedāvājumu. Atsaukumam ir neatgriezenisks bezierunu raksturs, un tas izbeidz pretendenta turpmāko līdzdalību Konkursā. Piedāvājums atsaucams vai maināms, pamatojoties uz rakstveida iesniegumu, kas saņemts līdz pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām un apstiprināts ar pretendents uzņēmuma zīmogu un vadītāja vai vadītāja pilnvarotas personas parakstu.

15 LĪGUMA PARAKSTĪŠANA

15.1 Starp Konkursa uzvarētāju un Pasūtītāju tiks noslēgts Iepirkuma līgums atbilstoši iepirkuma priekšmetam, pretendenta piedāvājumam un šiem darbiem paredzētajam finansējumam uz tādiem noteikumiem, kādi noteikti pievienotajā līguma projektā.

15.2 Līgums ar Konkursa uzvarētāju tiek slēgts ne agrāk kā 11.dienā no dienas, kad atbilstošs paziņojums par lēmuma pieņemšanu publicēts Latvijas Republikas Iepirkuma uzraudzības biroja interneta mājas lapā www.iub.gov.lv.

15.3 Piedāvātā līguma summa par visu līgumā noteikto darbu izpildi tiek noteikta nemainīga uz visu līguma darbības laiku, izņemot gadījumu, ja puses vienojas par tās samazinājumu vai arī līguma summa tiek samazināta proporcionāli izpildāmo darbu apjoma samazinājumam, ja tādu veic Pasūtītājs. Pretendenta iesniegtā finanšu piedāvājuma darbu izpildes apjoms - tāmēs paredzētās pozīcijas izmaksas visu līguma darbības laiku paliek nemainīgas.

15.4 Līgums stājas spēkā līgumā noteiktajā kārtībā. Samaksa par darbu izpildi tiek veikta Nolikumā un līgumā noteiktajā kārtībā (skat. līguma projektu pielikumā).

15.5 Avansa maksājums ir paredzēts ne vairāk kā 10 (desmit) % apmērā no kopējās līguma summas.

15.6 Līdz objekta pieņemšanai ekspluatācijā izmaksātā summa nedrīkst pārsniegt 75% no piedāvātās līguma summas.

16  VEIDLAPU FORMAS PRETENDENTA PIEDĀVĀJUMA SAGATAVOŠANAI

- 1. FORMA

PIETEIKUMS DALĪBAI KONKURSĀ

„Multifunkcionālā centra izveide Daugmalē, Daugmales pagastā”

Nr. ĶND/2010/26-5 ELFLA

| sastādīšanas vieta | datums |
| --- | --- |

| Informācija par pretendentu* |  |
| --- | --- |
| Pretendenta nosaukums: |  |
| Reģistrācijas numurs: |  |
| Juridiskā adrese: |  |
| Pasta adrese: |  |
| Tālrunis: | Fakss: |
| E-pasta adrese: |  |
| Finanšu rekvizīti* |  |
| Bankas nosaukums: |  |
| Bankas kods: |  |
| Konta numurs: |  |
| Informācija par pretendenta kontaktpersonu (atbildīgo personu)* |  |
| Vārds, uzvārds: |  |
| Ieņemamais amats: |  |
| Tālrunis: | Fakss: |
| E-pasta adrese: |  |

1. FORMA

Ar šo mēs apliecinām savu dalību Konkursā Nr.ĶND/2010/26-5 ELFLA „Multifunkcionāla centra izveide Daugmalē, Daugmales pagastā”

Apstiprinām, ka esam iepazinušies ar Nolikumu un piekrītam visiem Konkursa noteikumiem, tie ir skaidri un saprotami, iebildumu un pretenziju pret tiem nav.

Mēs piedāvājam veikt Multifunkcionāla centra izveidi Daugmalē saskaņā ar Nolikuma prasībām par summu, kura noteikta mūsu Finanšu piedāvājumā, t.i.:

kopējā piedāvājuma cena latos ar PVN vārdos un skaitļos

tajā skaitā:

piedāvājuma cena latos bez PVN vārdos un skaitļos

PVN vārdos un skaitļos

Ja mēs tiksim noteikti par Konkursa Nr. ĶND/2010/26-5 ELFLA „Multifunkcionāla centra izveide Daugmalē, Daugmales pagastā” uzvarētāju, mēs apņemamies veikt būvdarbus un pabeigt tos līdz 200__.gada ___.__________________. Ar šo mēs apstiprinām, ka mūsu piedāvājums ir spēkā ___ dienas, skaitot no piedāvājumu atvēršanas dienas, t.i., līdz 200__.gada ___. ______________ ieskaitot. Ar šo apliecinām, ka visa piedāvājumā iesniegtā informācija ir patiesa.

Pretendenta nosaukums*:

Pilnvarotās personas vārds, uzvārds*

Pilnvarotās personas amats*:

Pilnvarotās personas paraksts*:

Z.v. ___________________________

* Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa kā pretendenta dalībnieki, šie lauki jāaizpilda par katru personas grupas dalībnieku atsevišķi, kā arī papildus jānorāda, kura persona pārstāv personu grupu šajā konkursā.

- 2. FORMA

INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTA APAKŠUZŅĒMĒJIEM UN PERSONU GRUPAS DALĪBNIEKIEM

| Nr. p.k. | Nosaukums un reģistrācijas numurs | Statuss piedāvājumā (apakšuzņēmējs, personu grupas dalībnieks) | Juridiskā adrese | Kontaktpersona, telefons | Veicamo darbu apjoms no kopējā apjoma, % | Apakšuzņēmējam / personas grupas dalībniekam nodoto darbu apjomi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Pretendenta pilnvarotā pārstāvja pilns amata nosaukums:

Paraksts:

Paraksta atšifrējums:

Z.v.

3. FORMA

PRETENDENTA UN APAKŠUZŅĒMĒJU PIEREDZE BŪVNIECĪBAS JOMĀ (PĒDĒJO 5 GADU LAIKĀ) REALIZĒTO PROJEKTU SARAKSTS

| Nr. p.k. | Objekta nosaukums un adrese (papildus norādīt vai objekts ir jaunbūve vai rekonstrukcija) | Piedalījies kā galvenais vai apakšuz-ņēmējs | Realizētā projekta būvniecības izmaksas, latos | Pašu spēkiem veiktais darbu apjoms, % | Projekta uzsākšanas un pabeigšanas laiks (datums no – līdz) | Pasūtītāja nosaukums, kontaktpersona, tālruņa numurs |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Pretendenta pilnvarotā pārstāvja pilns amata nosaukums:

Paraksts:

Paraksta atšifrējums:

Z.v.

4.FORMA

PRETENDENTA PAŠREIZĒJĀS LĪGUMSAISTĪBAS BŪVNIECĪBAS JOMĀ NEPABEIGTO PROJEKTU SARAKSTS

| Nr. p.k. | Objekta nosaukums un adrese (papildus norādīt vai objekts ir jaunbūve vai rekonstrukcija) | Piedalās kā galvenais vai apakšuzņēmējs | Kopējās projekta būvniecības izmaksas, latos | Izpildīto darbu apjoms uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi, % | Projekta uzsākšanas un plānotais pabeigšanas laiks (datums, no – līdz) | Pasūtītāja nosaukums, kontaktpersona, tālruņa numurs |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Pretendenta pilnvarotā pārstāvja pilns amata nosaukums:

Paraksts:

Paraksta atšifrējums:

Z.v.

5.FORMA

PRETENDENTA UN APAKŠUZŅĒMĒJU BŪVDARBU VEIKŠANAI PAREDZĒTO GALVENO SPECIĀLISTU SARAKSTS

| Nr. p.k. | Paredzētā pozīcija projektā | Vārds, uzvārds | Uzņēmējs, kuru speciālists pārstāv, un ieņemamais amats |  | Specializācija vai sertificētais darbu veids | Sert. Nr., izdevējs | Kopējā darba pieredze būvdarbu veikšanā (gados) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 |
| 1 |  |  |  | Būvdarbu vadītājs |  |  |  |

Pretendenta pilnvarotā pārstāvja pilns amata nosaukums:

Paraksts:

Paraksta atšifrējums:

Z.v.

6.FORMA

CURRICULUM VITAE (CV) UN PIEEJAMĪBAS APLIECINĀJUMS

Projekta nosaukums: Konkurss Nr. ĶND/2010/26-5 ELFLA „Multifunkcionāla centra izveide Daugmalē, Daugmales pagastā”

Paredzētā pozīcija projektā: _________________________________________________________

(amata nosaukums)

| 1. Uzvārds: |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2. Vārds: |  |  |
| 3. Dzimšanas datums: |  |  |
| 4. Izglītība: |  |  |
| Izglītības iestāde | Mācību laiks (no -līdz) | Iegūtais grāds vai kvalifikācija |

| 5. Citas iemaņas un prasmes: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 6. Pašreizējais amats un uzņēmumā nostrādātie gadi vai līgumattiecību nodibināšanas datums: |  |  |  |
| 7. Galvenā specializācija (kvalifikācija): 8. Darba pieredze: |  |  |  |
| Uzņēmuma nosaukums | Adrese | Datums (no – līdz) | Amats |

| 9. Profesionālās darbības laikā vadītie nozīmīgākie darbi un projekti: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Darba / projekta izpildes gads | Valsts institūcija vai uzņēmējs (komersnts) | Amats | Objekta nosaukums un adrese |

Ar šo, es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka augstākminētais patiesi atspoguļo manu pieredzi un kvalifikāciju.

Apliecinājums par pieejamību Ar šo, es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka piekrītu piedalīties Konkursā Nr. ĶND/2010/26-5 ELFLA „Multifunkcionāla centra izveide Daugmalē, Daugmales pagastā” un gadījumā, ja ______________________________________________________________________ (pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs) tiks atzīts par konkursa uzvarētāju un ar viņu tiks noslēgts līgums, apņemos iesniegtā piedāvājuma ietvaros izpildīt ___________________________________________________ (amata nosaukums) pienākumus, kā arī to, ka būšu pieejams piedāvājumā norādīto uzdevumu izpildei no līguma parakstīšanas dienas līdz būvobjekta galīgā pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas dienai. Ar šo apliecinu, ka neesmu iesaistīts citu pretendentu piedāvājumos Konkursa Nr. ĶND/2010/26-5 ELFLA „Multifunkcionāla centra izveide Daugmalē, Daugmales pagastā” ietvaros un neesmu interešu konflikta situācijā.

Vārds, uzvārds:

Paraksts:

Datums:

Ja projekta vadītājs vai būvdarbu vadītājs nav pretendenta vai personu apvienības dalībnieka, ja pretendents ir personu grupa, vai apakšuzņēmēja darbinieks: [Ar šo apliecinām, ka nepastāv šķēršļi kādēļ <vārds, uzvārds> nevarētu piedalīties <iepērkamā pakalpojuma nosaukums> pakalpojuma sniegšanā minētajos laika posmos, gadījumā, ja tiek pieņemts lēmums slēgt iepirkuma līgumu ar pretendentu.

<Darba devēja nosaukums>

<Reģistrācijas numurs>

<Adrese>

<Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats>

<Pilnvarotās personas paraksts>]

7.FORMA

PRETENDENTA UN APAKŠUZŅĒMĒJU BŪVDARBU VEIKŠANAI PAREDZĒTO TEHNISKO SPECIĀLISTU SARAKSTS

| Nr. p.k. | Specializācija vai sertificētais darbu veids | Speciālista vārds un uzvārds |  | Darba pieredze attiecīgajā jomā, gados | Sertifikāta vai apliecības Nr., izdevējs |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| 1 |  |  | Atbildīgais par darba drošību |  |  |
| 2 |  |  | Atbildīgais par elektrodrošību |  |  |
| 3 |  |  | Atbildīgais par ugunsdrošību |  |  |
| 4 |  |  | Būvdarbu vadītājs ar pieredzi baseinu būvniecībā |  |  |
| 5 |  |  | Elektromontāžas darbu vadītājs |  |  |
| 6 |  |  | Ventilācijas sistēmu būvdarbu vadītājs |  |  |
| 7 |  |  | Ceļu un laukumu būvdarbu vadītājs |  |  |
| 8 |  |  | Ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmas būvdarbu vadītājs |  |  |

Pretendenta pilnvarotā pārstāvja pilns amata nosaukums:

Paraksts:

Paraksta atšifrējums:

Z.v. _____________________ * Ar savu parakstu pretendents garantē šo speciālistu piesaisti būvniecības līguma izpildei

8.FORMA

PRETENDENTA UN APAKŠUZŅĒMĒJU TEHNISKAIS NODROŠINĀJUMS*

| Nr. p.k. | Tehnikas / iekārtas / instrumentu nosaukums | Piederība (īpašumā, jānomā, jāpērk) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |

Pretendenta pilnvarotā pārstāvja pilns amata nosaukums:

Paraksts:

Paraksta atšifrējums:

Z.v. _____________________ * Jānorāda tehnika, transports, iekārtas, aprīkojums un cits tehniskais nodrošinājums, kas nepieciešams konkrētā projekta realizācijai un plānotajā būvniecības laikā ir pieejams pretendentam vai apakšuzņēmējiem.

Pielikums

Atklāta konkursa Nr.ĶND/2010/26-5 ELFLA nolikumam

„Multifunkcionāla centra izveide Daugmalē, Daugmales pagastā”

LĪGUMA PROJEKTS

Ķekavas novada dome, reģistrācijas Nr. 90000048491, Roberta Jurķa personā, kurš rīkojas uz likuma par „Par pašvaldībām” pamata, tālāk tekstā Pasūtītājs, no vienas puses, un ……………….. „.................................”, reģistrācijas Nr. .............................., tās …………………  .............................. personā, kas rīkojas uz statūtu pamata, tālāk tekstā Būvuzņēmējs, no otras puses, pamatojoties uz Konkursa komisijas lēmumu Konkursā Nr. ĶND/2010/26-5 ELFLA „Multifunkcionāla centra izveide Daugmalē, Daugmales pagastā”, abi kopā un katrs atsevišķi tālāk tekstā saukti Līdzēji, savstarpēji vienojoties noslēdz šādu Līgumu:

1. Līguma priekšmets

1.1. Ar šo "Pasūtītājs" uzdod un “Būvuzņēmējs" par samaksu uzņemas Līgumā noteiktajākārtībā, termiņos un pienācīgā kvalitātē, ievērojot normatīvo aktu prasības, veikt Multifunkcionāla centra izveidi Daugmalē, „Skolas nami”, Daugmales pagastā, (turpmāk tekstā – “Darbs") atbilstoši tehniskajām  specifikācijām (Līguma pielikums Nr.1), “Darbu” izpildes tāmei (Līguma pielikums Nr.2) projekta  „Multifunkcionāla centra izveide Daugmalē, Daugmales pagastā” (projekta iesniegums Nr. 10-04-L32100-000102) ietvaros, nolikumam (Līguma pielikums Nr.3), turpmāk tekstā – konkursa nolikums, un Būvuzņēmēja iesniegtajam piedāvājumam (Līguma pielikums Nr.4).

1.2. “Darbi” ietver visus Līgumā un tehniskajā specifikācijā noteiktos objekta izbūvei nepieciešamos būvdarbus, būvniecības vadību un organizēšanu, būvniecībai nepieciešamo materiālu un iekārtu iegādi, piegādi, ieregulēšanu, palaišanu un nodošanu ”Pasūtītājam", izpilddokumentācijas un citas dokumentācijas sagatavošanu un citas darbības, kuras izriet no šī līguma un normatīvo aktu prasībām.

  - “Būvuzņēmējs” apliecina, ka viņš ir pienācīgi iepazinies ar tehnisko specifikāciju, tajā skaitā ar tajā ietvertajiem tehniskajiem zīmējumiem, paskaidrojuma rakstiem, darba apjomu, pielietojamiem materiāliem un prasībām.

2. Darbu apjoms un izpildes termiņi

- Būvuzņēmējs organizē un nodrošina būvdarbu sagatavošanu un veikšanu, ievērojot būvdarbu grafikā noteikto darbu veikšanas secību un termiņus.

- Būvuzņēmēja pienākums ir ne vēlāk kā 10 (desmitajā) dienā pēc šī Līguma parakstīšanas saskaņā ar Līguma 8. nodaļu, iesniegt Pasūtītājam visu šajā Līgumā noteikto risku, būvniecību, apdrošināšanas polišu kopijas (uzrādot oriģinālu); par minēto dokumentu nodošanu – pieņemšanu tiek sastādīts akts, kas kopā ar minētajiem dokumentiem pievienojams Līgumam kā neatņemamas sastāvdaļas;

- Būvuzņēmēja pienākums uzsākt Objektā būvdarbus ne vēlāk kā 4 (ceturtajā) darba dienā pēc šī Līguma abpusējas parakstīšanas un punktā 2.2. minētā izpildes.

- Ja Būvuzņēmējs nav izpildījis Līguma 2.2. punkta noteikumus, tad būvdarbi nevar tikt uzsākti un Būvuzņēmējam iestājas atbildība par nokavējumu saskaņā ar Līguma 10.1. punktu.

- Būvdarbu uzsākšanas brīdis tiek dokumentāli fiksēts būvdarbu žurnālā.

- Būvuzņēmējs vienas darba dienas laikā pēc Līguma noslēgšanas ieceļ sertificētu Atbildīgo būvdarbu vadītāju un tā vietnieku, saņemot iepriekšēju rakstisku saskaņojumu no Pasūtītāja. Atbildīgais būvdarbu vadītājs veic Latvijas būvnormatīvos noteiktās funkcijas. Būvdarbu vadītāja vietnieks veic būvdarbu vadītāja funkcijas tā prombūtnes laikā.

- Pēc šī Līguma ietvaros paredzēto būvdarbu pabeigšanas būvuzņēmējs veic izpildīto būvdarbu, kā arī visas ar to saistītās dokumentācijas nodošanu Pasūtītājam saskaņā ar šī Līguma noteikumiem un Latvijas būvnormatīviem.

- Ja rodas nepieciešamība veikt darbus, kādi nav paredzēti Līgumā vai darbu veikšanas projektā, tad Pasūtītājs un Būvuzņēmējs sastāda abpusēju aktu.

- Gadījumā, ja veicot būvdarbus tiek atklāti Līdzējiem agrāk nezināmi objektīvi iemesli (tai skaitā neparedzētu papildus darbu veikšana), kas padara neiespējamu būvdarbu pabeigšanu noteiktajos termiņos, būvuzņēmēja pienākums ir nekavējoties mutiski informēt Līguma beigu rekvizītos norādīto Pasūtītāja atbildīgo darbinieku, kā arī ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc minēto iemeslu konstatēšanas, iesniegt rakstveida paziņojumu Pasūtītājam.

- Būvuzņēmēja pienākumi

  - Ievērot Konkursa Piedāvājuma nosacījumus.

  - Ne vēlāk, kā trešajā darba dienā pēc Līguma parakstīšanas iesniegt Pasūtītājam būvdarbu grafiku, darbu specifikāciju un darbu apjomus.

  - Būvniecības sākumposmā Būvuzņēmējs nodrošina pagaidu elektropieslēgumu un patstāvīgi veic norēķinus par patērēto elektroenerģiju līdz objekta nodošanai ekspluatācijā.

  - Veikt būvdarbus kvalitatīvi, ievērojot tehniskākajā specifikācijā minētās prasības un apjomus, saskaņot būvdarbu veikšanas grafiku.

  - Atbildēt par būvnormatīvu un citu normatīvo aktu noteikumu, Latvijas nacionālo standartu, kā arī materiālu un iekārtu piegādātāju izstrādātās tehnoloģijas ievērošanu visos sagatavotajos dokumentos un visu šajā Līgumā paredzēto būvdarbu veikšanas gaitā.

  - Pirms būvdarbu uzsākšanas pieņemt no Pasūtītāja  paredzēto objektu pēc faktiskā stāvokļa 5 (piecu) darba dienu laikā pēc šī Līguma parakstīšanas, sastādot par to pieņemšanas  - nodošanas aktu.

  - Veikt būvdarbus ar savu darbaspēku vai, pēc rakstiskas saskaņošanas ar Pasūtītāju, pieaicināt citus licencētus būvuzņēmējus kā apakšuzņēmējus atsevišķu darbu izpildei, uzņemoties pilnu atbildību par apakšuzņēmēju darbu un iesniedzot Pasūtītājam apakšuzņēmēju speciālo atļauju, licenču vai sertifikātu kopijas attiecīgo darbu veikšanai.

  - Veikt būvdarbus ar savu (īpašumā vai lietošanā esošu) aprīkojumu, transportu, materiāliem vai citiem nepieciešamajiem tehniskajiem līdzekļiem.

  - Piegādāt darbam nepieciešamos materiālus, konstrukcijas un iekārtas saskaņā ar tehnisko specifikāciju un rakstveidā saskaņot ar Pasūtītāju attiecīgo iekārtu nomenklatūru, ja mainās piegādes noteikumi.

  - Darbus izpildīt ar sertificētiem un kvalitatīviem videi nekaitīgajiem materiāliem saskaņā ar tehnisko specifikāciju, par specifikācijas dokumentācijā paredzēto materiālu nomaiņas nepieciešamību iepriekš saskaņot ar Projekta vadītāju, Projekta Būvuzraugu vai piedāvātais materiāls un vai iekārtas atbilst būvdarbu veikšanai. un ziņot Pasūtītājam, kurš pieņem galīgo lēmumu par materiālu maiņu un attiecīgi apstiprina savu lēmumu.

  - Būvdarbu veikšanas procesā ievērot darba aizsardzības, ugunsdrošības un satiksmes drošības noteikumus, kā arī visu būvniecības uzraudzības dienestu priekšrakstus un veikt apkārtējās vides aizsardzības pasākumus, kas saistīti ar būvdarbiem Objektā, kā arī uzņemties pilnu atbildību par jebkādiem minēto noteikumu pārkāpumiem un to izraisītām sekām.

  - Nodrošināt darba aizsardzības pasākumus Objektā, tai skaitā darbinieku instruēšanu par visu tehnisko iekārtu ekspluatāciju, kā arī veikt visas citas normatīvajos aktos paredzētās darba drošības instruktāžas.

  - Ar rīkojumu noteikt atbildīgās personas par darba aizsardzību un ugunsdrošību Objektā.

  - Nodrošināt Objektā strādājošo ar nepieciešamajiem darba aizsardzības un ugunsdrošības līdzekļiem.

  - Savlaicīgi instruēt Pasūtītāja Objekta apkalpojošo personālu par visu tehnisko iekārtu ekspluatāciju vai organizēt atbilstošas apmācības, pieaicinot iekārtu izgatavotāja speciālistus.

  - Ierīkot darbam nepieciešamās palīgtelpas un segt visus ar šo palīgtelpu uzturēšanu saistītos izdevumus, tai skaitā par elektroenerģiju, ūdens apgādi, kanalizāciju un citiem komunālajiem pakalpojumiem, kā arī par telekomunikāciju pakalpojumiem visā savu būvdarbu veikšanas laikā.

  - Nodrošināt Objekta un tam pieguļošās teritorijas apsardzi visā Līguma darbības laikā, rakstveidā saskaņojot ar Pasūtītāju apsardzes veicēju, uzņemoties pilnu materiālo atbildību par Objektā un tam pieguļošajā teritorijā esošajām materiālajām vērtībām.

  - Nodrošināt būvdarbu žurnāla aizpildīšanu katru darba dienu, segto darbu un nozīmīgo konstrukciju elementu uzrādīšanu Pasūtītājam, aktu sastādīšanu un iesniegšanu Pasūtītājam parakstīšanai.

  - Nodrošināt visu nepieciešamo dokumentu atrašanos būvlaukumā, kuru uzrādīšanu var prasīt amatpersonas, kas ir tiesīgas kontrolēt būvdarbus.

  - Nodrošināt visas būvdarbu izpildes procesā nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam, Projekta vadītājam un Projekta Būvuzraugam saskaņā ar projektu un būvnormatīviem.

  - Iesniegt pēc nepieciešamības izpildshēmas grafiskā un digitālā formātā.

  - Būvdarbu veikšanas gaitā ievērot visus Projekta būvuzrauga izvirzītos nosacījumus, kas nav pretrunā ar šo Līgumu un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

  - Nodrošināt darba laikā Pasūtītājam, Projekta vadītājam, Projekta būvuzraugam, autoruzraugam, kā arī būvniecības uzraudzības dienestu pārstāvjiem brīvu un drošu piekļūšanu Objektam.

  - Nodrošināt tīrību būvdarbu teritorijā un visā Būvuzņēmēja darbības zonā atbilstoši esošajiem normatīviem vai noteikumiem, nekavējoši veikt visa veida darbības, kas saistītas ar šī Līguma izpildes, rezultātā radīto tīrības normu vai noteikumu pārkāpšanas seku novēršanu.

  - Nodrošināt Objektu ar nepieciešamajām ierīcēm visu būvgružu aizvākšanai, kā arī nodrošināt to regulāru izvešanu uz speciāli ierīkotām vietām.

  - Ne vēlāk kā būvdarbu pabeigšanas dienā veikt visu būvgružu izvešanu no Objekta un teritorijas sakārtošanu, kā arī Objekta atbrīvošanu no Būvuzņēmējam un apakšuzņēmējam piederošiem, darba rīkiem un inventāra.

  - Rakstveidā nekavējoties informēt Pasūtītāju, Projekta vadītāju un Projekta Būvuzraugu par visiem apstākļiem, kas atklājušies būvdarbu izpildes procesā un var neparedzēti ietekmēt būvdarbu izpildi.

  - Rakstveidā saskaņot ar Pasūtītāju, Projekta vadītāju un Projekta būvuzraugu jebkuru būvdarbu izpildes procesā radušos nepieciešamo atkāpi no Līdzēju sākotnējās vienošanās.

  - Savlaicīgi brīdināt Pasūtītāju, Projekta vadītāju un Projekta Būvuzraugu, ja būvdarbu izpildes gaitā radušies apstākļi, kas var būt bīstami cilvēku veselībai vai dzīvībai, un veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai tos novērstu.

  - Līdz katra mēneša 3 (trešajam) datumam iesniegt Pasūtītājam, un Projekta vadītājam atskaiti par iepriekšējā kalendārā mēneša ietvaros paveikto būvdarbu norises gaitu, rezultātiem un termiņu ievērošanu.

  - Pildīt citus no šī Līguma un būvnormatīviem izrietošos Būvuzņēmēja pienākumus.

  - Savlaicīgi rakstiski informēt Pasūtītāju, Projekta vadītāju par jebkuru būvuzņēmēja pamanītu kļūdu projektā, neveiksmīgu būvprojekta risinājumu, materiālu vai metožu pielietojumu.

  - Nodrošināt atbildīgā būvdarbu vadītāja vai viņa vietnieka atrašanos Objektā visā darba dienas garumā un izpildāmo darbu kontroli no minēto personu puses.

- Pasūtītāja pienākumi.

  - Izsniegt Pasūtītāja rīcībā esošo dokumentāciju, kas nepieciešama Būvuzņēmējam līgumsaistību izpildei.

  - Savlaicīgi veikt visus nepieciešamos maksājumus.

  - Būvdarbu tehniskajai uzraudzībai nozīmēt būvuzraugu.

  - Pasūtītājs var rakstiski pilnvarot savu pienākumu pildīšanu citām personām, pilnvarā norādot pilnvarojuma robežas, pilnvarnieka funkcijas un uzdevumus par to pirmajām kārtām informējot Būvuzņēmēju. Atbilstoši, par Pasūtītāja izsniegtās pārstāvības pilnvaras atsaukšanu pirmkārt tiek informēts Būvuzņēmējs.

  - Finansējuma trūkuma dēļ Pasūtītājam ir tiesības:

    - apturēt darbu izpildi. Darbu apturēšanas gadījumā, Puses veic grozījumus Darbu izpildes grafikā, grozot tikai darbu izpildes termiņus, nevis darbu izpildes ilgumu. Pasūtītāja tiesības apturēt darbu izpildi nav uzskatāmas par Pasūtītāja vainu un nevar būt par pamatu Būvuzņēmējam prasīt no Pasūtītāja jebkādu kompensāciju, atlīdzību vai līgumsodu;

      - neapturot darbu izpildi, grozīt darbu apmaksas grafiku. Darbu apmaksas grafika grozīšanas gadījumā Puses groza tikai maksājumu veikšanas termiņus, nevis maksājumu summu. Pasūtītāja tiesības grozīt darbu apmaksas grafiku nav uzskatāmas par Pasūtītāja vainu un nevar būt par pamatu Būvuzņēmējam prasīt no Pasūtītāja jebkādu kompensāciju, atlīdzību vai līgumsodu.

- Maksāšanas noteikumi.

  - Līguma summa par Objekta būvdarbu veikšanu saskaņā ar tehnisko specifikāciju un Finanšu piedāvājumu atklātam konkursam, kas ir Līguma summa, tiek noteikta ............... LVL (.........................................................................................), kā arī 21% PVN .................... LVL (............................................................................................), pavisam kopā .................... LVL (............................................................................................).

  - Līguma summa ietver samaksu par šī Līguma ietvaros paredzēto Būvuzņēmēja saistību izpildi – darbu, materiāliem, mehānismu izmaksām, iekārtu izmaksām un visiem citiem izdevumiem.

  - Apmaksa par darbu izpildi tiks veikta šādā kārtībā :

    - Maksājumi par darbiem tiek veikti ik mēnesi, atbilstoši izpildīto darbu apjomam. Maksājumi veicami pēc Būvuzņēmēja iesniegto rēķinu un akta par izpildīto būvdarbu (formas Nr. 2.) apstiprināšanas 20 (divdesmit) darba dienu laikā. Akts – forma Nr.2 un rēķins jāiesniedz Pasūtītājam apstiprināšanai līdz kārtējā mēneša 27.datumam. Šajā apakšpunktā noteiktajā kārtībā veikto maksājumu kopējā summa nedrīkst pārsniegt 70% no Līguma summas.

    - Pēdējais maksājums (ne mazāk kā 25% no Līguma summas) tiek veikts 20 darba dienu laikā pēc akta par objekta nodošanu ekspluatācijā apstiprināšanas, pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas un pēc Būvuzņēmēja rēķina saņemšanas.

    - Iespējamais sadārdzinājums līguma realizācijas laikā netiks papildus apmaksāts.

6.  Būvdarbu nodošana Pasūtītājam un objekta nodošana ekspluatācijā.

  - Pēc katra nozīmīga konstrukcijas elementa vai segto darbu pabeigšanas saskaņā ar spēkā esošajiem būvnormatīviem, būvuzņēmējs par to rakstiski paziņo Pasūtītājam un veic to uzrādīšanu un nodošanu Pasūtītājam.

  - Gadījumā, ja Pasūtītājs ir konstatējis nozīmīga konstrukcijas elementa vai segto darbu neatbilstību tehniskajai specifikācijai, kā arī, ja Būvuzņēmējs nav pieaicinājis Pasūtītāju šādu darbu pārbaudē, visus izdevumus sakarā ar neatbilstības novēršanu un konstrukciju vai segto darbu atklāšanu un uzrādīšanu Pasūtītājam sedz Būvuzņēmējs.

  - Piecu darba dienu laikā pēc akta par izpildītajiem būvdarbiem – formas Nr. 2. saņemšanas Pasūtītājs pārbauda izpildīto būvdarbu apjomu un kvalitāti, kā arī būvdarbu izpildes dokumentāciju un paraksta aktu vai noformē rakstveida motivētu atteikumu būvdarbus pieņemt.

  - Pasūtītājam ir tiesības atteikties no būvdarbu pieņemšanas, ja būvdarbu pieņemšanas procesā tiek konstatēti kvalitātes trūkumi, paveikto būvdarbu neatbilstība šī Līguma noteikumiem vai normatīvajiem aktiem. Pēc attiecīgo trūkumu novēršanas Būvuzņēmējs atkārtoti veic būvdarbu nodošanu Pasūtītājam. Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā pēc akta par izpildītajiem būvdarbiem saņemšanas pārbauda izpildīto būvdarbu apjomu un kvalitāti, kā arī būvdarbu izpildes dokumentāciju un paraksta aktu vai noformē rakstveida motivētu atteikumu būvdarbus pieņemt.

  - Būvdarbu pieņemšanas laikā konstatēto defektu novēršana neatbrīvo Būvuzņēmēju no atbildības par būvdarbu kalendārā grafika neievērošanu.

  - Pēc šajā Līgumā paredzēto būvdarbu pabeigšanas Būvuzņēmējs par to rakstiski paziņo Pasūtītājam, nododot Pasūtītājam visu ar būvdarbu veikšanu saistīto dokumentāciju un veic būvdarbu nodošanu.

  - Paveikto būvdarbu nodošanai Līdzēji izveido Darba komisiju, kuras sastāvā ietilpst Pasūtītāja pārstāvis, Projekta vadītājs, Būvuzņēmēja pārstāvis, Projekta būvuzraugs. Darba komisija pārbauda izpildīto būvdarbu apjomu un kvalitāti, kā arī būvdarbu izpildes dokumentāciju un sastāda nodošanas – pieņemšanas aktu, ko paraksta visi Darba komisijas locekļi. Jebkurš no Darba komisijas locekļiem ir tiesīgs neparakstīt nodošanas – pieņemšanas aktu, tam pievienojot rakstisku motivētu atteikšanos no būvdarbu pieņemšanas. Pēc attiecīgo trūkumu novēršanas Būvuzņēmējs veic atkārtotu būvdarbu nodošanu.

  - Pasūtītājs ir tiesīgs noteikt jebkura risinājuma ekspertīzi, pieaicinot neatkarīgus ekspertus. Ekspertīzes izdevumus sedz Pasūtītājs, izņemot gadījumus, kad ekspertīzes rezultātā tiek konstatēti trūkumi vai nepilnības, kas radušies Būvuzņēmēja vainas, nolaidības vai neuzmanības dēļ. Šādā gadījumā ekspertīzes izdevumus sedz Būvuzņēmējs.

  - Pasūtītājs sadarbībā ar Būvuzņēmēju veic Objekta nodošanu ekspluatācijā Latvijas būvnormatīvos noteiktajā kārtībā. Objekts kopumā no Būvuzņēmēja ir pieņemts ar brīdi, kad parakstīts un apstiprināts akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā.

  - Ja Objekts kopumā netiek pieņemts ekspluatācijā, tad Būvuzņēmējs par saviem līdzekļiem un ar saviem spēkiem novērš ekspluatācijā pieņemšanas komisijas lēmumā norādītos trūkumus vai defektus, sastādot un parakstot aktu ar Pasūtītāju par trūkumu vai defektu novēršanas termiņiem. Pēc lēmuma izpildes Līdzēji veic atkārtotu Objekta nodošanu ekspluatācijā.

  - Visi papildus izdevumi par atkārtotu nodošanas – pieņemšanas komisijas darbu tiek ieturēti no gala samaksas par Objektu kopumā.

- Garantijas

  - Būvuzņēmējs garantē izpildīto būvdarbu kvalitāti un atbilstību šī Līguma noteikumiem un normatīvajiem aktiem.

  - „Garantēšana” šī Līguma izpratnē nozīmē, ka Līdzējs, kurš devis garantijas, apņemas atlīdzināt visus zaudējumus, ja tā izteiktie apgalvojumi izrādās nepatiesi vai arī uzņemtās saistības netiek izpildītas.

  - Būvuzņēmēja izpildīto būvdarbu garantijas termiņš ir ne mazāks kā 24  mēneši pēc būves nodošanas ekspluatācijā.

  - Garantijas termiņā konstatētos defektus un citus trūkumus Būvuzņēmējs apņemas novērst saviem spēkiem un par saviem līdzekļiem. Defektu un trūkumu novēršanas termiņš tiek noteikts pusēm vienojoties, bet, ja vienošanos panākt neizdodas, Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt veikt neatkarīgu ekspertīzi, kuras slēdziens attiecībā uz trūkumu un defektu novēršanas termiņu Būvuzņēmējam ir obligāts. Ekspertīze tiek veikta uz Būvuzņēmēja rēķina. Ja Būvuzņēmējs nokavē savstarpēji nolīgto vai ekspertīzes noteikto termiņu, tad par šo nokavējumu iestājas sankcijas, kādas šajā līgumā paredzētas par saistību izpildes nokavējumu. Būvuzņēmējam ir pienākums šos darbus veikt ar tādu pat darbaspēka un tehnikas resursu apjomu, kā Līguma ietvaros veiktos darbus, un darbaspēka un tehnikas resursu noslodze citos Būvuzņēmēja objektos nevar būt par iemeslu savstarpēju nolīgtā vai Ekspertīzes noteiktā termiņa nokavējumam.

  - Ja Būvuzņēmējs garantijas termiņā atsakās novērst konstatētos defektus vai nenovērš tos noteiktajā termiņā, Pasūtītājam ir tiesības šo darbu veikšanu uz Būvuzņēmēja rēķina uzdot trešajai personai.

  - Būvuzņēmējs nodrošina, ka tā iegādāto materiālu ražotāju un pārdevēju garantijas tiek nodotas Pasūtītājam.

  - Būvuzņēmējam ir tiesības pēc būves nodošanas ekspluatācijā iesniegt Pasūtītājam bankas, vai, ja Pasūtītājs tam piekrīt, Latvijas Republikā darbojošās Pasūtītāja akceptētas apdrošināšanas sabiedrības garantiju oriģinālu par summu 5% (pieci procenti) apmērā no Objekta Kopējo Būvdarbu Realizācijas Tāmes par būvdarbu veikšanu, garantijas laikā atklāto defektu novēršanai, atbilstoši šī līguma 5.6. punktu noteikumiem.

  - Būvuzņēmējs garantē, ka pašlaik pret Būvuzņēmēju nav, vai, pēc viņa labākās pārliecības, nedraud un netiek uzsākta tiesāšanās, arbitrāža, vai arī citi administratīvi procesi, kas varētu (ja netiek pierādīts pretējais) būtiski nelabvēlīgi ietekmēt Būvuzņēmēja finansiālo stāvokli vai Būvuzņēmēju spēju izpildīt jebkādas viņa saistības sakarā ar šo Līgumu.

  - Būvuzņēmējs apliecina, ka ir ……………………, kas likumīgi dibināta un darbojas saskaņā ar normatīvajiem aktiem; un Būvuzņēmējs ir likumīgs savu aktīvu īpašnieks un tam ir tiesības un pilnvaras veikt darījumus, ko tas veic.

- Atbildība

  - Līdzēji ir savstarpēji atbildīgi par neuzmanības vai ļaunprātības rezultātā otram Līdzējam nodarītajiem zaudējumiem, tajā skaitā par savu darbinieku vai pilnvaroto personu neuzmanības vai ļaunprātības rezultātā otram Līdzējam nodarītajiem zaudējumiem. Negūtā peļņa Līdzējiem nav jāatlīdzina.

  - Būvuzņēmējs uzņemas pilnu atbildību par mantiskajiem zaudējumiem, kas var rasties Pasūtītājam vai trešajām personām, Būvuzņēmējam veicot šajā Līgumā paredzētos darbus, un apņemas patstāvīgi atrisināt visas pretenzijas un prasības, kādas šajā sakarā izvirza trešās personas vai Pasūtītājs.

  - Būvuzņēmējs ir atbildīgs pret Pasūtītāju un trešajām personām par visiem zaudējumiem, kuri radušies Būvuzņēmēja nodarbināto apakšuzņēmēju saistību izpildes ietvaros.

  - Līdzēji ir savstarpēji atbildīgi par sniegto ziņu patiesumu un pilnību.

  - Būvuzraudzība un autoruzraudzība neatbrīvo Būvuzņēmēju no atbildības par būvdarbu kvalitāti, atbilstību būvprojektam, būvnormatīviem un citiem normatīvajiem aktiem.

  - Būvuzņēmējs ir atbildīgs un sedz visus zaudējumus Pasūtītājam gadījumā, ja ar kompetentas institūcijas lēmumu tiek apturēta būvdarbu veikšana sakarā ar Būvuzņēmēja pieļautiem šī Līguma noteikumu pārkāpumiem.

- Apdrošināšana un bankas garantija

  - Būvuzņēmējs par saviem līdzekļiem ne vēlāk kā 10 (desmitajā) kalendārajā dienā pēc šī Līguma  parakstīšanas apdrošina savu atbildību tādā apmērā, kas nodrošina visu zaudējumu atlīdzību, kuri var rasties Pasūtītājam vai trešajām personām Būvuzņēmēja darbības vai bezdarbības, vai to seku rezultātā būvdarbu vai būves ekspluatācijas laikā, tajā skaitā veicot šādu risku apdrošināšanu:

    - celtniecības montāžas darbu riska apdrošināšana Līguma summas apmērā līdz Objekta nodošanai ekspluatācijā;

    - apdrošina Līguma summas apmērā pret ar Līguma izpildi saistītiem materiālajiem zaudējumiem un bojājumiem līdz būvdarbu garantijas termiņa beigām;

    - civiltiesiskās atbildības pret trešajām personām apdrošināšana 30 % no Līgumā paredzētās atlīdzības par būvdarbu veikšanu līdz garantijas termiņa beigām.

    - saskaņā ar Līguma 2.2. punktu Būvuzņēmējs iesniedz Pasūtītājam visu nepieciešamo apdrošināšanas polišu kopijas (uzrādot oriģinālus) ne vēlāk kā 10. (desmitajā) kalendārā dienā pēc šī Līguma abpusējas parakstīšanas; par minēto dokumentu nodošanu – pieņemšanu tiek sastādīts akts, kas kopā ar minētajiem dokumentiem pievienojams Līgumam kā neatņemamas sastāvdaļas.

  - Gadījumā, ja Būvuzņēmējs neiesniedz apdrošināšanas polišu kopijas noteiktajā termiņā, Pasūtītājs ir tiesīgs pats veikt apdrošināšanu, atskaitot ieguldīto apdrošināšanas prēmiju summu no Būvuzņēmējam izmaksājamās summas par būvdarbu veikšanu.

- Sankcijas

  - Ja Būvuzņēmējs neuzsāk būvdarbus noteiktajā termiņā, saskaņā ar Līguma 2.3. punktu, tad veicot galīgo norēķinu no Būvuzņēmējam izmaksājamās summas ietur līgumsodu 0,05% apmērā no Līguma summas par katru nokavēto dienu.

  - Parakstot „Būvdarbu grafiku”, Līdzēji atsevišķi vienojas, par kuru termiņu nokavējumu tiks aprēķināts līgumsods. Ja Būvuzņēmējs nokavē minētos būvdarbu izpildes termiņus, Pasūtītājs, veicot norēķinu par kārtējo mēnesi, no Būvuzņēmējam izmaksājamās summas ietur līgumsodu 0,05% apmērā no attiecīgā kalendārā mēneša ietvaros nepaveikto būvdarbu summas par katru nokavēto dienu.

  - Ja Būvuzņēmējs nokavē būvdarbu izpildes galīgo termiņu, Pasūtītājs, veicot galīgo norēķinu, no Būvuzņēmējam izmaksājamās summas ietur līgumsodu 0,05% apmērā no Līguma summas par katru nokavēto dienu.

  - Līgumsods tiek aprēķināts par būvdarbu gala termiņa nokavējumu, arī tad, ja „Būvdarbu kalendārajā grafikā” nav atsevišķas vienošanās, par kuru termiņu nokavējumu tiks aprēķināts līgumsods.

  - Līgumsods tiek atmaksāts Būvuzņēmējam, ja Būvuzņēmējs pabeidz būvdarbus paredzētajā termiņā, un Objekts pēc saskaņošanas kalendārā grafika tiek nodots ekspluatācijā.

- Nepārvarama vara

  - Līdzēji nav atbildīgi par līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja šāda neizpilde vai nepienācīga izpilde radusies nepārvaramas varas rezultātā. Par nepārvaramu varu Līdzēji uzskata ugunsgrēkus, dabas katastrofas, militāru agresiju, streiku, grozījumus Latvijas Republikas normatīvajos aktos, valsts institūciju lēmumus un citus nepārvaramas varas izpausmes veidus, kas traucē izpildīt šo Līgumu, un kas nav izveidojusies kā Līdzēju darbības vai bezdarbības tiešas vai netiešas sekas, kurus Līdzēji nav paredzējuši un nav varējuši paredzēt, noslēdzot šo Līgumu. Par nepārvaramas varas apstākļu esamību pusei, kurai šie apstākļi radušies, jāapstiprina un jāpierāda ar Rūpniecības un tirdzniecības kameras apstiprinātu izziņu par šādu apstākļu esamību.

  - Ja iestājas nepārvaramas varas apstākļi, Līdzējam ir pienākums nekavējoties mutiski informēt otra Līdzēja atbildīgo darbinieku, kā arī ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā pēc minēto iemeslu konstatēšanas iesniegt rakstveida paziņojumu otram Līdzējam. Paziņojumā jāraksturo apstākļi, kā arī to ietekmes vērtējums attiecībā uz savu pienākumu izpildi saskaņā ar šo Līgumu un izpildes termiņu. Paziņojumā jānorāda termiņš, kad būs iespējams turpināt šajā Līgumā paredzēto pienākumu izpildi.

  - Līdzēji var vienpusēji izbeigt šo Līgumu, ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk par 2 (diviem) kalendārajiem mēnešiem. Šajā gadījumā neviens no Līdzējiem nav tiesīgs prasīt tādējādi radušos zaudējumu atlīdzību. Ja līgums tiek izbeigts nepārvaramas varas apstākļu dēļ, Pasūtītājs veic norēķinus par faktiski izpildītajiem būvdarbiem.

  - Nepārvaramas varas apstākļiem beidzoties, Līdzējam, kurš pirmais konstatējis minēto apstākļu izbeigšanos, ir pienākums nekavējoties iesniegt rakstisku paziņojumu otram Līdzējam par minēto apstākļu beigšanos.

- Vadības sanāksmes

  - Līguma darba vadībai, koordinācijai un kontrolei Pasūtītājs nozīmē savu pārstāvi.

  - Būvuzņēmējs norīko pilnvaroto pārstāvi, kurš darbu izpildes procesā pārstāvēs galveno būvuzņēmēju.

  - Vadības sanāksmes tiek rīkotas vienu reizi nedēļā ar Pasūtītāju saskaņotā laikā. Tajās piedalās Pasūtītāja pārstāvis, Projekta vadītājs, Būvuzņēmēja pārstāvis, Projekta Būvuzraugs, kā arī nepieciešamības gadījumā pieaicinātie speciālisti.

- Līguma laušana, Līguma darbības pārtraukšana

  - Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt šo Līgumu, paziņojot par to Būvuzņēmējam rakstveidā 5 (piecas) kalendārās dienas iepriekš šādos gadījumos:

    - ja Būvuzņēmējs nepieņem būvlaukumu un neuzsāk būvdarbus Līgumā noteiktajā termiņā. Līgums tomēr netiek izbeigts, ja Būvuzņēmējs minēto 5 (piecu) darba dienu laikā pierāda, ka nav vainojams pie būvdarbu neuzsākšanas noteiktajā termiņā;

    - ja Būvuzņēmējs pēc Pasūtītāja rakstveida brīdinājuma, kurā ir brīdinājums par Līguma laušanu, saņemšanas un tajā norādīto pārkāpumu novēršanas 2 (divas) reizes atkārtoti 10 (desmit) kalendāro dienu laikā ir pieļāvis brīdinājumā minētos Līguma noteikumu pārkāpumus un/vai ignorē Pasūtītāja brīdinājumu un prasību par pārkāpumu novēršanu;

    - ja pēc Pasūtītāja pieprasījuma neatkarīga būvtehniskā ekspertīze, kuras sastāvu rakstveidā apstiprinājuši abi Līdzēji, ir konstatējusi, ka Būvuzņēmējs būvdarbus veic nekvalitatīvi vai neatbilstoši tehniskajai specifikācijai vai Latvijas būvnormatīviem, kas būtiski varētu ietekmēt Objekta tālāko ekspluatāciju;

    - Būvuzņēmējs pārkāpj kādu no šī Līguma noteikumiem, un šāds pārkāpums, pēc Pasūtītāja viedokļa, var būtiski ietekmēt Būvuzņēmēja spējas pildīt savas saistības saskaņā ar šo Līgumu;

    - notiek jebkāds gadījums vai gadījumu virkne, kam pēc Pasūtītāja viedokļa ir būtiska nelabvēlīga ietekme uz Būvuzņēmēja komercdarbību, aktīviem, darbību vai finansiālo stāvokli, kas iespaido Būvuzņēmēja spēju izpildīt saistības saskaņā ar šo Līgumu.

    - ja šī līguma izpildes laikā iestājas viens no zemāk minētajiem gadījumiem:

      - ja Būvuzņēmējs pārtrauc būvdarbu izpildi Objektā uz 5 (piecām) dienām vai tā izpilde nenotiek paredzēto darbu apjomā, bet esošajā būvdarbu grafikā šāds darbu pārtraukums nav paredzēts un šo pārtraukumu nav apstiprinājis Pasūtītājs;

      - ja Būvuzņēmēja pārstāvis neierodas Pušu noteiktajās vadības sanāksmēs atbilstoši šī līguma 12. punktam 2 (divas) reizes pēc kārtas;

      - Pret Būvuzņēmēju tiek iesniegta prasība par atzīšanu par maksātnespējīgu;

      - Tiek veiktas piespiedu darbības no trešo personu puses, kā rezultātā tiek apķīlāta (aprakstīta) Būvuzņēmēja manta, uzlikts liegums rīcībai ar banku kontiem, uzlikts liegums kustamām mantām un nekustamajam īpašumam valsts publiskajos reģistros.

  - Jebkurš Līdzējs var izbeigt šī Līguma darbību 30 (trīsdesmit) darba dienas pēc rakstveida brīdinājuma iesniegšanas otram Līdzējam, ja otrs Līdzējs nav pildījis savus pienākumus un nav novērsis savu Līguma noteikumu pārkāpumu 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā kopš rakstiska brīdinājuma saņemšanas, izņemot šī Līguma 14.1. noteiktajos gadījumos.

  - Jebkurā Līguma izbeigšanas gadījumā vainīgajam Līdzējam ir pienākums atlīdzināt otram Līdzējam ieguldītos līdzekļus un izdevumus, kas radušies sakarā ar to, ka vainīgais Līdzējs nav pildījis Līgumā noteiktos pienākumus.

  - Būvuzņēmējam ir pienākums pārtraukt būvdarbu izpildi ar Pasūtītāja paziņojuma par Līguma izbeigšanu saņemšanas brīdi. Līguma izbeigšanas gadījumā, veicot galīgo norēķinu, Pasūtītājs samaksā Būvuzņēmējam par līdz paziņojuma saņemšanas dienai Objektā izpildītajiem būvdarbiem, izmantotajiem materiāliem un piegādātajām iekārtām. Pēc būvdarbu pārtraukšanas, Būvuzņēmējam jāatstāj Objekts 7 (septiņu) kalendāro dienu laikā, aizvācot savas mantas, instrumentus, strādnieku vagoniņus, izvedot būvgružus un atstājot Objektu sakārtotā vidē.

- Nobeiguma noteikumi

  - Visas domstarpības, kas ir saistītas ar šī Līguma izpildi, Līdzēji risina pārrunu ceļā, bet, ja vienošanos nav iespējams panākt 15 (piecpadsmit) kalendāro dienu laikā, tad tiesā, normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.

  - Līdzēju strīdi, kas rodas būvdarbu un materiālu kvalitātes novērtēšanā būvdarbu veikšanas vai garantijas termiņa laikā, risināmi, pieaicinot neatkarīgu(s) sertificētu(s) ekspertu(s) vai valsts ekspertīzes institūcijas, un ekspertīzes izdevumus sedz Līdzējs, kurš saskaņā ar ekspertīzes slēdzienu ir vainojams. Ja ekspertīze nekonstatē pārkāpumus, ekspertīzes izdevumus sedz Līdzējs, kurš ekspertīzi ierosinājis.

  - Ja kāds no Līguma punktiem neparedzētu apstākļu dēļ tiek atzīts par spēkā neesošu vai likumam neatbilstošu, tas neietekmē citu Līgumā pielīgto saistību izpildi, kuras netiek skartas sakarā ar šīm izmaiņām.

  - Nevienam no Līdzējiem nav tiesību nodot šajā Līgumā noteiktās saistības trešajai personai bez otra Līdzēja rakstiskas piekrišanas.

  - Šī Līguma noteikumi ir saistoši Līdzējiem un pilnā apmērā pāriet uz Līdzēju tiesību un saistību pārņēmējiem.

  - Tās Līguma attiecības, kuras nav atrunātas šī Līguma tekstā, tiek regulētas saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

  - Visi šī Līguma grozījumi ir noformējami rakstveidā un iegūst spēku ar brīdi, kad tos parakstījuši abi Līdzēji.

  - Par Līguma izpildei būtisko rekvizītu maiņu, kā arī par izmaiņām īpašnieku vai amatpersonu ar paraksta tiesībām sastāvā, Līdzēji informē viens otru 10 (desmit) darba dienu laikā. Ja kāds no Līdzējiem neinformē otru Līdzēju par savu rekvizītu maiņu šajā Līgumā noteiktajā termiņā, tas uzņemas atbildību par visiem zaudējumiem, kas šajā sakarā varētu rasties otram Līdzējam.

  - Līgums tiek sastādīts uz 9. lapām latviešu valodā un parakstīts divos eksemplāros, pa vienam eksemplāram katram Līdzējam. Abiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.

- Līdzēju juridiskās adreses, rekvizīti un paraksti